MELLÉKLETEK

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

| Pályaépítés OLLÉ Programmal |  | Pályaépítés egyedi megrendeléssel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Előnyök | Hátrányok | Előnyök | Hátrányok |
| Központosított közbeszerzési eljárás | Magas ellenőrzési és felügyeleti díj (2.000.000 Ft/pálya) | Közvetlen kapcsolat a kivitelezővel | A közbeszerzési eljárást önállóan kell intéznünk. |
| Kormányrendeletben rögzített hitelkonstrukció a Magyar Fejlesztési Banknál (maximális kamat 1,58 %) | A pálya mentén található reklámfelületekre az Magyar Labdarúgó Szövetség igényt tart a szerződés szerint. | Mi gazdálkodhatunk a rendelkezésre álló reklámfelülettel. | Néhány század százalékkal rosszabb kamattal jutunk hitelhez. |
|  | Nehezebb kommunikáció a kivitelezővel. | Az építés során felmerülő műszaki hiányosságokat hamar orvosolni lehet. |  |
|  | Háromoldalú megállapodás (az OLLÉ Pr.Iroda – a Bank és az Önkormányzat között) | Egyszerű kétoldalú megállapodás a kivitelezővel. |  |

1. számú melléklet

OLLÉ Program

Útmutató

Budapest 2008. február

Tartalomjegyzék

Első rész: Általános rendelkezések	6

1.	Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere	6

2.	Kapcsolódó jogszabályok	6

3.	Az Útmutató alkalmazási köre	6

4.	Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata	6

Második rész: A Hitelprogram feltételrendszere	8

5.	Általános feltételek	8

5.1	Az OLLÉ Program célja	8

5.2	Általános feltételek	8

5.3	A hitelfelvevők köre	8

5.4	A hitelezésből kizártak köre	9

5.5	A hitel felhasználása	9

5.6	Saját erő	9

5.7	Hiteldíjak	9

5.8	Késedelmi kamat	10

5.9	Futamidők alakulása	10

5.10	Tőketörlesztés ütemezése	10

5.11	Biztosítékok	10

5.12	Folyósítási feltételek	11

Harmadik rész: Záró rendelkezések	11

Első rész: Általános rendelkezések

# Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere

Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló 363/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet és az 1/2008. (I. 4.) Alapítói határozat alapján a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) az MLSZ által meghirdetett OLLÉ program keretében létesítendő grund-, iskolai-, futsal- és nagypálya típusú labdarúgó pálya létesítéséhez kapcsolódó beruházások finanszírozása céljából meghirdette a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül az OLLÉ-hitelcélt (4.2.2).

Jelen Útmutató a Hitelprogram keretében nyújtott hitelek kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutató alapján az MFB Zrt. az OLLÉ Programiroda Kht.-vel együttműködve a beruházásokat közvetlenül finanszírozza.

# Kapcsolódó jogszabályok

Az Útmutató az alábbi jogszabályokra épül:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),

- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény,

- a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény.

- 363/2007 (XII. 23.) Kormányrendelet

- 1/2008. (I. 4.) Alapítói Határozat

A jogszabály esetleges változásait figyelembe kell venni, a Hitelprogram előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

# Az Útmutató alkalmazási köre

Jelen Útmutató az „OLLÉ Program vonatkozásában, meghatározza az MFB Zrt., továbbá a hiteligénylő önkormányzatok és önkormányzati társulások számára a Hitelprogram részletes feltételeit.

# Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata

Helyi önkormányzat: a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata.

Önkormányzati társulás:

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. hatálya alá eső társulások.

Hitelfelvételi korlát:

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel az 1990. évi LXV. tv. alapján.

Beruházás:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, valamint mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható (tervezés, előkészítés, lebonyolítás, hitel-igénybevétel, biztosítás, szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés).

Felújítás:

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.

Immateriális javak: a Sztv. szerinti immateriális javak között elszámolható tételek.

Együttműködési megállapodás: az OLLÉ Programiroda Kht. az MFB Zrt. és az Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás, mely pályatípusonként tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségeket, melynek viselője az Önkormányzat az OLLÉ Programiroda Kht. által kibocsátott számlák alapján. Az együttműködési megállapodás a hitelkérelem kötelező része.

Második rész: A Hitelprogram feltételrendszere

# Általános feltételek

## 5.1	Az OLLÉ Program célja

A Program célja az MLSZ által meghirdetett OLLÉ program keretében létesítendő grund-, iskolai-, futsal- és nagypálya típusú labdarúgó pálya létesítéséhez kapcsolódó beruházások finanszírozása.

## 5.2	Általános feltételek

| Hitelprogram keretösszege | A „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program” keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 235 milliárd Ft A keretet a befogadott hitelkérelmek érkezési sorrendben terhelik. Az MFB Zrt. által az egyes hitelfelvevőknek közvetlenül nyújtott hitel a Program teljes összegét csökkenti. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. |
| --- | --- |
| Hitel típusa | Éven túli lejáratú beruházási hitel. |
| Finanszírozás módja | A finanszírozás közvetlen finanszírozás keretében történik. |
| Hitel összege | A hitel összege pályatípusonként (Nagypálya, Futsal pálya, Grund pálya, Iskolai pálya) a beruházás bank által elfogadott teljes összege (95%) |
| Hitel devizaneme | HUF A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. |
| Kérelem benyújtása | A kérelem benyújtása az OLLÉ Programiroda Kht közreműködésével. |
| Igénybevételi lehetőség | A Hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére a keretösszeg érvényességéig van lehetőség. |

A hitelügyletek azonosítására az ÖKIF-OLLÉ általános azonosító jel szolgál. Az ÖKIF-OLLÉ azonosító jel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram-OLLÉ Program nevének rövidítése.

Az MFB Zrt. honlapja: www.mfb.hu.

## 5.3	A hitelfelvevők köre

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások, valamint a 2004. évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján alakult jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, valamint a 2004. évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások. esetén:

- a hitelfelvevő a társulás,

- a beruházással létrehozott vagyon a társulás tagjainak osztatlan közös tulajdonába kerül,

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 100. § (2) pontja szerint a hitelfelvétel az érintett önkormányzatok kezességvállalása mellett történhet.

## 5.4	A hitelezésből kizártak köre

Nem vehet részt a Hitelprogramban az a helyi önkormányzat, amely

- adósságrendezési eljárás alatt áll,

- nem felel meg az Ötv.-ben meghatározott hitelfelvételi korlátnak,

- lejárt esedékességű, adó vagy adók módjára behajtható köztartozással vagy hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

- a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette,

továbbá az a Társulás, amely

- lejárt esedékességű, adó vagy adók módjára behajtható köztartozással vagy hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

- a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.

## 5.5	A hitel felhasználása

A hitel kizárólag a hitelfelvevő tulajdonában és használatában lévő sportpályák fejlesztéséhez használható fel az OLLÉ program keretein belül.

Elszámolható költségek:

Valamennyi hitelcél esetében a beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési értéke a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. és 51. §-ai alapján az alábbi eltérések szerint számolhatók el:

- A beruházás költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének. Az elszámolás során a költségeket számlákkal vagy más hiteles számviteli bizonylatokkal kell igazolni.

- Az Együttműködési megállapodás szerint a pályatípusokhoz kapcsolódó egyéb költségek (pl. műszaki ellenőrzés) elszámolhatók.

## 5.6	Saját erő

A hitel saját ereje 5 %, a beruházás helyéül szolgáló tulajdoni lappal igazoltan önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok (sportpályák) a saját erő részeként elfogadásra kerülnek.

- Tulajdoni lap becsatolása, mely a hitelkérelem kötelező melléklete

- A beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanról hiteles térképmásolat, valamint értékbecslés. (Értékbecslés helyett a jegyző által kiállított adó és értékbizonylat is elfogadható.)

## 5.7	Hiteldíjak

A finanszírozó hitelintézet az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel.

| Ügyleti kamat | A hitelfelvevő által fizetendő kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 1,58%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik. |
| --- | --- |
| Kezelési költség | Kezelési költség nem kerül felszámításra. |
| Folyósítási jutalék | Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra. |
| Szerződésmódosítási díj | Szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. |
| Projektvizsgálati díj | Projektvizsgálati díj nem kerül felszámításra. |
| Rendelkezésre tartási díj | Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra. |
| Előtörlesztési díj | Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. |
| Szerződéskötési díj | Szerződéskötési díj nem kerül felszámításra. |

## 5.8	Késedelmi kamat

| Késedelmi kamat | A késedelmi kamat mértéke, amelyet a hitelintézetek az MFB Zrt. részére tartoznak megfizetni minden olyan összeg után, amelyet elmulasztanak az esedékesség napján megfizetni: az ügyleti kamat plusz évi 6% együttes összege. |
| --- | --- |

## 5.9	Futamidők alakulása

| Rendelkezésre tartási idő | A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. |
| --- | --- |
| Lejárat | Legfeljebb 20 év. |
| Türelmi idő | A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. |

## 5.10	Tőketörlesztés ütemezése

Türelmi időt követően, negyedévente – az utolsó törlesztő részlet kivételével – egyenlő törlesztő részletekben. Esedékességét lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy a törlesztés a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napjánál későbbre ne essen. Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő negyedévben esedékes. A program keretében az előtörlesztés megengedett, előtörlesztési díj nem számolható fel.

## 5.11	Biztosítékok

A hitel biztosítékainak meghatározása az MFB Zrt. belső szabályzata alapján történik, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, csak forgalomképes ingatlan fogadható be a vagyonkataszter alapján. Lehetőség van a Hitelgarancia Zrt. Készfizető kezességének igénybevételére.

## 5.12	Folyósítási feltételek

A folyósítás a hitelintézet részére benyújtott – a finanszírozó hitelintézet vonatkozó szabályzata alapján kifizetett vagy kifizetetlen - számlák, vagy a számvitelről szóló Sztv. 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján, a finanszírozó hitelintézet döntésétől függően a saját erő felhasználását követően, vagy pedig forrásarányos finanszírozás szerint történik.

- Az önkormányzatok hitelkérelmének megfelelően a beruházás bruttó módon kerül finanszírozásra, kivételt képezhetnek az építési számlák a 2007. évi CXXVII. tv. (új ÁFA törvény) 142. §-nak megfelelően.

- Amennyiben a hiteligénylő a finanszírozott ÁFA-t visszaigényli, köteles azt előtörlesztésre fordítani.

A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel, amelynek megállapításához a hitelkérelem beadását és a számla keltét kell figyelembe venni.

Harmadik rész: Záró rendelkezések

A hitelek kezelése során felmerülő, jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben az MFB Zrt. jogosult – írásban – állást foglalni.

Az MFB Zrt. az Útmutatóban foglaltak vonatkozásában a változtatás jogát fenntartja. Az Útmutatóban foglaltakra vonatkozó változtatásokról az MFB Zrt. tájékoztatja a az OLLÉ Programiroda Kht-t és a hitelfelvevőt.

Budapest, 2008. január 28.

az első fordulót lezáró döntés mintája

K I V O N A T

a ......................................... önkormányzat képviselőtestületének az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében műfüves labdarúgópályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása tárgyában tartott üléséről

A képviselő-testület, mint ajánlatkérő jelen határozatával  a nevében az OLLÉ-Progarmiroda által lebonyolított “Műfüves pályák megvalósításához szükséges alépítményi munkák” tárgyú, KÉ-9644/2007 számú, „Műfüves pályák műfű telepítési munkálatai elvégzése“, KÉ-9647/2007 számú, “Műfüves pályák megvalósításához szükséges világítási rendszer kiépítése”, KÉ-9650/2007 számú és “Műfüves pályák megvalósításához szükséges kerítés és palánképítési munkák” tárgyú, KÉ-9646/2007 számú közbeszerzési eljárások eredményét, a csatolt írásbeli összegzésekben foglalt tartalommal elfogadja.

- A képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert az eljárások eredménye alapján a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel a keretmegállapodások megkötésére:

műfű	beszerzés

Strabag AG., A-1220 Wien Donau-City Str. 9.

GRANUFLEX Kft.,1037 Budapest, Bécsi út 269.

NÉMETH és társa kft. ,2092 Budakeszi, Pátyi út 57.

alépítményi munkálatok végzése

Femol ’97 Kft., 8086 Felcsút, Fő út 221.

Alpokút és Mélyépítő Kft., 9700 Szombathely Maros u. 22.

Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37

kerítés- és palánképítési munkák

Swietelsky Építő Kft., 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B épület 5. emelet

COLAS Sportpályaépítő Közös vállalkozás Konzorcium

Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

világítás

Lisys Fényrendszer ZRt., 1134 Budapest, Kassák Lajos út 81.

Sebők és Sebők Kft., 5500 Gyomaendrőd Bajcsy u. 82.

Strom-Kovill Kft., 1191 Budapest, Corvin krt. 15-17.

A képviselő-testület az OLLÉ-Programiroda döntés-előkészítő anyagát megtárgyalva az eljárás folytatása tárgyában az alábbi döntéseket hozta:

2.	A képviselő-testület felhatalmazza az OLLÉ-Programiroda kht-t (székhelye:1112 Budapest, Kánai út 314/24 , cégjegyzékszáma: 01-09-87751 Cg., képviseletében eljár: Jakab Zoltán ügyvezető), hogy nevében a keretmegállapodás alapján a műfűves pálya kivitelezéséhez szükséges hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatassa, az önkormányzat által választott bíráló bizottság bevonásával az eredményt kihirdetésse.

A képviselő-testület nevében a hirdetmény közzététel nélküli eljárás során a polgármester jogosult nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra.

Az igényelt pálya/pályák típusa: futsal – grund – iskolai – nagypálya aláhuzandó/

A megvalósítás helyszíne: ............................................. /kitöltendő/

A megvalósítás igényelt időpontja: 2008 1. negyedév – 2008 2. negyedév – 2008 3. negyedév – 2008. 4. negyedév /aláhuzandó/ - más:

3.	A képviselő-testület a Magyar Fejlesztési Bank Rt. előzetes finanszírozási feltételeit elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

4.	A képviselőtestület az OLLÉ-Programiroda kht-val kötendő együttműködési megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:

Határidő: azonnal

K. m. f

A kivonat hiteléül:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott                                            polgármester, a                                                       önkormányzat képviselő-testülete képviseletében meghatalmazom az OLLÉ-Programiroda kht-t (székhelye:1112 Budapest, Kánai út 314/24 , cégjegyzékszáma: 01-09-87751 Cg., képviseletében eljár: Jakab Zoltán ügyvezető), hogy ajánlatkérő nevében eljáró szervezetként az önkormányzatot az önkormányzat által kötött keretmegállapodás alapján a műfüves pálya kivitelezéséhez szükséges hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban, azok előkészítésében, lebonyolításában és végrehajtásában teljes hatáskörrel képviseljen, nevemben eljárjon, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

, 2008. .... hó ... napján

.................................

polgármester

OLLÉ Program

Terméktájékoztató

Budapest 2008. február

Az OLLÉ program MFB Zrt. közreműködéssel történő finanszírozásának főbb feltételei

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramon belül

| A finanszírozás alapja |  |
| --- | --- |
|  | A finanszírozás a 363/2007 (XII. 23.) sz. kormányrendelet alapján történik, az MFB a hitelt közvetlen finanszírozásban nyújtja a helyi önkormányzatok és társulásaik részére. |
| Hitelforrás |  |
|  | A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program részére korábban biztosított árfolyam garanciás forrás. (Hitelcél 4.2.2) |
| Hitel célja |  |
|  | Az MLSZ által meghirdetett OLLÉ program keretében létesítendő grund-, iskolai-, futsal- és nagypálya típusú labdarúgó pálya létesítéséhez kapcsolódó beruházások finanszírozása. |
| Hitel típusa |  |
|  | Éven túli lejáratú beruházási hitel. |
| Hitelfelvevők köre |  |
|  | A fejlesztésre megjelölt, az OLLÉ programban részt vevő sportpálya tulajdonos - helyi önkormányzatok (ill. társulásai) |
| Hitel felhasználása |  |
|  | A hitel felhasználható a hitelfelvevő tulajdonában és használatában lévő sportpályák fejlesztéséhez az OLLÉ program keretein belül. |
| Hitel összege |  |
|  | A hitel összege pályatípusonként a beruházás bank által elfogadott beruházás teljes összege (95%) |
| Saját erő |  |
|  | 5 %, a beruházás helyéül szolgáló tulajdoni lappal igazoltan önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok (sportpályák) a saját erő részeként elfogadásra kerülnek |
| Hitel pénzneme |  |
|  | HUF |
| Hiteldíjak |  |
|  | Kamat; 3 havi EURIBOR + legfeljebb 1,58%/év. Kezelési költség; Nem kerül felszámításra.. Folyósítási jutalék; Nem kerül felszámításra.. Projektvizsgálati díj; Nem kerül felszámításra.. Szerződésmódosítási díj; Nem kerül felszámításra.. Rendelkezésre tartási díj; Nem kerül felszámításra.. Előtörlesztési díj; Nem kerül felszámításra.. |
| Futamidő alakulása |  |
|  | Rendelkezésre tartási idő; a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. Lejárat; legfeljebb 20 év. Türelmi idő; a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. |
| Törlesztés ütemezése |  |
|  | Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek. |
| Biztosítékok |  |
|  | Az önkormányzat által felajánlott biztosítékok. Lehetőség van a Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére |
| Folyósítási feltételek |  |
|  | A folyósítás számla (vagy a számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli bizonylat) alapján történik. |
| Egyéb feltételek |  |
|  | A hitelszerződés egyéb feltételeit a hitelkérelem elbírálása során a finanszírozó hitelintézet saját szabályzata alapján határozza meg. |
| Kérelem benyújtása |  |
|  | A hitelkérelmet az MFB Zrt. által megadott hitelkérelmi nyomtatványon a szükséges dokumentumokkal együtt kell benyújtani |
| Hitelezésből kizártak köre |  |
|  | Nem vehet részt a hitelprogramban az a helyi önkormányzat/Társulás, amely - adósságrendezési eljárás alatt áll, - nem felel meg a törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak, - lejárt esedékességű, adó vagy adók módjára behajtható köztartozással vagy hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, - a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette. |

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( ..., a továbbiakban “MFB”), másrészről

az OLLÉ-Programiroda Beruházási közhasznú társaság ( ..., a továbbiakban: “OLLÉ-Programiroda”), harmadrészt

... Önkormányzata ( ..., a továbbiakban: “Önkormányzat”, mind együttesen: “Felek”) között a mai napon, az alábbiak szerint.

Előzmények

A Magyar Labdarúgó Szövetség (“MLSZ”) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával Országos Labdarúgópálya Létesítési Programot (a továbbiakban: OLLÉ-Program) dolgozott ki. Az OLLÉ-Program, illetve ennek fejlesztése révén létrejött új OLLÉ-programok a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott állami sportlétesítmény-fejlesztési feladatok hatékony végrehajtásának egyik lehetséges eszköze, az önkormányzatok, illetve általuk fenntartott közintézmények önkéntes csatlakozása és az általuk megvalósítandó sportberuházások révén.

Az OLLÉ-Program megvalósításához szükséges finanszírozási hátteret egyrészt a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bővítéséről, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítéséről szóló 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) teremtette meg, melyben a Kormány egyetértett azzal, hogy a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcéljai egészüljenek ki a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiával kapcsolatos beruházások és az OLLÉ-Program keretében megvalósuló beruházások, valamint a komplex közösségi terek és a települési turisztikai beruházások létrehozásának finanszírozásával. A hitelből finanszírozott önkormányzati sportberuházások szervezését és végrehajtását az MLSZ által közhasznú társasági formában létrehozott OLLÉ-Programiroda végzi.

A Kormány az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló 363/2007.(XII.23) Korm rendeletben felhatalmazta az MFB-t, hogy az OLLÉ-Programban részt vevő, a sportberuházást hitelből megvalósítani kívánó önkormányzatoknak közvetlenül nyújtson hitelt, a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel.

Az OLLÉ-Programon belüli, a kormányrendelet alapján történő hitelnyújtás feltétele háromoldalú megállapodás létrejötte, illetve hitelnyújtás előtti megkötése az MFB, az OLLÉ-Programiroda és az önkormányzat között.

Az Önkormányzat a .................. hrsz alatt található ingatlanon az OLLÉ-Program keretében ............................... típusú futballpályát (a továbbiakban: Futballpálya) kíván létesíteni és ehhez az MFB-től hitelt kíván igénybe venni.

Fentiek alapján a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

- A Felek rögzítik és elismerik, hogy az OLLÉ-Programot a részt vevő önkormányzatok az OLLÉ-Programiroda közreműködésével valósítják meg. Az OLLÉ-Programiroda közreműködésének tartalma az OLLÉ-Program, illetve további sportberuházási programok kidolgozása és megvalósítása, az OLLÉ-Programiroda által alkalmazott szakértők bevonásával.

- Az OLLÉ-Programiroda felelős az OLLÉ-Program sikeres megvalósítását biztosító, speciális szakértelemmel rendelkező szakértői háttér (“Szakértők”) rendelkezésre állásáért.

- Az Önkormányzat tartozik viselni a Szakértők alkalmazása költségeinek jelen megállapodásban rögzített részét. Az Önkormányzat által viselendő költséghányad ....................,-Ft.

- A fent rögzített mértékű költséghányadot az OLLÉ-Programiroda szolgáltatási díjként, közvetlenül az Önkormányzat részére kiállított számlával érvényesíti, a fent megjelölt szolgáltatási díj finanszírozására az OLLÉ-Program keretében hitel igényelhető. A szolgáltatási díjra vonatkozó számla megfizetésének esedékessége az MFB és az Önkormányzat között a Futballpálya létesítésének finanszírozására vonatkozó hitelszerződés aláírásától számított 15 nap.

- Az OLLÉ-Program megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzését az MFB számára az OLLÉ-Programiroda biztosítja. A műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáért az OLLÉ-Programirodát – az OLLÉ-Programiroda és az Önkormányzat eltérő megállapodása hiányában- külön díjazás nem illeti meg. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének részletes feltételeit a Felek külön megállapodásban rögzítik.

- Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírása az MFB általi, az OLLÉ-Program megvalósítását szolgáló hitelnyújtás feltétele, ugyanakkor a jelen megállapodás aláírása az MFB részére nem keltkeztet hitelnyújtási kötelezettséget, Így az Önkormányzat elfogadja, hogy a Futballpálya létesítésének finanszírozására vonatkozó hitelezésre az MFB által elvégzett pozítív eredményű hitelbírálat

- Az Önkormányzat és az OLLÉ-Programiroda egymással szembeni kötelezettségeit és jogait az OLLÉ-Program megvalósításával kapcsolatosan a felek külön megállapodásban rögzítik.

Budapest, 2008....

...................................	.................................	.................................

az MFB	az OLLÉ-Programiroda	az Önkormányzat

képviseletében	képviseletében	képviseletében

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

1051 Budapest, Nádor u. 31.

Önkormányzati Hitelek és Adatszolgáltatási Osztály

Telefon: (06 1) 428 1569

Fax: (06 1) 428 1647

www.mfb.hu  bank@mfb.hu

Az OLLÉ Programhoz kapcsolódó hitelkérelem

(a hiteligénylő tölti ki!)

|  | Az MFB Zrt. tölti ki! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beérkezés dátuma: |  |
|  | Azonosító szám: |  |

I. Az önkormányzat azonosító adatai

| a hiteligénylő önkormányzat teljes neve |  |
| --- | --- |

| 00000000-0-00 | 00000000 0000 000 00 |
| --- | --- |
| adószáma | Statisztikai számjele (KSH száma) |

| 00-00-000000 | 0000.00.00. | 00 00 |
| --- | --- | --- |
| Önkormányzat törzsszáma | Önkormányzat bejegyzésének dátuma | TEÁOR száma |

Az önkormányzat székhelye:

| HU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ország | irányító szám | helység |  | postafiók |  |
| közterület neve |  |  | jellege |  | hsz., em., ajtó |

| Önkormányzat foglalkoztatottjainak száma: | Mérleg-főösszege: | Éves költségvetés kiadási főösszege: |
| --- | --- | --- |
| fő | ezer Ft | ezer Ft |

| kapcsolattartójának neve | beosztása | telefonszáma (körzetszámmal) |
| --- | --- | --- |

Az önkormányzat számlavezető hitelintézete:

hitelintézet megnevezése

00000000-00000000-00000000

számlaszám(ok)

Bankkapcsolat(ok) bemutatása:

Rendelkezik-e éven belüli hitellel (folyószámlahitel, egyéb)?

| hitelintézet megnevezése | a hitel összege |
| --- | --- |

Fennálló összes éven túli kötelezettség a hitelkérelem benyújtásának napján:

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

| Hitelintézet neve | Szerződés kelte | Kötelezettség |  |  | Törlesztés ütemezése, véglejárat, kamatozás | Biztosítékai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jellege  | eredeti ősszege | állománya * |  |  |

 pl. éven túli hitel; egyéb kötelezettségek, stb.

*a hitelkérelem benyújtásakor

Lízing

| Lízingbe adó neve | Lízing tárgya | Lízing típusa | Lízingelt eszköz értéke | Lízing hátralék összesen* | Lízing véglejárata | Lízing részletek éves ütemezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 pl. operatív vagy pénzügyi

*a hitelkérelem benyújtásakor

Az Önkormányzat által nyújtott kezességvállalás

| Kezességvállalás kedvezményezettje | Szerződés kelte | Kezességvállalás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | eredeti ősszege | állománya * | véglejárata | ütemezése |

*a hitelkérelem benyújtásakor

Egyéb tartozások

| Tartozás |  | Tartozás keletkezésének kelte | Tartozás állománya * | Tartozás kiegyenlítésének tervezett időpontja | Tartozás kamatozása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kedvezmé-nyezettje | oka |  |  |  |  |

*a hitelkérelem benyújtásakor

Megjegyzés: A Víziközmű Társulati hitelek esetében kérjük feltüntetni a Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek táblában, hogy jogutódlással átvett hitelről van-e szó, illetve az Önkormányzat által nyújtott kezességvállalás táblában, ha a kezesség a Víziközmű Társulathoz kapcsolódik.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

| Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok megnevezése | Önkormányzat tulajdoni hányada a gazdasági társaságban |  | Önkormányzat által vállalt kötelezettség a gazdasági társaság felé (pl.: kezesség, stb) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ft | % | összege Ft | éves ütemezés Ft |

Megjegyzés: kérjük, tüntessék fel azon gazdasági társaságokat, ahol az Önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik továbbá a tulajdoni hányadot, a társaság felé vállalt készfizetői kezességet, vagy egyéb kötelezettséget az alábbiak szerint:

A hiteligénylő önkormányzat – 10%-ot meghaladó – tulajdonosi részesedése gazdasági társaságokban

| Cég neve | Jegyzett tőke (ezer Ft) | Tevékenység | Részesedés (%-ban) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cégjegyzékszám: | 00-00-000000 |  |  |
| Cég neve | Jegyzett tőke (ezer Ft) | Tevékenység | Részesedés (%-ban) |
| Cégjegyzékszám: | 00-00-000000 |  |  |
| Cég neve | Jegyzett tőke (ezer Ft) | Tevékenység | Részesedés (%-ban) |
| Cégjegyzékszám: | 00-00-000000 |  |  |

A hiteligénylő önkormányzat az alábbi cégekkel minősül egy ügyfélcsoportnak

|  |  | 00-00-000000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a vállalkozás neve |  | cégjegyzékszám |  |
| Tevékenységi köre | Kapcsolat típusa, megnevezése | ezer Ft | % |
|  |  | Tulajdoni hányad |  |
|  |  | 00-00-000000 |  |
| a vállalkozás neve |  | cégjegyzékszám |  |
| Tevékenységi köre | Kapcsolat típusa, megnevezése | ezer Ft | % |
|  |  | 00-00-000000 |  |
| a vállalkozás neve |  | cégjegyzékszám |  |
| Tevékenységi köre | Kapcsolat típusa, megnevezése | ezer Ft | % |

Lejárt szállítói tartozása a hitelkérelem benyújtásának időpontjában

| Időszak | Szállító neve | Tartozás összege ezer Ft |
| --- | --- | --- |
| 30 napon túli |  |  |
| 60 napon túli |  |  |
| 90 napon túli |  |  |

A lejárt szállítói tartozás behajtására tett intézkedések.

II. A fejlesztés, beruházási igény bemutatása

A tervezett fejlesztés rövid bemutatása

A fejlesztés megvalósulási helyszíne:

| HU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ország | irányító szám | helység |  | postafiók |  |
| közterület neve |  |  | jellege |  | hsz., em., ajtó |
| Helyrajzi szám |  |  |  |  |  |

Kérjük a hitelcél/hitelcélok bejelölését!

A beruházás célja a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírása szerint

| - Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása |  |
| --- | --- |
| 4..2 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiával kapcsolatos beruházások |  |
| 4.2.2 Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások |  |

A fejlesztés részletes leírása (Kérjük térjen ki a beruházás konkrét céljára, indokoltságára, a beruházás előkészítettségére: tervek, árajánlatok, engedélyek megléte stb. Kérjük térjen ki továbbá a beruházás eredményeként létrejövő termék/szolgáltatás jellemzőire. Ezen termék/szolgáltatás hogyan hat az önkormányzat tevékenységére) – jelen hitelkérelem esetében a pálya működtetésének, várható bevételének bemutatása

| A beruházás kezdési időpontja: | ÉÉ-HH-NN | Befejezése: | ÉÉ-HH-NN |
| --- | --- | --- | --- |

A beruházás anyagi-műszaki összetételének, és forrásszerkezetének táblázatát az excel formátumú táblázat és a Kitöltési Útmutató szerint kérjük kitölteni.

A beruházáshoz kapcsolódó kiviteli és egyéb szerződések bemutatása (Melyek alapján kibocsátott számla képezi a hitel folyósításának bizonylatát.)

| Jogviszony | Cég neve | Vállalt összeg (eFt) |
| --- | --- | --- |
| Építési, kiviteli szerződés |  |  |
| Műszaki ellenőri megbízás |  |  |
| Tervezési megbízás |  |  |
| Egyéb: |  |  |

III. A hiteligény bemutatása

| A beruházás bruttó bekerülései értéke |  | Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az igényelt beruházási hitel összege: |  | Ft |  |  |
| Hitelkamat mértéke |  | Ajánlat szerint |  |  |
| Egyéb kondíciók megjelölése |  | Ajánlat szerint |  |  |
| Rendelkezésre tartási idő (a szerződéskötéstől számított max. 3 év) |  |  |  | év |
| Futamidő (max. 20 év) |  |  |  | év |
| Türelmi idő (a szerződéskötéstől számított max. 3 év) |  |  |  | év |
| A törlesztés tervezett ütemezése | Negyedévente egyenlő |  | Ft |  |

IV. Az igényelt fejlesztési hitel fedezeteként felajánlott biztosítékok bemutatása

Hitelgarancia Zrt. Készfizető kezességvállalása:

| Várható mértéke (eFt) |  |  |
| --- | --- | --- |

A készfizető kezesség a tőke és annak egy éves kamata erejéig igényelhető.

További részletek: www.hitelgarancia.hu

Egyéb biztosítékok bemutatása, amennyiben szükséges:

Rendelkezik-e az önkormányzat vagyonbiztosítással?

NEM

IGEN		Biztosító neve:

Biztosítás típusa:

V. Csatolandó képviselő-testületi döntések

Kérjük valamennyi csatolandó dokumentumot benyújtani a kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint!

VI. Mellékletek

- sz. melléklet: Nyilatkozat: Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram igényléséhez szükséges kitölteni!

- sz. melléklet: Az OLLÉ Program hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentációk

- sz. melléklet: –Anyagi-műszaki összetétel (Excel formátumú fájl)

- sz. melléklet – Források részletezése (Excel formátumú fájl)

- sz. melléklet – Bevétel-kiadási prognózis (Excel formátumú fájl)

- sz. melléklet - A hitelfelvételi korlát (Excel formátumú fájl)

- sz. melléklet – Kiegészítő adatok az adósminősítéshez (Excel formátumú fájl)

Kelt, …………………………………..

…………………………………………..

a hiteligénylő képviselőjének aláírása

1 sz. melléklet

Nyilatkozat: Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram igényléséhez szükséges kitölteni!

Alulírott hiteligénylő jogszerű képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

- tudomásul veszem, hogy a hitel nyújtására a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (ÖKIF) keretében kerül sor, a hitelhez nemzetközi fejlesztési intézmények, így a Council of Europe Development Bank (CEB) és a European Investment Bank (EIB) forrást nyújthatnak;

- az ÖKIF Termékleírását megismertem, hitelkérelmem a Hitelprogram feltételeinek és a valóságnak mindenben megfelel;

- nem állnak fenn azok a feltételek, amelyek a Hitelprogram Termékleírásában a hitelezésből kizártak köre megjelöléssel szerepel, vagyis az önkormányzat (önkormányzati társulások esetén a gesztor önkormányzat) nem áll adósságrendezési eljárás alatt, megfelel a törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak, lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással nem rendelkezik (kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részlefizetést engedélyezett), a jelen adatlap finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását megelőző három éven belül a hiteligénylő az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette,

- a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek rendelkezésre állnak és nem képezik az önkormányzati törzsvagyon részét; a fedezetekkel kapcsolatos polgári jogi és büntető jogi előírásokat ismerem, tartózkodom minden olyan magatartástól, amely fedezetelvonásnak minősül, vagy a fedezetek értékét csökkenti,

- a beruházás finanszírozása a közbeszerzésre vonatkozó előírásoknak megfelel,

- tudomásul veszem, hogy személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint a beruházással kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozhatók,

- hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hiteligénylővel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló, banktitkot képező tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712, KSH-törzsszám: 10644371), a Magyar Export-Import Bank Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48, cégjegyzékszám: 01-10-042594, KSH-törzsszám 10949638; a Magyar Követeléskezelő Zrt. székhely: 1027 Budapest, Henger u. 2/b., cégjegyzékszám: 01-10-043319, KSH-törzsszám: 12226483; a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-042595, KSH-törzsszám: 10949621; a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Zrt. székhely: 1131 Budapest, Faludi u. 3., cégjegyzékszám: 01-10-045174, KSH-törzsszám: 13396709; a Corvinus Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-043547, KSH-törzsszám: 12293160, a Beszállítói Befektetői Zrt., Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, ezen társaságok jogutódjai, a 2001. évi XX. törvény mellékletében felsorolt társaságok (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő, illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetővé; hozzájárulok ahhoz, hogy az MFB Zrt. illetőleg meghatalmazottja, a beruházást a helyszínen is ellenőrizhesse,

- kötelezettséget vállalok arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átadok minden általuk kért információt és dokumentumot,

- kötelezettséget vállalok arra, hogy a hiteligénylő

- a kölcsön összegét kizárólag a beruházás megvalósítására fordítja,

- a beruházást befejezi a hitelezővel szemben vállalt határidőben,

- a beruházás kezdő, vagy befejező határidejének megváltozását a finanszírozó hitelintézetnek, továbbá ezen Adatlap kitöltése útján az MFB Zrt.-nek bejelenti,

- a beruházás keretében a beszerzéseit a gazdaságosság és a hatékonyság elvei szerint, a közbeszerzésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal, és az azokban felsorolt, releváns európai uniós előírásokkal, irányelvekkel összhangban hajtja végre,

- helyreállít, karbantart, kijavít, felújít minden, a beruházás részét képező vagyontárgyat, ahogyan az a rendeltetésszerű működés érdekében szükséges,

- engedi, hogy a forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetőleg azok által kijelölt személyek a beruházást és a munkavégzést annak helyszínén ellenőrizzék, továbbá e célból biztosítja a megfelelő információkkal és segítséggel történő ellátásukat,

- a beruházást - az Európai Unió és Magyarország közötti derogációs megállapodásokban foglaltak kivételével – az európai uniós, továbbá a magyar környezetvédelmi előírások betartásával valósítja meg, beleértve ebbe a növény- és állatvilág, a talaj, a víz, a levegő, a klíma, a tájkép, az épített környezet és a kulturális örökség megőrzését, védelmét és javítását.

Kelt, …………………………………..

…………………………………………..

a hiteligénylő képviselőjének aláírása

Árajánlat

Budapest VII. ker

Az Önkormányzat által igényelt futsal  labdarúgópálya várható, becsült megépítési költsége:

| Megnevezés | Település | BUDAPEST VII. |
| --- | --- | --- |
|  | HRSZ. | 29723/1 |
|  | Pályatípus | Fű Futsal |
| Alépítmény,föld munkák |  | 841 700 Ft |
| Drénrendszer - víztelenítés |  | 1 071 500 Ft |
| Pálya alépítmény |  | 4 108 316 Ft |
| Pályaburkolat ( műfű ) |  | 7 263 680 Ft |
| Burkolatépítés a pálya körül |  | 0 Ft |
| Kerítés, Palánk, Labdafogóháló |  | - |
| Pálya világítás |  | 3 779 620 Ft |
| Felszerelések - tartozékok |  | 1 292 200 Ft |
| Egyebek |  | 0 Ft |
| Banki - technikai költségek (hitelbírálati díj, banki műszaki ellenőrzési díj, folyósítási díj, szakértői díj, stb.) |  | 2 000 000 Ft |
|  | Mindösszesen | 20 357 016 Ft |
| VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK |  |  |
| PALÁNK, KERíTÉS |  |  |
| Palánkkal + labdafogóval |  | 3 456 000 Ft |
| Kerítéssel |  | 2 814 500 Ft |
| Felméréskor jelzett igény |  | 0 Ft |

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK

Az árajánlat a  versenyeztetés előtti becsült árakat tartalmazza!

az ollé  program hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentációk

A hitelkérelmi nyomtatványokat kézzel vagy írógéppel olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni.

Az adatlapot minden esetben alá kell írni, mert a polgármester aláírása nélkül érvénytelen.

I. Az önkormányzat azonosító adatai, információk a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltéséhez:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott megyei és települési önkormányzatok, valamint ezen önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai nyújthatnak be hitelkérelmet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az azonosító adatokat kérjük értelemszerűen kitölteni.

Az önkormányzat valamennyi éven túli kötelezettségét kérjük a megadott formátumban kitölteni, az MFB csoport tagjaival (MFB Zrt., Eximbank, MKK Zrt., MEHIB Zrt., Corvinus Zrt., NIL Zrt.) szemben fennálló kötelezettségeket külön is meg kell adni.

Az ügyfélcsoportra vonatkozó információk tekintetében ügyfélcsoportnak minősül:

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 2. melléklet III. 20. pontban meghatározottak szerinti olyan két vagy több ügyfél melyekkel szemben az MFB csoport tagja kockázatot vállalt.

II. A hitelkérelemhez csatolandó alapdokumentumok,

A.) Csatolandó képviselő-testületi döntések

- a hitelcél jóváhagyása, a beruházás költségelőirányzatának elfogadása,

- döntés a hitel felvételéről,

- döntés a biztosítékok felajánlásáról,

- döntés a hitel és járulékainak megfizetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról, illetve ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben való betervezéséről és jóváhagyásáról,

- nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88. §)

- hiteles aláírási címpéldány,

- megbízott pénzügyi tanácsadó meghatalmazása.

B.) A fejlesztési, beruházási igény bemutatása

Az OLLÉ Hitelprogram elfogadott pályázatának megfelelően: a beruházás megvalósulási helyszíne. Ha a beruházás több helyszínen valósul meg kérjük, adja meg a megvalósulás elsődleges, legfontosabb helyszínét.

A fejlesztésre vonatkozó dokumentumok:

- a beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan (pályák) tulajdoni lapjának becsatolása (saját erő igazolása, 5%-ban a pályák elfogadásra kerülnek 1/1 tulajdoni lap igazolásával (adó és értékbizonylat vagy friss értékbecslés alapján)

- a beruházás helyszíneként szolgáló ingatlanra vonatkozó (építési, használatbavételi, szakhatósági, környezetvédelmi, stb.) engedélyek, ha nem szükséges, akkor az önkormányzat jegyzőjének erről szóló nyilatkozata

- (fővállalkozói-, vállalkozói, egyéb) szerződések becsatolása

- Költségvetés a jóváhagyott tervdokumentáció alapján,

- Egyéb külső forrásokat igazoló dokumentumok (döntésről szóló határozat, támogatási szerződések)

- a fejlesztés anyagi-műszaki összetétele (3. sz. melléklet, excel táblázat),

- a fejlesztés forrásszerkezete (4. sz. melléklet, excel táblázat),

- a fejlesztés megtérülésének, a pályák bérleti szerződése szerinti tevékenységből származó bevétel és az üzemeltetés módjának bemutatása

- az önkormányzat és az OLLÉ Programiroda Kht. részéről aláírt háromoldalú Együttműködési Megállapodás a sportpályaépítéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

C.) Az önkormányzat gazdálkodásának dokumentumai:

- tárgyévi elfogadott költségvetési rendelet,

- előző két évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló (zárszámadás),

- részletes könyvvizsgálói jelentés (amennyiben rendelkezésre áll)

- tárgyévet megelőző év Magyar Államkincstár részére elektronikus formában benyújtott beszámolója,

- nyilatkozat a jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyon részét nem képező, mobilizálható vagyon értékéről

- az önkormányzattal egy ügyfélcsoportnak minősülő vállalkozások éves beszámolói az elmúlt két üzleti évre vonatkozóan, illetve főkönyvi kivonatai, mérlegei és eredmény-kimutatásai a hitelkérelem befogadását megelőző időszakban,

- bevételi-kiadási prognózis a hitel futamidejére (5. sz. melléklet, excel táblázat),

- hitelfelvételi korlát számítása (6. sz. melléklet, excel táblázat),

- kiegészítő adatok adósminősítéshez (7. sz. melléklet, excel táblázat),

- szöveges információ:

- a tervezett fejlesztés hogyan illeszkedik az önkormányzat fejlesztési programjába,

- a futamidőre tervezett költségvetési prognózisban szereplő, főbb bevételi és kiadási tételek tervezésénél figyelembe vett információk, feltételezések,

- a hitel és járulékai törlesztésének forrása

D.) Biztosítékok:

A Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása a tőke és egy év kamata mértékéig igényelhető. Egyéb biztosítékként kizárólag önkormányzati törzsvagyon részét nem képező forgalomképes vagyontárgy fogadható el.

A biztosítékok különböző kombinációkban is alkalmazhatók. Az MFB Zrt. jogosult annak eldöntésére, hogy mely biztosítékokat fogadja el az ügylet fedezeteként. A biztosítékok értékének fedezeti értéken számítva el kell érnie a hitel tőkeösszege és egyéves kamatainak együttes összegét. A fedezeti érték a biztosíték forgalmi értékének és a fedezeti szorzónak a szorzata, ahol a fedezeti szorzó nagysága függ az MFB Zrt. által megállapított adós minősítésétől és az ügylet kockázatától.

Nem fogadható el fedezetként:

- Az MFB Zrt. vagy bankcsoportjához tartozó másik pénzügyi intézmény tulajdonában álló egyszemélyes részvénytársaság részvénye,

- Az MFB Zrt. bankcsoportjához tartozó másik pénzügyi intézmény által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapír,

- Olyan gazdasági társaság üzletrésze vagy részvénye, amelyikben az adósnak befolyásoló részesedése van,

- Olyan biztosíték, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve a jelzáloggal terhelt zálogtárgyat,

- Olyan jelzálog terhelésre felajánlott biztosíték, amely forgalmi értékének 70%-át meghaladó mértékben más bank vagy egyéb szervezet által már terhelt.

E.) Igazolások a fennálló köztartozásokról:

- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól

- a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnokságától

Feljegyzés az OLLÉ program műszaki ellenőrzési feladatairól

- A beruházás megvalósítása

- A kivitelezés műszaki ellenőrzése

- Építőmérnök irányításával, szakági mérnökök szükség szerinti közreműködésével (mélyépítő, útépítő, elektromos szakember biztosításával, aki ellenőrzéshez szükséges geodéziai szakismerettel rendelkezik), folyamatosan ellátja a Megbízó érdekképviseletét.

- Közreműködik a kivitelező felé a munkaterület átadásában/átvételében, mely során a munkaterület tulajdonosa biztosítja a víz- és áramvételi lehetőséget és a munkaterület akadálytalan megközelítésére a bejáró utat. Felügyeli az építési terület kitűzését.

- A munkaterület átadásával egyidejűleg a Kivitelezővel közösen megnyitott építési napló vezetését folyamatosan ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeikről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat megadja. Az építési naplót lezárja.

A szükséges tervezési művezetést a Megbízó, saját megbízott tervezője útján biztosítja.

- A vállalkozóval az ISO 9002 Szabvány előírásainak megfelelő minőségbiztosítási tervet készíttet, amely technológiai folyamatonként tartalmazza mindazon szabvány előírásokat és ellenőrzési módszereket, amelyek betartása, illetve végrehajtása garantálja a kivitelezés I. oszt. minőségét.

- Elvégzi a kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a vállalkozói minőségtanúsítás folyamatos számonkérését, az eltakarásra kerülő munkák átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőségellenőrzését, valamint a vállalkozói teljesítés igazolások kiadását.

- Elvégzi az esetlegesen felmerülő pótmunkák mennyiségi és ár felülvizsgálatát.

- Ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. Az ütemtervhez mérten esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz a szükséges építtetői intézkedések megtételére, illetve a Megbízó képviselőjeként a szükséges intézkedéseket megteszi.

- A Megbízott az előzetes ütemtervet a kivitelezők részére biztosítja. Az elkészített előzetes ütemterv alapján a Megbízott Közreműködik a különböző kivitelezőkkel egy olyan részletes ütemterv összeállításában, melyet minden kivitelező elfogad és amelynek betartását a Megrendelő a kivitelezőnek szerződéses kötelezettségnek ír elő. A kivitelezők által összeállított részletes ütemterv elkészítésének határideje a vázlatos ütemterv átadásától számított 14. nap.

- Valamennyi közreműködő részvételével, szükség szerinti gyakorisággal megszervezi a helyszíni kooperációs értekezleteket, melyek során ellenőrzi a folyamatos kivitelezést biztosító feltételek teljesítését és az esetlegesen felmerülő akadályok elhárítására intézkedéseket tesz.

- Elvégzi az érvényes szerződésnek megfelelő számlaellenőrzést.

- A Megbízott feladataink ellátása során minden kivitelezési helyszínen nagypályák esetében legalább nyolcszor, egyéb esetekben legalább négyszer köteles megjelenni és ellenőrzést tartani. A megjelenés tényét és elvégzett ellenőrzési feladatokat az építési naplóban rögzíteni kell. Az Megbízott az ellenőrzésekről fotódokumentációt készít, amelyet a Megbízó részére 48 órán belül e-mailen a meghatározott címre digitális formában eljuttat

- Elektromos bekötések

A megbízott vállalja, hogy felügyeli és ellenőrzi az elektromos  sportcélú világítás betáplálásának , bekötésének folyamatát, igazolja a munka szakszerű, előírásoknak megfelelő elvégzését. Ellenőrzi és igazolja a szükséges engedélyek meglétét, érvényességét.

- Csapadékcsatorna rákötés

A megbízott vállalja hogy felügyeli és ellenőrzi a sportpályák vízelvezetésével kapcsolatos  munkálatokat. Igazolja a munkák szakszerű és előírásoknak megfelelő elvégzését. Ellenőrzi és igazolja a szükséges engedélyek meglétét, érvényességét.

- .A megbízott vállalja, hogy a labdarúgópálya kivitelezése alapján az illetékes alvállalkozók által készített leszámolási (megvalósulási) dokumentációt felülvizsgálja és észrevételeit a kivitelező felé 8 napon belül írásban megteszi. A megbízót az észrevételekről írásban tájékoztatja.

| Mintavételi dokumentáció |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkanem |  | Mérés, ill. gyakoriság |  | A munka mennyisége | Mérés, ill. vizsgálat |  |  |
| Vizsgálat |  | Módszere | Gyakorisága |  | Előírt száma (db) | Előírt érték | Tűrés |
| 1. | Alaptükör |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség /proktor/ | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Szintmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Földmű alakhűség |  |  |  |  | terv szerint | 0% |
| 2. | Szűrő alapréteg (32/64) |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség /proktor/ | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -proctor utáni aprózódás | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -mállás | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Vastagságmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Egyenletesség | 4m-s léccel | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Vízáteresztőképesség | DIN 18035 | 1db/réteg |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Pálya alakhűség |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fagy elleni védelem (16/32) |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -mállás | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Vastagságmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Egyenletesség | 4m-s léccel | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Vízáteresztőképesség | DIN 18035 | 1db/réteg |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Pálya alakhűség |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Laza hordozó réteg (5/12) |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -mállás | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Vastagságmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Egyenletesség | 4m-s léccel | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Vízáteresztőképesség | DIN 18035 | 1db/réteg |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Pálya alakhűség |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Felület kiegyenlítő réteg (5/8) |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -mállás | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Vastagságmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Egyenletesség | 4m-s léccel | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Vízáteresztőképesség | DIN 18035 | 1db/réteg |  |  | terv szerint | 0 |
|  | Pálya alakhűség |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Közmű munkaárok |  |  |  |  |  |  |
|  | Altalaj vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörség homokágyazat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörség földvisszatöltés |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörség cső fölött 50cm-ig | MSZ 14043, UT 2-3.103 |  |  |  |  |  |
| 7. | Egyéb munkák |  |  |  |  |  |  |
|  | Beton előregyártott elemek |  |  |  |  |  |  |
|  | -szilárdság | bizonylat |  |  |  |  |  |
|  | -fagyállóság | bizonylat |  |  |  |  |  |
|  | Betongerenda szilárdság |  |  |  |  |  |  |
|  | -alakhűség |  |  |  |  |  |  |
|  | -magassági eltérés | Szintmérés |  |  |  |  |  |
|  | Padka földmunka | Szintmérés |  |  |  |  |  |
|  | Alkalmassági vizsgálat |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség /proktor/ | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Szintmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Földmű alakhűség |  |  |  |  |  |  |
|  | Padka ágyazati réteg |  |  |  |  |  |  |
|  | -szemeloszlás | MSZ 18288-1:1990 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -konzisztencia határok | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -tömöríthetőség /proktor/ | MSZ14043/7 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | -vízfelvétel | MSZ14043/4 | 5000m3/1db |  |  |  |  |
|  | Tömörségmérés | MSZ 14043, UT 2-3.103 | 200m/1db/pálya |  |  | 80% | 0% |
|  | Teherbírás | MSZ2509/3 | 200m/1db/pálya |  |  | Ha d>1,75 g/cm3 ,vagy beton alap Trg min. 90% Ha rd<1,75 g%cm3 Trg min. 95% kötött E2³50MPa szemcsés E2³60MPa | 3% |
|  | Szintmérés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 10mm |
|  | Esés | Szintmérés | 1db/500m2 |  |  | terv szerint | 0,2% |
|  | Földmű alakhűség |  |  |  |  |  |  |
|  | Víztelenítés |  |  |  |  |  |  |
|  | 80-s drén műbizonylat | Bizonylat |  |  |  |  |  |
|  | 160-s drén műbizonylat | Bizonylat |  |  |  |  |  |
|  | geotextilia műbizonylat | Bizonylat |  |  |  |  |  |
|  | magassági bemérés | Szintmérés |  |  |  | terv szerint | 10mm |

|  |  |  |  |  | MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV MET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 9001: 2001 4 / 1. oldal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A létesítmény megnevezése: |  |  | OLLÉ program műfüves pálya világítási munkák |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Iktatószám: 2007-11-08/01 |  |  |
| TERVEZÉS |  |  |  |  |  |  |  | VÉGREHAJTÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az ellenőrzött |  |  |  | Követelmény, |  | Az ellenőrzést végző(k) |  |  |  |  |  | Bizonylat |  | Igazolás | Igazoló |
| Sor-szám | Időszak | tevékenység /munkanem/ |  | tartópont /jellemző(k)/ |  | szabályozó dokumentum |  | s: saját k: külső |  |  | név |  |  | (irat, doku-mentum) |  | dátuma | aláírása |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | .ÉN szerint | 0,4 kV-os energiaellátás, Munkaterület átvétele -telephely kialakítása -tranzitraktár kialakítása -Áramszolgáltatói ügyintézés - nyomvonal kitűzése - földmunka - kábelfektetés - ellenőrző mérések |  | -az előkészítés ellenőrzése -megfelelőség ellenőrzése -előkészítés ellenörzése -megfelelősség ellenőrzése -geodéziai kitűzés -kábelárok kialakításának ellenőrzése -az elrendezés ellenőrzése -geodéziai nyíltárkos bemérés -takarás engedélyeztetése -folytonosság ellenőrzése -szigetelési ellenállás mérése |  | TMB szerint TMB szerint TMB szerint MSZ 13207-1 3.1; 6.5 szerint MSZ 13207-1 4.2. szerint MSZ 13207-1 4.3. szerint Közműrajz Építési Napló MSZ 13207-1 7.2. szerint MSZ 13207-1 7.3. szerint |  | s s s k s s k k k k |  |  | Tulajdonos és Kivitelező Zsoan Geodézia Zsoan Geodézia Óbuda-Újlak. Nedved L. Nedved L. |  |  | ÉN ÉN ÉN Jkv,rajz ÉN rajz ÉN Jkv. Jkv. |  |  |  |
|  |  |  |  | Készítette: 2007-11-08 Zsula Károly . Dátum Aláírás |  |  |  |  |  | Ellenőrizte és jóváhagyta: 2007-11-09 Koloszár József Dátum Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitöltés után csak engedéllyel másolható! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV MET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 9001: 2001 4 / 2. oldal |  |  |
| A létesítmény megnevezése: |  |  | OLLÉ program műfüves pálya világítási munkák |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Iktatószám: 2007-08-26/01 |  |  |
| TERVEZÉS |  |  |  |  |  |  |  | VÉGREHAJTÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az ellenőrzött |  |  |  | Követelmény, |  | Az ellenőrzést végző(k) |  |  |  |  | Bizonylat |  |  | Igazolás | Igazoló |
| Sor-szám | Időszak | tevékenység /munkanem/ |  | tartópont /jellemző(k)/ |  | szabályozó dokumentum |  | s: saját k: külső |  |  | név |  | (irat, doku-mentum) |  |  | dátuma | aláírása |
| 8. 9. 10. 11. | ÉN szerint | -kábelszakasz bekötése -kábelárok visszatöltése -nyomvonal helyreállítás -műszaki átadás Rövidítések jelentése -s -k -ÉN -jkv -MSZ -TMB -rajz -tech.út. |  | -bekötés ellenőrzése -kábelvédelem ellenőrzése -réteges döngölés ellenőrzése -talajtömörség ellenőrzése -a helyreállítás ellenőrzése -átadási dokumentáció Saját Külső Építési napló Jegyzőkönyv Magyar szabvány Telephelyek munkavédelmi biztosítása megvalósulási rajz technológiai utasítás |  | Kiviteli terv MSZ 13207-1 4.4.; 4.5.; 6.5. szerint Építési Napló Tr 90% Építési Napló MSZ 13207-1 M4. szerint |  | s s s k s s, k |  |  | ÉN ÉN Óbuda-Újlak Óbuda-Újlak Óbuda-Újlak |  | ÉN ÉN ÉN Jkv ÉN jkv |  |  |  |  |
| A rovatok szükség szerint töltendők ki! |  |  |  | Készítette: 2007-11-08 Zsula Károly D Dátum Aláírás |  |  |  |  |  | Ellenőrizte és jóváhagyta: 2007-11-09 Koloszár József Dátum Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitöltés után csak engedéllyel másolható! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV MET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 9001: 2001 4 /3. oldal |  |  |
| A létesítmény megnevezése: |  |  | OLLÉ program műfüves pálya világítási munkák |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Iktatószám: 2007-08-26/01 |  |  |
| TERVEZÉS |  |  |  |  |  |  |  | VÉGREHAJTÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az ellenőrzött |  |  |  | Követelmény, |  | Az ellenőrzést végző(k) |  |  |  |  | Bizonylat |  |  | Igazolás | Igazoló |
| Sor-szám | Időszak | tevékenység /munkanem/ |  | tartópont /jellemző(k)/ |  | szabályozó dokumentum |  | s: saját k: külső |  |  | név |  | (irat, doku-mentum) |  |  | dátuma | aláírása |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. | Építési Napló szerint | Pályavilágítás Munkaterület átvétele -telephely kialakítása -tranzitraktár kialakítása Kábelfektetés -nyomvonal kitűzése -oszlophelyek kitűzése -földmunka -kábelfektetés - oszlopállítás -lámpatestek felszerelése fejszerkezetre -ellenőrző mérések |  | -az előkészítés ellenőrzése -megfelelőség ellenőrzése -elhelyezés megszervezése - geodéziai kitűzés -kábelárok kialakításának ellenőrzése -az elrendezés ellenőrzése -geodéziai nyíltárkos bemérés -takarás engedélyeztetése -folytonosság ellenőrzése - alapozás és műszeres ellenőrzés - rögzítések ellenőrzése -szigetelési ellenállás mérése |  | TMB szerint .TMB szerint MSZ 13207-1 3.1. szerint MSZ 13207-1 4.2. szerint MSZ 13207-1 4.3. szerint Közműrajz Építési Napló MSZ 13207-1 7.2. szerint Techn.ut. Techn.ut. MSZ 13207-1 7.3. szerint |  | s s s k s s k k s s k |  |  | Zsoan Geodézia. Óbuda-Újlak Óbuda-Újlak Nedved L. Óbuda-Újlak Nedved L. |  | ÉN ÉN Jkv ÉN ÉN Rajz Jkv ÉN ÉN Jkv |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Készítette: 2007-11-08 Zsula Károly D Dátum Aláírás |  |  |  |  | Ellenőrizte és jóváhagyta: 2007-11-09 Koloszár József Dátum Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV MET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 9001: 2001 4 /4. oldal |  |  |
| A létesítmény megnevezése: |  |  | OLLÉ program műfüves pálya világítási munkák |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  |  | Iktatószám: 2007-08-26/01 |  |  |
| TERVEZÉS |  |  |  |  |  |  |  | VÉGREHAJTÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az ellenőrzött |  |  |  | Követelmény, |  | Az ellenőrzést végző(k) |  |  |  |  |  | Bizonylat |  | Igazolás | Igazoló |
| Sor-szám | Időszak | tevékenység /munkanem/ |  | tartópont /jellemző(k)/ |  | szabályozó dokumentum |  | s: saját k: külső |  |  | név |  |  | (irat, doku-mentum) |  | dátuma | aláírása |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. |  | -kábelszakasz bekötése -kábelárok visszatöltése -nyomvonal helyreállítás -lámpatestek pozicionálása -fénytechnikai mérések -műszaki átadás Rövidítések jelentése -s -k -ÉN -jkv -MSZ -TMB -rajz -tech.út. |  | -bekötés ellenőrzése -kábelvédelem ellenőrzése -réteges döngölés ellenőrzése -talajtömörség ellenőrzése megkezdett 50 m-ként 1 mérés -az ideiglenes helyreállítás ellenőrzése terhelésvizsgálat -lézeres műszeres beállítás pálya rácsozása -megfelelőség ellenőrzése -átadási dokumentáció Saját Külső Építési napló Jegyzőkönyv Magyar szabvány Telephelyek munkavédelmi biztosítása megvalósulási rajz technológiai utasítás |  | Kiviteli terv MSZ 13207-1 4.4; 4.5. szerint Építési Napló Tr 90% Építési Napló jkv MSZ 13207-1 M4. szerint Terv szerint Terv szerint 200 lux MSZ 13207-1 # M4. szerint |  | s s s k s s,k s.k. s.k s |  |  | Óbuda-Újlak Óbuda-Újlak Nedved Óbuda-Újlak Óbuda-Újlak |  |  | ÉN ÉN ÉN Jkv Jkv ÉN Jkv. Jkv. Jkv. |  |  |  |
|  |  |  |  | Készítette: 2007-11-08 Zsula Károly D Dátum Aláírás |  |  |  |  |  | Ellenőrizte és jóváhagyta: 2007-11-09 Koloszár József Dátum Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitöltés után csak engedéllyel másolható! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MŰFŰ MMT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkanem | Mérés, ill. gyakoriság |  |  |  | A munka | Mérés, ill. vizsgálat |  |  |
| Vizsgálat | Módszere | Gyakorisága | Jellege | Végzi | mennyisége | Előírt száma (db) | Előírt érték | Tűrés |
| MŰFŰ RÉTEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapanyag vizsálatok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhasznált gumi granulátum anyagminőség ellenőrzése, a FIFA QC szerint | A FIFA QC vonatkozó értékeinek megfelelően zsákok tartalmának és az érték összevetése! | Big Bag zsákonként 1 minta min 250 g | 1/Big Bag | Független labor ISASPORT, LABORSPORT, vagy más FIFA által elfogadott | Változó | szabvány szerint | FIFA QC vonatkozó mutatói szerint | FiFA QC vonatkozó tűrések szerint! |
| Granulátum idegenanyag mentesség | Szemrevételezés | Big Bag / 1 |  |  | Változó |  |  | szabvány szerint |
| Felhasznált homok vizsgálata szemcse méret | EN 933 | 1/egység | 1/raklap v szállítási egység | Független labor | Változó | szabvány szerint | szabvány szerint | szabvány szerint |
| Felhasznált homok vizsgálata szemcse alak | prEn14955 | 1/egység | 1/raklap v szállítási egység | Független labor | Változó | szabvány szerint | szabvány szerint | szabvány szerint |
| Felhasználandó ragasztó szalag | FiFa QC Szerint Table 2 +-5% | Qc szerint |  | Független labor | Változó | Bizonylatolás | szabvány szerint | szabvány szerint |
| Felhasználandó PU ragasztó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Változó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | szabvány szerint |
| Pálya vonalak anyaga és szőnyeg összevetés | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Változó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | szabvány szerint |
| Vonalazás ragasztó szalag | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Változó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | szabvány szerint |
| Vonalazás ragasztó anyag | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Változó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | szabvány szerint |
| Beépített sportszerek | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Bizonylatolás | Változó | Bizonylatolás | Bizonylatolás | szabvány szerint |

|  | UMIK által végezhető vizsgálatok |
| --- | --- |
|  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |

| MŰFŰ MMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkanem | Mérés, ill. gyakoriság |  |  |  |  |  | A munka | Mérés, ill. vizsgálat |  |  | Minősítési előírás |
| Vizsgálat | Módszere | Gyakorisága | Jellege |  | Végzi |  | mennyisége | Előírt száma (db) | Előírt érték | Tűrés | megnevezése |
| Illesztési hézag vizsgálat műfű csíkok között | felmérés | tekercsenként | folyamatos |  | UMIK |  | Változó | 2 tekercs / 1 | max 5 mm | 2 mm |  |
| Homoktöltés magasság mérés |  | Folyamatos | tekercsenként |  | UMIK |  | Változó |  | 0,002 cm / s DIN szerint |  |  |
| Gumigranulátum magasság mérés | felmérés nagypályán lézeres futsaltól mechanikus | Folyamatos | 10db/500m2 |  | UMIK |  | Változó | Megállapodás szerint | DIN szabvány szerint (MINDEN ESETBEN 18035-7) | DIN szabvány szerint |  |
| Gumigranulátum - Fűszál viszony réteg vastagság | felmérés nagypályán lézeres futsaltól mechanikus | Folyamatos | 10db/500m2 |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Megállapodás szerint | DIN szabvány szerint | DIN szabvány szerint |  |
| Fűszálak magassága | Eltérés a FIFA Lab Report szerinti szálhossztól | Folyamatos | 10 szál / m2 |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  |  |  | FIFA LAB REP | -0,05 |  |
| Granulátum töltés egyes rétegeinek vastagsága | számlálás | Folyamatos | 10db/500m2 |  | UMIK |  | Változó | Folyamatos | Szálak max 10%-a kerülhet a granulátum alá 10szál / 1 | 2 szál |  |
| Egyenletesség vizsgálat futsal | nyomon követés | Folyamatos | 10db/500m2 |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | telepítés 5 mm rétegekben történhet |  |  |
| Egyenletesség nagypálya | EN 13036-7 | Folyamatos | 10db/500m2 |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | 3 m alatt 10 mm |  |  |
| Vonalazás megfelelősége nagypályára FUTSAL és NAGYPÁLYA | FIFA LAW of the Game law 1 Szerint! Vagy Futsal Law of the game | 1 |  |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | DIN szabvány szerint |  |  |
| Vonalazás megfelelősége iskola és grund | Típusterv szerinti | 1 |  |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | DIN szabvány szerint |  |  |
| Pálya tartozék beépítés | Law of the Game vagy típusterv! | 1 |  |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | DIN szabvány szerint |  |  |
| Pálya tartozék beépítési magasság | Law of the Game vagy típusterv! | 1 |  |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  | Változó | Szabvány szerint | DIN szabvány szerint |  |  |

|  |  | UMIK által végezhető vizsgálatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kivitelező által végezhető vizsgálatok, vagy műbizsnylatolással elfogadható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | Munkanem |  |  | Mérés, illetve vizsgálat |  |  |  | A munka mennyisége | Mérések előírt száma | Előírt érték | Tűrés | Minősítési előírás |
|  | A vizsgálat megnevezése |  |  | módszere | gyakorisága | jelle-ge | Végzi |  |  |  |  |  |
| I. | Kerítés és palánképítési munkák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Labdafogó háló az alapvonalak mentén |  |  |  |  |  |  | 30 fm |  |  |  |  |
| 1.1. | Oszlopok (⁪ 60/100/4 mm) |  |  |  |  |  |  | 14 db |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Tűzihorganyzás |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 1.1.2. | Szinterezés (RAL 6005) zöld színben |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 1.1.3. | Gyártási keresztmetszet ellenőrzése |  |  | hosszmérés | 10 oszloponként | Gy | V | 14 db | 2 db | 60 x 100 x 4 mm |  5% |  |
| 1.1.4. | Gyártási hossz ellenőrzése |  |  | hosszmérés | 10 oszloponként | Gy | V | 14 db | 2 db | 6,8 m | +20cm; -10cm |  |
| 1.1.5. | Elhelyezési távolság egymáshoz képest |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 2 oldal | 4 db | 2,5 m |  10% |  |
| 1.1.6. | Elhelyezési távolság az alapvonaltól |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 2 oldal | 4 db | 3,0 m | + 5 cm |  |
| 1.1.7. | Elhelyezési magasság |  |  | szintezés | oldalanként 2 db | M | V | 2 oldal | 4 db | 6,0 m |  5 cm |  |
| 1.2. | P.P. gépi kötésű UV álló háló 10 x 10 cm lyukbőségű,  4 mm vastagságú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Háló minőség |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 1.2.2. | Elhelyezési szélesség (magasság) |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 2 oldal | 4 db | 4,1 m |  5 cm |  |
| 2. | Betonalapozás a hálótartó és a kerítéstartó oszlopok számára, C-16 FN minőségben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Beton minőség |  |  | megfel.igazolás | 1 db/50m3/b.fajta | Gy | B | 8 m3 | 1 db |  |  |  |
| 3. | Pályakerítés |  |  |  |  |  |  | 162 m |  |  |  |  |
| 3.1. | Oszlopok (⁪ 40/100/4 mm) |  |  |  |  |  |  | 54 db |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Tűzihorganyzás |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 3.1.2. | Szinterezés (RAL 6005) zöld színben |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 3.1.3. | Gyártási keresztmetszet ellenőrzése |  |  | hosszmérés | 10 oszloponként | Gy | V | 54 db | 6 db | 40 x 100 x 4 mm |  5% |  |
| 3.1.4. | Gyártási hossz ellenőrzése |  |  | hosszmérés | 10 oszloponként | Gy | V | 54 db | 6 db | 6,8 m | +20cm; -10cm |  |
| 3.1.5. | Elhelyezési távolság egymáshoz képest |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 4 oldal | 8 db | 2,54 m |  10% |  |
| 3.1.6. | Elhelyezési távolság az alapvonaltól |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 4 oldal | 8 db | 3,0 m | + 5 cm |  |
| 3.1.7. | Elhelyezési magasság |  |  | szintezés | oldalanként 2 db | M | V | 4 oldal | 8 db | 6,0 m |  5 cm |  |
| 3.2. | Táblás háló, tűzihorganyzott, színterezett kivitelben |  |  |  |  |  |  | 162 m |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Háló minőség |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 3.2.2. | Elhelyezési szélesség (magasság) |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 4 oldal | 8 db | 2,0 m |  5 cm |  |
| 4. | Táblás, zárható kerítésbe épített személykapu |  |  |  |  |  |  |  | 1 db |  |  |  |
| 4.1. | Tűzihorganyzás |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 4.2. | Szinterezés (RAL 6005) zöld színben |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 4.3. | Gyártási méretek |  |  | hosszmérés | darabonként | GY | V | 1 db | 1 db | 100 x 200 cm |  0,5 cm |  |
| 4. | Kétszárnyú, táblás, zárható kerítésbe épített szervizkapu |  |  |  |  |  |  |  | 1 db |  |  |  |
| 4.1. | Tűzihorganyzás |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 4.2. | Szinterezés (RAL 6005) zöld színben |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | Gy | B |  | 1 db |  |  |  |
| 4.3. | Gyártási méretek |  |  | hosszmérés | darabonként | GY | V | 1 db | 1 db | 200 x 200 cm |  0,5 cm |  |
| 5. | Pályát körülvevő palánk (Opciós tétel!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Palánktartó oszlopok betonozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Beton minőség C-16 FN |  |  | megfel.igazolás | 1 db/50m3/b.fajta | M | B |  | 1 db |  |  |  |
| 5.2. | Palánkrendszer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Gyártási minőség |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | M | B |  | 1 db |  |  |  |
| 5.2.2. | Elhelyezési magasság |  |  | hosszmérés | oldalanként 2 db | M | V | 4 oldal | 8 db | 1,1 m |  1 cm |  |
| 5.3. | Személykapu |  |  |  |  |  |  |  | 2 db |  |  |  |
| 5.3.1. | Gyártási minőség |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | M | B |  | 2 db |  |  |  |
| 5.4. | Szervizkapu |  |  |  |  |  |  |  | 1 db |  |  |  |
| 5.4.1. | Gyártási minőség |  |  | megfel.igazolás | szállítmányonként | M | B |  | 1 db |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jelmagyarázat: |  | A alkalmassági vizsgálat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gy gyártásellenőrző vizsgálat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M minősítő vizsgálat |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V vállalkozó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E termék előállító |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B beszállító |  |  |

grund- és iskolapálya létesítése esetén: 1.500 eFt, futsal és azt meghaladó méretű, de nagypályának nem minösülő pálya létesítéseesetén: 2.000 eFt, nagypálya létesítése esetén: 4.500 eFt