Tárgy: Százház utcai Sport és Rekreációs Központ beruházása

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a jogszabálysértő döntést kötelességem jelezni. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 6/2000. (V. 22.) számú önkormányzati rendeletnek az előterjesztések rendjét és a rendeletalkotás általános szabályait rögzítő 2. számú mellékletében foglaltak alapján a jogszabályokkal való összhang hiányát előzetesen azzal jelzem, hogy az előterjesztést kézjegyemmel nem látom el. A 2009. december 3-án kelt és december 4-én – a rendkívüli ülés összehívására tett indítvány mellékleteként benyújtott - tárgyban jelezett előterjesztést – törvényességi szempontú nem-megfelelősség miatt – kézjegyemmel nem láttam el.

A fenti eljárási kötelezettségemet indokolva az alábbi

törvényességi jelzést

teszem.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött ingatlanhasznosítási együttműködéssel vegyes fővállalkozási szerződést az ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában kialakított szerződéses ajánlat alapján.

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. §-a szerződés módosításról az alábbiak szerint rendelkezik:

„303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

Az idézett jogszabályhely a felek egyező akaratával történő szerződés módosításra biztosít lehetőséget, egyoldalú szerződés módosítás nem jöhet szóba.

A beruházási keretösszegnek 2 milliárd forint értékig történő csökkentése a kivitelező ráépítési jogának egyidejű visszavonása mellett azonban a közbeszerzési eljárás során kiírt pályázati feltételek olyan mértékű megváltoztatását jelentené, amelyre szerződés módosítás keretén belül nincs lehetőség. Az eredetileg kiírt feltételekhez képest ilyen mértékű változtatás csak a jelenlegi szerződés valamilyen formában történő megszüntetése és új közbeszerzési eljárás lefolytatása, annak új nyertesével kötendő új szerződés megkötése útján van lehetőség.

Budapest, 2009. december 7.

Dr. Kálmán Zsuzsanna

címzetes főjegyző