1. számú melléklet

Beszámoló a 2008. évi pályázati tevékenységről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évben az alábbi pályázatokat nyújtotta be:

- Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (Kódszám: KMRFT-HÖF CÉDE-2008) – Interaktív óvoda telepítése a Csicsergő Óvoda területén

- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT), Rózsa utca átépítése III. ütem (Jósika utca Király utca közötti szakaszon)

- Minden gyermek egyaránt fontos! Az erzsébetvárosi Baross Gábor Általános Iskola komplex fejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek erősítése érdekében (KMOP-2007- 4.6.1/2.)

- Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése a korszerű, kompetenciafejlesztő intézményi környezet megteremtése érdekében (KMOP-2007-4.6.1/2)

- „Funkcióbővítő rehabilitáció”

Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B)

Kultúra utcája, Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja

- CREATIVE ENTERPRISES - INTERREG IV C

- Az Erzsébetvárosi KEF folytatólagos működése, stratégiai elemek megvalósítása (KAB-KEF-08-A)  (A pályázat kódszáma: KAB-KEF-08-A-0011).

- Tárt Kapus Létesítmények Program (SPO-TKL-08)

- Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013

- Felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira

- Együtt az egyenlőségért - Sansz Elysée (ES-PR-08)

- Érik a Cseresznye…! TÁMOP 5.2.5/08/1/B

- Államreform Operatív Program A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-2007-3-A-1/B) Szervezetfejlesztés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában

- A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerése

- A közrendvédelmi bírságból befolyt összegek fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerése

- Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása (SZOC-GSZ-08), Idősek otthonának 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása

- Egyes szociális szolgáltatások 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása (SZOC-ITKR-08), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kiegészítő pályázat

- Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Dózsa György u. 46. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel bentlakásos intézménnyé

- Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Peterdy u. 16. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel, akadálymentes bentlakásos intézménnyé

- Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008.3.3.4C) A VII. kerületi Önkormányzat keretein belül Agglomerációs Környezetinformációs-technológiai rendszer (AKIR) rendszer kiépítése a környezeti demokrácia fejlesztése érdekében

- Egyenlő esélyek hete

- Esély Hónap Középiskolákban

- Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013 II.

- Nemzeti Minőségi Díj

Nyertes pályázatok:

- Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013

- Együtt az egyenlőségért- Sansz Elysées (ES-PR-08)

- Az Erzsébetvárosi KEF folytatólagos működése, stratégiai elemek megvalósítása (A pályázat kódszáma: KAB-KEF-08-A-0011).

- Tárt Kapus Létesítmények Program (SPO-TKL-08)

- Államreform Operatív Program A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-2007-3-A-1/B) Szervezetfejlesztés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában

- Egyes szociális szolgáltatások 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása (SZOC-ITKR-08), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kiegészítő pályázat

- Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása (SZOC-GSZ-08), Idősek otthonának 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása

- Egyenlő esélyek hete

- Nemzeti Minőségi Díj pályázat - Recognised for Excellence 4* elismerés

Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013

A pályázatot az Európai Bizottság írta ki.

A projekt célja:

Testvérvárosok közötti együttműködés és csereprogram előmozdítása.

A projekt megvalósításának időtartama: 2008. június 5. – 2008. június 8.

Elnyert támogatás összege: 8365,78 Euró

A projekt tartalma:

6 (Stavroupoli, Pozega, Sveti Vlas, Karlovac, Nevers, Siedlce) testvérváros képviselőit hívta meg néhány napra Erzsébetváros Önkormányzata. A találkozó keretét az ERNA rendezvény sorozat biztosította.

A támogatási szerződés aláírásra, az elszámolás benyújtásra és elfogadásra, az elnyert támogatás átutalásra került.

Együtt az egyenlőségért- Sansz Elysée (ES-PR-08)

A pályázatot az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) írta ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából „Együtt az egyenlőségért” címmel rendezvény megvalósításának támogatására.

A projekt célja

A projekt célja egy sikeres, egynapos, színvonalas találkozó és fesztivál megrendezése volt Budapest szívében, az erzsébetvárosi Madách téren 2008. június 7-én, délelőtt 11.00 és este 22.00 között, mely a hátrányos helyzetű csoportok iránti általános toleranciát és elfogadást növeli, a budapesti lakosság figyelmét felhívja e csoportok problémáira, a velük kapcsolatos előítéletes gondolkozás túlhaladásának szükségességére. A projektnek az is fontos célkitűzése volt, hogy - a Progress – „Együtt az egyenlőségért” nemzetközi programba illeszkedve - a sokszínűség pozitív, élményszerű oldalát művészeti produkciókon, közös alkotáson és vitákon keresztül mutassa be.

A pályázat szerint a megvalósítás teljes költsége: 13 000 000 Ft.

Az igényelt támogatás: 13 000 000 Ft.

A pályázathoz szükséges önerő mértéke: 0 Ft.

Elnyert támogatás összege: 13 000 000 Ft.

A projekt leírása:

Az „Együtt az egyenlőségért”/Sansz Elysée - esélyegyenlőségi-művészeti projekt az alábbi tevékenységi elemeket ötvözte:

a) élményközpontú művészeti-zenei fesztivál (mellette street-art kiállítások)

b) beszélgetéseket, vitákat kiváltó találkozó

c) információ szolgáltatás a hátrányos helyzetű célcsoportok szervezeteinek tevékenységéről és termékvásár.

A nagyszínpadon elsősorban a nők, a romák, a fogyatékossággal élők és az idősek zenei és mozgásprodukciói futottak, a kisszínpad beszélgetései, vitái mellett interaktív foglalkozások zajlottak. Az utcán a programok mellett három kiállítás is bemutatásra került (roma, női és szájjal-lábbal festő tematika). A Castro Bisztró felolvasásoknak, esélyegyenlőségi kiállításnak és filmvetítéseknek adott otthont. A nap fontos kiegészítő eleme volt az árkádsortól egészen a Rumbach Sebestyén utcáig vezető pavilonsor, ahol hátrányos helyzetűek hivatalos és civil szervezetei kiadványokon és maguk által gyártott termékeken keresztül mutatták be tevékenységüket, szolgáltatásaikat.

A megvalósítás időpontja: 2008. május 23. – 2008. június 18.

A rendezvény időpontja: 2008. június 7.

Projekt menedzsment: 3 fő (1 fő pénzügyi ügyintéző és 2 fő projektfelelős).

Az elszámolás benyújtásának időpontja: 2008. július 03.

A beszámoló elfogadásra, a támogatás átutalásra került.

Az Erzsébetvárosi KEF folytatólagos működése, stratégiai elemek megvalósítása (A pályázat kódszáma: KAB-KEF-08-A-0011).

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából - az ESZA Kht. írta ki.

A projekt tartalma:

1. alprogram

Drogprevenciós pedagógus továbbképző program

A megvalósításért felelős szervezet: Sziget Droginformációs Alapítvány

Az iskolai, óvodai programokban az egészségnevelési, környezetnevelési feladatok működésének vizsgálata, újabb célok kitűzése és azok megvalósulásának ösztönzése az oktatási intézményekben.

2. alprogram

Életvezetési Központ kihelyezése egy kiválasztott óvodában, általános iskolában, és középiskolában

A megvalósításért felelős szervezet: Sziget Droginformációs Alapítvány

Az Életvezetési Központ egy egyedülálló egészségmegőrző és kábítószer-megelőző program, amely világszerte 12 országban, mintegy 4 millió, 3 – 15 éves korú gyermekkel foglalkozik.  A korosztályoknak megfelelő programanyagok az egészséget illetően holisztikus szemléletűek, gyermekközpontúak, és évfolyamonként felfelé bővülők, egyre teljesebbek, sokrétűbbek. A program a gyermekek természetes életszeretetére épít, megtanítva őket az egészségüket érintő helyes döntések meghozatalára, az ehhez szükséges készségek, attitűdök kialakításával.

Sok évvel  ezelőtt Magyarország is bekapcsolódott ebbe a nemzetközileg is ismert és elismert prevenciós programba, azáltal, hogy a Sziget Droginformációs Alapítvány 2000. januárjában jogtulajdonosává vált az Életvezetési Központ magyarországi működtetésének.

A projekt elszámolható költségei összesen: 2 000 000 Ft.

Igényelt támogatás összege: 1 800 000 Ft.

Saját forrás: 200 000 Ft.

Elnyert támogatás: 700 000 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2008. 08. 31. – 2009. 08. 31.

Projekt menedzsment: projektvezető, pénzügyi ügyintéző.

Támogatási szerződés aláírásra került.

Tárt Kapus Létesítmények Program (SPO-TKL-08)

A pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdette meg.

A projekt tartalma:

Az Önkormányzat immár harmadik éve nyitja meg tornatermeinek kapuit a lakosság részére, ingyenes sportolási lehetőség biztosítása céljából. Négy kerületi fenntartású intézmény vesz részt a program lebonyolításában, az Önkormányzat Sport Csoportjának felügyelete alatt. A VII. kerületi lakosság nagy része szociálisan hátrányos helyzetben él, nagyarányú a kisebbségek jelenléte a kerületben. A Baross Gábor Általános Iskola vonzáskörzetében ennél is hatványozottabb a roma lakosság aránya. Ezen a helyszínen a labdajátékok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés az elmúlt években. Hétről-hétre 40-50 roma gyermek vesz részt a programokon, akik közül többen családtagjaikat is elhozzák. Ezt a programtervet folytatja az idei évi pályázati projekt is.

A projekt összköltsége: 750 000 Ft

Az elnyert támogatás összege: 500 000 Ft

A pályázathoz szükséges önerő összege: 250 000 Ft

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. szeptember 1. – 2009. április 14.

A támogatási szerződés aláírásra, 250 000 Ft támogatás átutalásra került.

Államreform Operatív Program A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-2007-3-A-1/B) Szervezetfejlesztés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írta ki A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése címmel.

A projekt célja

A projekt célja egy komplett szervezetfejlesztés megvalósítása, melynek egymásra épülő elemei:

- teljes működési rendszerelemzés;

- 18 részterületre kiterjedő elemzési tevékenység;

- az elemzés eredményeire épülő szervezetfejlesztési tanácsadás, fejlesztés, átalakítás a tanácsadás keretében kidolgozott akcióterv alapján;

- kompetencia fejlesztés a célokhoz illeszkedő szemléletmódú és tematikájú gyakorlati képzések által;

- szoftver beszerzés.

A pályázat szerint a megvalósítás teljes költsége: 35 800 361 Ft.

Az igényelt támogatás: 32 220 325 Ft.

A pályázathoz szükséges önerő mértéke: 3 580 036 Ft.

Elnyert támogatás: 32 220 325 Ft.

A megvalósítás időpontja: 2009. január 15 – 2010. március 18.

Projekt menedzsment: 5 fő (1 fő projekt menedzser, 1 fő projekt asszisztens, 1 fő pénzügyi szakértő, 1 fő jogi szakértő, 1 fő informatikus).

A támogatási szerződés előkészítés alatt áll.

Egyes szociális szolgáltatások 2008. évi normatíva-kiegészítő támogatása (SZOC-ITKR-08), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kiegészítő pályázat (SZOC-ITKR-08-0088)

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki.

A projekt célja

A projekt célja a 2008. év során új belépőként a rendszerbe bekerülő ellátottak 50 %-os normatíva támogatása hiányzó részének pótlása.

Az igényelt támogatás: 105 000 Ft.

Elnyert támogatás: 105 000 Ft.

A támogatási szerződés a felek által aláírásra került.

A támogatási összeggel legkésőbb 2009. március 25-ig kell elszámolni, szakmai és pénzügyi beszámoló készítésével.

Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása (SZOC-GSZ-08), Idősek otthonának 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki.

A projekt célja

A projekt célja idősek otthonainak egyszeri támogatása, a folyamatos működés biztosítása és a működtetési nehézségek elkerülése érdekében.

Vissza nem térítendő támogatást az érvényes működési engedéllyel és a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező idősek otthonát fenntartó szerv a 2008. január 1. és március 31. között betöltetlen férőhelyek miatt le nem hívható állami normatív hozzájárulás okozta bevétel kiesés pótlására lehetett igényelni.

Az igényelt támogatás: 1 026 000 Ft.

Elnyert támogatás: 1 026 000 Ft.

A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van.

Egyenlő esélyek hete

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki.

A projekt célja:

A projekt célja egy nagyközönségnek szóló, széles körben kommunikált, az esélyegyenlőség témájára figyelmet felhívó rendezvénysorozat lebonyolítása.

Az igényelt támogatás: 3 000 000 Ft.

Elnyert támogatás: 2 200 000 Ft.

A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

Nemzeti Minőségi Díj pályázat - Recognised for Excellence 4* elismerés

(A pályázat részletes bemutatását az előterjesztés tartalmazza.)

Nem nyert pályázatok:

- Felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira

- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT), Rózsa utca átépítése III. ütem (Jósika utca Király utca közötti szakaszon)

- Minden gyermek egyaránt fontos! Az erzsébetvárosi Baross Gábor Általános Iskola komplex fejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek erősítése érdekében KMOP 4.6. 1/2.

- Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése a korszerű, kompetenciafejlesztő intézményi környezet megteremtése érdekében (KMOP-2007-4.6.1/2)

- A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerése

- Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (Kódszám: KMRFT-

HÖF CÉDE-2008) – Interaktív óvoda telepítése a Csicsergő Óvoda területén

- CREATIVE ENTERPRISES - INTERREG IV C

- Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése  (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Peterdy u. 16. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel, akadálymentes bentlakásos intézménnyé

Felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira

A pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium írta ki.

A projekt tartalma:

- Dembinszky utca 5. szám alatti illegális hulladéklerakó hely felszámolása:

  - A terület őriztetése este 22:00 –től reggel 6:00 –ig az Erzsébetvárosi

Kerületőrség járőreivel

  - A naponta újratermelődő lomok összeszedése és a lerakóhelyre történő

elszállítása

- A terület takarítása:

-    A lomok elszállítását követően az adott területen a járda és az úttest melletti 2m

széles sávjának takarítása

- Utánkövetés:

  - A VII. kerületi Rendőrkapitányság üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszer

segítségével értesítés alapján a központban szolgálatot teljesítő rendőrjárőr a

helyszínen intézkedik a szabálysértés elkövetőjével szemben

A projekt összköltsége: 5.250.000 Ft

Az igényelt támogatás összege: 4.200.000 Ft

A pályázathoz szükséges önerő: 1.050.000 Ft

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. május 1. – 2008. december 31.

A projekt nem részesült támogatásban. Az indoklás szerint a pályázat mellékleteként beterjesztett fotódokumentáció, illetve a helyszíni bejárás az illegális hulladéklerakás tényét nem igazolta. Továbbá a kihelyezett billenő tetős hulladék tárolók  ürítését a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. végzi.

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT), Rózsa utca  átépítése III. ütem (Jósika utca Király utca közötti szakaszon)

A pályázatot a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács írta ki a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására. Az önerő mértéke a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 50 %-a.

A felújítás célja: közlekedésfejlesztés a zöldfelület fejlesztéssel összhangban.

Teljes burkolat felújítás, egy oldalon fasor kialakítása a lehetséges maximálisan kialakítható parkolóhelyek mellett.

Közlekedésfejlesztés:

Forgalomcsillapított lakóterületek kialakítása, parkolási gondok enyhítése, a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása.

Zöldterületi fejlesztés:

A zöldfelület növelése a kerületben.

A projekt elszámolható összköltsége: 25 441 161 Ft.

Az igényelt támogatás: 12 720 581 Ft.

A pályázathoz biztosított önerő mértéke: 12 720 580 Ft.

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. december 15. – 2009. június 30.

Projekt menedzsment: 2 fő (pénzügyi ügyintéző és projektfelelős).

Minden gyermek egyaránt fontos! Az Erzsébetvárosi Baross Gábor Általános Iskola komplex fejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek erősítése érdekében KMOP 4.6. 1/2.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írta ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A pályázat célja:

A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A projekt tartalma:

Környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés és fizikai akadálymentesítés, mely biztosítja a minőségi oktatáshoz szükséges infrastruktúra megteremtését és a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az oktatási szolgáltatásokhoz. Az eszközbeszerzési részelem támogatja a pedagógiai program hatékonyságát a tanulók kulcskompetenciájának erősítése érdekében, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.

A projekt elszámolható költségei összesen: 663 006 798 Ft.

Igényelt támogatás összege: 250 000 000 Ft.

Saját forrás: 413 006 798 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2008. november 03. – 2010. 10. 29.

Projekt menedzsment: pénzügyi vezető és külső szakértő (projektmenedzser).

A pályázat az előírt minimális pontszámot elérte, forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése a korszerű, kompetenciafejlesztő intézményi környezet megteremtése érdekében (KMOP-2007-4.6.1/2)

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írta ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A pályázat célja:

A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A projekt tartalma:

A környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés és fizikai akadálymentesítés, mely biztosítja a minőségi oktatáshoz szükséges infrastruktúra megteremtését és a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az oktatási szolgáltatásokhoz. Az eszközbeszerzési és bútorozási részelem támogatja a pedagógiai program hatékonyságát a tanulók kulcskompetenciájának erősítése érdekében, illetve a hátrányos helyzetű (és SNI) gyermekek felzárkóztatását.

A projekt elszámolható költségei összesen: 997 503 446 Ft.

Igényelt támogatás összege: 250 000 000 Ft.

Saját forrás: 747 503 446 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2008. november 03. – 2010. 10. 29.

Projekt menedzsment: pénzügyi vezető és külső szakértő (projektmenedzser).

A pályázat az előírt minimális pontszámot elérte, forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerése

A pályázatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium írta ki.

A pályázat célja a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában megjelölt feladatok közül a városok (települések) biztonságának fokozása prioritásának megfelelő mintaértékű megoldások kidolgozása.

Az önkormányzat az alábbi komponensre pályázott: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása.

A projekt átfogó célja: A projekt célja, hogy Erzsébetváros köztisztasága, közrendje ezen belül a közterületek rendje javuló eredményt érjen el, ezáltal az állampolgároknak a biztonságos lakóhelyhez való joga minél szélesebb körben és magasabb szinten megvalósuljon.

A projekt tartalma:

Erzsébetváros területén a VII. kerület Erzsébetvárosi Közterület Felügyelet, az Erzsébetvárosi Polgárőr Egylet, az Erzsébetvárosi Polgárőrség, a BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság, a

köztisztaságért felelős KAMILLA Kht. és az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a napi munkáját szoros koordinációval, együttműködéssel végzi. A zökkenőmentes kapcsolatfelvétel érdekében a Térfigyelő Központban az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. bevezette az ingyenesen hívható zöld számot, melynek száma: 06-80/204-874.

Az azonnali információcsere, a gyors reagálás érdekében szükséges a jelzőrendszer bővítése.

Közös szolgálat heti két alkalommal közterület-felügyelővel, civil kollégával.

A 3 db rendőrségi gépjárműbe szükséges mobilkamerával ellátott, rendszerfelismerő GPS – a hozzátartozó 3 db SIM kártyával -, mely online összeköttetésben van az IRM gépjármű nyilvántartással.

Önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből álló) hálózat kialakítása, fenntartása.

A projekt elszámolható költségei összesen: 8 100 000 Ft.

Igényelt támogatás összege: 6 032 500 Ft.

Saját forrás: 2 067 500 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2008. november 01. – 2009. április 30.

A közrendvédelmi bírságból befolyt összegek fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerése

A pályázatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium írta ki.

A pályázat célja a közrendvédelmi bírságból befolyó pénzösszegek a közrend védelme érdekében bűnmegelőzési célra, így különösen a közterületek biztonságának javítására, ennek érdekében a közterületi biztonság erősítésében érintett szervezetek együttműködésének javítására, számukra élet- és vagyonvédelmi eszközök, módszerek kialakításának támogatására, a helyi biztonságérzet erősítését célzó beavatkozások megvalósítására használhatók fel.

Az önkormányzat az alábbi komponensre pályázott: A közterületek biztonságának fokozása a polgár-, városőr jelenlét erősítésével, a hálózat kiszélesítése.

A projekt átfogó célja: A projekt célja, hogy Erzsébetváros köztisztasága, közrendje ezen belül a közterületek rendje javuló eredményt érjen el, ezáltal az állampolgároknak a biztonságos lakóhelyhez való joga minél szélesebb körben és magasabb szinten megvalósuljon. Továbbá a fiatalkorúak felvilágosítása, illetve fokozottabb védelme.

A projekt tartalma:

Célcsoport: a kerületi lakosság egésze, kiemelten a fiatalkorúak.

A közterületek rendjének biztosítása, a közrend és közbiztonság helyzetének javítása.

Iskola program, DADA program, kerületőrség megerősítése, a polgárőrség működési feltételeinek javítása.

A projekt elszámolható költségei összesen: 7 854 000 Ft.

Igényelt támogatás összege: 7 854 000 Ft.

Saját forrás: 0 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2008. november 01. – 2009. április 30.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (Kódszám: KMRFT-HÖF CÉDE-2008) – Interaktív óvoda telepítése a Csicsergő Óvoda területén

A pályázatot a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács írta ki.

A pályázat szerint a megvalósítás teljes költsége: 30 000 000 Ft.

Az igényelt támogatás: 18 000 000 Ft.

A pályázathoz biztosított önerő mértéke: 12 000 000 Ft.

A pályázathoz szükséges önerőről az ad hoc bizottság 2008. május 7. napján tárgyalt.

A projekt célja:

A fejlesztés célja egy új típusú, országosan is egyedülálló, innovatív – interaktív játszótéri eszközök telepítése, majd az eszközök segítségével megfigyelések végzése, hogy az eszköz milyen mértékben járul a gyermekek testi egészségi, szociális, szellemi fejlődéséhez.

A Csicsergő Óvoda az udvarrészében elhelyezett innovatív – interaktív játszótéri eszközökkel már képes biztosítani a kisgyermekcsoportok mozgási igényét, a gyermekek integrálódását, szellemi fejlődését, testi képességeik fejlesztését és egészségi állapotuk növelését.

Az interaktív játszótér (IJ) nem más, mint az óvodás korcsoportnak megfelelő, szabványos játszótéri eszközök és a legkorszerűbb elektronikai és informatikai megoldások integrációja egy flexibilis, a testi ügyességet és a szellemi képességeket egyaránt fejlesztő, a mozgási igényt teljes mértékben kielégítő, modulárisan bővíthető, hálózatszerűen összekapcsolt, játszótéri eszközökből álló rendszer.

A rendszer kihasználja és integrálja a szabványos játszótéri eszközökön az internetes, RFID azonosítási és mobil kommunikációs lehetőségeket.

Az interaktív játszótéri eszköz nem egy passzív eszköz, aktívan játszik a gyermekekkel, gyermekcsoportokkal. Az eszköz a beépített RFID azonosítási és mobil kommunikációs lehetőségeit használva képes a gyermek egyedi azonosítására, teljesítményük mérésére és kiértékelésére. A különböző beprogramozott játékfunkciókkal az IJ képes a gyermekek készségét és ügyességét fejleszteni.

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. június 30. – 2009. szeptember 30.

Projekt menedzsment: 2 fő (pénzügyi ügyintéző és projektfelelős).

CREATIVE ENTERPRISES - INTERREG IV C

Főpályázó: Cordoba.

Partnerek száma: 12 db partner, az Önkormányzat a 10. számú partner.

A projekt összköltségvetése: 2 186 000 euró.

A projekt megvalósításának időpontja: 2008. 09. – 2011. 08.

Az önkormányzati szintű projektmenedzsment tagjai: 3 fő (projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi szakértő).

A program célja, hogy növelje a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát, és hogy régióközi együttműködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudás alapú gazdaság, a környezetvédelem és kockázat-megelőzés területén Európa gazdasági modernizációjához és növekvő versenyképességhez.

A program két beavatkozási típust különít el:

„Regional Initiatives”, mely helyi vagy regionális szinten kezdeményezett projekteket foglal magában. Ezen projektek célja a tapasztalatcsere. A projektek során meghatározzák az egyes kiemelt témákban bevált gyakorlatokat és a megvalósításukhoz új eszközöket és megközelítéseket alakítanak ki. Ebben a kategóriában a projektek megvalósulhatnak a az Interreg IIIC-ben megismert „egyedi projekt”, „hálózat” és „regionális keretművelet” jelleggel.

„Capitalisation Projects”, melyek során egy-egy kiemelt területen nagy tapasztalattal rendelkező régiók hálózatot építenek ki olyan régiókkal, melyek ezen tudás megszerzésére törekednek. A projektek célja hogy az egyes kiemelt témákban meghatározott bevált gyakorlatok átültetésre kerüljenek a Konvergencia és versenyképességi programokba.

Tekintettel arra, hogy a program célja az uniós politikák hatékonyságának növelése, az Európai Bizottság kiemelt figyelemmel fogja követni a beérkező projekt ötleteket és pályázatokat. Amennyiben egy kezdeményezés felkelti a Bizottság érdeklődését, annak megvalósításában és az eredmények hasznosításában a Bizottság illetékes egységei is részt fognak venni. Ezeket a kiemelt bizottsági érdeklődésre számot tartó projekteket „Fast Track” projekteknek fogják nevezni.

Földrajzi jogosultság: Az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc

Partneri jogosultság: Hasonlóan az Interreg IIIC-hez a projektekben közintézmények és „kvázi” közintézmények vehetnek részt.

A 2-3 évig futó projekteknek legalább három országból kell partnereket egyesíteniük. Csakúgy, mint az Interreg IIIC idején a projektekben a vezető partner elv érvényesül: a pályázó partnerek nevében a Vezető Partner nyújtja be a közös pályázatot, majd a projekt jóváhagyása esetén a végrehajtást is koordinálja.

A program teljes ERFA költségvetése a teljes programidőszakra 321.000.000 Euro, amit a program összesen hat pályázati felhívás keretében kíván megpályáztatni hat év alatt (évente egy pályázati kör). Egy projekt legalább 500.000 és legfeljebb 5.000.000 Euro ERFA támogatást igényelhet („capitalisation project” esetében minimum 500.000, maximum 3.000.000 Euro).

A magyar projektpartnerek esetében az uniós társfinanszírozás 85% lesz. A projektek utófinanszírozásúak, a felmerült költségekkel való elszámolásra és a támogatás visszamenőleges igénylésére félévente lesz lehetőség. A pályázati felhívásokat a program Lille-ben (Fr) működő közös titkársága jelenteti meg angol nyelven.

A program megvalósításáért Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelős.

A program első pályázati kiírása: 2007. szeptember 21.

A pályázatok leadási határideje: 2008. január 15.

2008. január 10-én a spanyolországi Cordobából megkeresés érkezett Erzsébetváros Önkormányzatához az INTERREG IV C pályázaton való indulás kapcsán.

Az EU Integrációs és Informatikai Csoport felvette a kapcsolatot a spanyol partnerrel, akik örömmel vették a magyar partner jelentkezését.

A projektben a magyar partneren kívül szlovén, olasz és spanyol partner is részt vesz.

A projekt címe Kreatív Kezdeményezés, mely 3 téma köré csoportosul:

1. Zene

2. Gasztronómia

3. Népművészet és közkedvelt, népszerű játékok.

A projektben résztvevő partnerek feladata lesz e három témán keresztül saját nemzetük, nemzeti szokásaik bemutatása, tapasztalataik egymást közötti megosztása.

A projekt zárásaként kiadásra kerül egy könyv, mely ezeket a tapasztalatokat összegzi iránymutatásként az Európai Unió többi országa számára.

A magyar partner összköltségvetése 183.000 Euro, melyből az Önkormányzatnak 15% önerőt, 27.450 Eurot kell biztosítania.

Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése  (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Peterdy u. 16. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel, akadálymentes bentlakásos intézménnyé

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki.

A pályázat szerint a megvalósítás teljes költsége: 112 060 348 Ft.

Az igényelt támogatás: 100 854 248 Ft.

A pályázathoz biztosított önerő mértéke: 11 206 100 Ft.

A pályázathoz szükséges önerőt az ad hoc bizottság biztosította.

A projekt célja:

A projekt célja a Peterdy u. 16. szám alatti telephelyen működő bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény felújítása, melytől javul az intézményben élők életminősége. A projekt az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

- akadálymentesítés,

- nyílászárók cseréje,

- fűtéskorszerűsítés,

- külső lift és rekreációs terasz építése,

- a belső jelzőrendszer korszerűsítése.

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. október 15- 2010. március 31.

Projekt menedzsment: 3 fő (pénzügyi ügyintéző, projektfelelős, műszaki felelős).

Elbírálás alatt álló pályázatok:

- „Funkcióbővítő rehabilitáció”

Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok

fejlesztése (Kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B) Kultúra utcája, Budapest, VII. kerület

Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja

- Érik a Cseresznye – TÁMOP 5.2.5/08/1/B

- Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008.3.3.4C) A VII. kerületi Önkormányzat keretein belül Agglomerációs Környezetinformációs-technológiai rendszer (AKIR) rendszer kiépítése a környezeti demokrácia fejlesztése érdekében

- Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013 II.

- Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Dózsa György u. 46. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel bentlakásos intézménnyé

- Esély Hónap  Középiskolákban

„Funkcióbővítő rehabilitáció”

Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B)

Kultúra utcája, Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írta ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A projekt célja:

Dinamikus, fenntartható fejlődés javuló életminőséggel, a terület arculatának, kulturális és vallási identitásának megőrzése mellett.

A projekt tartalma:

A kijelölt településfejlesztési akcióterület: Holló utca – Király utca – Kisdiófa utca – Nagydiófa utca – Wesselényi utca – Síp utca.

A projekt mind a hat fejlesztési célt tartalmazza az alábbiak szerint:

Városkép: sor kerül a Kazinczy utca 36. műemlékileg védett saroképület homlokzatának felújítására, valamint az ELTE épületének homlokzat felújítására.

Örökségvédelem: A Kazinczy u. 34. számú műemlékileg védett épület belső-külső rekonstrukciójára kerül sor, ahol létrejön a Környezettudatos viselkedésre nevelő központ”. Tervben szerepel a Zsinagóga külső-belső felújítása, amely kiemelkedő építészeti öröksége a városrésznek. Hasonlóan egyedi építészeti örökség az Elektrotechnikai Múzeum, ami külső-belső rekonstrukció és bővítés eredményeként járul hozzá a városkép megújulásához és ad helyet új funkciónak.

Közlekedésszervezés és infrastruktúra fejlesztés: Kazinczy u. felújítása (Dob u. – Wesselényi u. közötti szakasz). A megújuló utcaszakasz integrálja az egyes épület felújításokat, új burkolattal és díszvilágítással járul hozzá a gyalogos prioritású utca hangulatának, utcaképének javulásához, vonzó városi környezet kialakításához.

Szervezés: hosszútávon fenntartható menedzsment szervezet létrehozása megtörténik a városfejlesztő társaság megalapításával.

Helyi gazdaságfejlesztés: „Zsidónegyed i-pont kávézó és shop” létrehozására kerül sor a megújuló Kazinczy u. 34. földszintjén.

Promóció: i-pont információt nyújt a területen megvalósuló városfejlesztési tevékenységekről s közvélemény és a lehetséges befektetők számára, emellett honlap létrehozatalára és kiadványok terjesztésére kerül sor a városrész forgalmának növelése érdekében. A Környezettudatos viselkedésre nevelő központban kerül sor konferencia megszervezésére. Kiállítási installáció beszerzése révén az akciót vásárokon, kiállításokon be lehet mutatni, emellett kisfilm készül, ami különböző csatornákon ismerteti és népszerűsíti a Kultúra utcáját.

A projekt elszámolható költségei összesen: 1 372 316 000 Ft.

Igényelt támogatás összege: 1 082 906 000 Ft.

Saját forrás: 289 410 000 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2009. 02. 02. – 2010. 07. 30.

Projekt menedzsment: projektmenedzser, projektvezető, műszaki szakember, gazdasági vezető.

Érik a Cseresznye…! TÁMOP 5.2.5/08/1/B

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hirdette meg.

A projekt tartalma:

A Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységének felmért igényeken alapuló bővítése, szakmai/módszertani fejlesztése, a szükséges HR és infrastruktúra-kiegészítése.

Elemei: a tanácsadói és információs szolgálat kapacitásnövelése, értékteremtő és kompetenciafejlesztő programok beépítése, továbbfejlesztése, ifjúságsegítő szakember alkalmazása, az iroda és a közösségi tér bővítése, eszközfejlesztés.

A projekt összköltsége: 20 000 000 Ft

Az igényelt támogatás összege: 20 000 000 Ft

A pályázathoz önerő nem szükséges.

A megvalósítás tervezett időpontja: 2009. január 1. – 2010. december 31.

Forráshiány miatt nem nyert támogatást. Amennyiben újabb forrást rendelnek a pályázati felhíváshoz, a pályázat 17 500 000 Ft támogatásban részesül.

Az önkormányzat kezdeményezte a pályázat bírálatának felülvizsgálatát tekintettel arra, hogy a pályázat értékelésénél nem minden tény került figyelembe vételre, amit a benyújtott pályázat tartalmazott.

Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008.3.3.4C) A VII. kerületi Önkormányzat keretein belül Agglomerációs Környezetinformációs-technológiai rendszer (AKIR) rendszer kiépítése a környezeti demokrácia fejlesztése érdekében

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) pályázatot hirdetett a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban címmel (e-környezetvédelem).

A projekt teljes költségvetése 90 millió forint.

Az igényelt támogatás összege 85 500 000 Ft.

Az önerő mértéke: 4 500 000 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja 18 hónap, 2008. december 1 - 2010. július 31.

A projekt hosszú távú célja, hogy a projekt megvalósulásával egész Budapesten és környezetében kiterjedjen az AKIR rendszer, egy innovatív, egyedülálló környezetinformációs-technológiai rendszer, a társadalom bevonásával.

A projekt teljes egészében informatikai beruházást takar.

- Az AKIR egy olyan térinformatikai alapokon működő, Integrált (Internet alapú) környezetinformációs és táv-együttműködési (telecooperation) környezetvédelmi információs-technológiai rendszer, melyben a környezeti elemekhez, illetve a környezeti teljesítménnyel rendelkező folyamatokhoz kötődő minden eredményességi, hatékonysági, gazdaságossági információ és mutatóérték

- integrálva van egy egységes Adattárban,

- integrált adatai a vertikális (szakágazatokhoz) kötődően elemző motorok segítségével feldolgozásra, elemzésre, modellezésre kerülnek,

- minden adatát jellemez területi kapcsolódás (térképi objektumokhoz való kötődés),

- adataihoz, állapotjelentéseihez - megfelelő adatvédelemmel - a csatlakozni szándékozók és érdeklődök hozzáférhetnek, a munkafelületen tájékozódhatnak, dolgozhatnak (védett adatok megváltoztatása nélkül), illetve környezeti elemhez, folyamatokhoz, tervekhez, programokhoz kötötten információt juttathatnak el a döntéshozók részére és velük kommunikálhatnak.

- saját adatait a kapcsolódó agglomerációs önkormányzatok felhasználhatják és velük dolgozhatnak.

A kiépítendő AKIR képes olyan mutatószámok számítására és kezelésére, mely alkalmas a műszaki és pénzügyi teljesítmény, valamint az adott elem kockázati szintértékének előre történő reprezentatív megvilágítására. Mindezek megléte nélkülözhetetlen a környezetgazdálkodással kapcsolatos döntések hatásának értékeléséhez.

A projekt során számos adatbázis felülvizsgálata megtörténik.

Projekt menedzsment: projektmenedzser, projektasszisztens, informatikus, pénzügyi szakértő, környezetvédelmi szakértő.

Európa a polgárokért - Testvérvárosi program 2007-2013 II.

A pályázatot az Európai Bizottság írta ki.

A projekt célja:

Testvérvárosok közötti együttműködés és csereprogram előmozdítása.

A projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 28 - május 31.

Az igényelt támogatás összege: 19 653,32 euró.

A projekt tartalma:

6 (Stavroupoli, Sveti Vlas, Karlovac, Nevers, Stari Grad, Siedlce) testvérváros képviselőit hívja meg néhány napra Erzsébetváros Önkormányzata. A találkozó keretét az ERNA rendezvény sorozat biztosítja.

Közép-Magyarországi Operatív Program bentlakásos intézmények korszerűsítése  (kódszám: KMOP-2008.4.4.1/B) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Dózsa György u. 46. sz. alatti Nyugdíjasház átalakítása korszerűsítéssel bentlakásos intézménnyé

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki.

A pályázat szerint a megvalósítás teljes költsége: 112 340 000 Ft.

Az igényelt támogatás: 101 106 000 Ft.

A pályázathoz biztosított önerő mértéke: 11 234 000 Ft.

A pályázathoz szükséges önerőt az ad hoc bizottság biztosította.

A projekt célja:

A projekt célja a Dózsa György u. 46. szám alatti telephelyen működő bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény felújítása, melytől javul az intézményben élők életminősége. A projekt az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

- akadálymentesítés,

- nyílászárók cseréje,

- fűtéskorszerűsítés,

- meglévő felvonó gépészeti korszerűsítése,

- a belső jelzőrendszer korszerűsítése.

A megvalósítás tervezett időpontja: 2008. szeptember 1. - 2009. december 31.

Projekt menedzsment: 3 fő (pénzügyi ügyintéző, projektfelelős, műszaki felelős).

Esély hónap Középiskolákban

A pályázatot a Fővárosi Szociális Közalapítvány írta ki.

A pályázat célja: előítéletek csökkentése, diszkrimináció ellenes programok megvalósítása és a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni jogvédelem.

Az Összjáték Alapítvány a főpályázó, az önkormányzat az Esélyek Háza által partnerként vesz részt a projektben.

A program címe: Esély Hónap Középiskolákban.

A megvalósítás helyszíne: fővárosi középiskolák.

A program elemei: mozgó kiállítás, filmvetítés, internetes diák fórum, nyomtatott kiadványok, személyes beszélgetési lehetőség a sztereotípiákkal illetett csoportok tagjaival, szemléletformálás osztályfőnöki órák keretében.

A program megvalósítása: 2009. február 1.-2010. május 30.

Az igényelt támogatás összege: 3 623 400 Ft.

2004. évben benyújtott, de 2008. évben még feladatot adó programok:

- Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése 5.4.

- INTERREG IIIB CoUrbIT pályázat

- INTERREG IIIB Társfinanszírozás

Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése 5.4.

A pályázat 8 740 064 Ft támogatást nyert el.

A pályázat utófinanszírozásos.

A támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2006. július 26.

A projekt befejezésének időpontja: 2006. szeptember 30.

A pénzügyi lezárás és elszámolás végső határnapja a kivitelezés végső határidejétől számított 60. nap.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hirdette meg a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (továbbiakban: Kövice) 2004. évi „Zöld Forrás” programot.

A projekt tárgya: a lakókörnyezeten belüli szelektív hulladékgyűjtés hatékony megszervezése és fenntartása.

A pályázati program tényleges költsége: 9 714 286 Ft.

A pályázat végrehajtásához szükséges önerő: 974 222 Ft.

A támogatás maradványa: 121 Ft, melyről az Önkormányzat lemondó nyilatkozatot tett.

2006. november 14-én a Támogató képviselője helyszíni ellenőrzést tartott, aki megállapította, hogy az Önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette.

2006. november 23-án a szakmai beszámoló és elszámolás benyújtásra került.

A támogatás folyósítása 2007. március 19-én történt meg.

A támogatási szerződés IV. fejezete  4. pontja szerint:

A Támogatottnak a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségéről évente jelentést kell készítenie a Támogató részére, a befejezéstől számított 2 éven keresztül.

A beszámoló 2007. évben és 2008. évben határidőben benyújtásra került.

INTERREG IIIB CoUrbIT pályázat

A főpartner által kezdeményezett költségvetés módosítás következtében, így Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának összköltségvetése 264 600 euróról 301 400 euróra módosult.

A 75%-os ERDF finanszírozás 226 050 euró,

Az önerő 75 350 euró.

Az időközi elszámolások elfogadását követően 2007. évben a Főpartner 31 121,5 €-t (24 495 000 Ft-ot) utalt át az önkormányzat részére.

A projekt komplex városi projektek fejlesztésére koncentrál annak érdekében, hogy újra kiaknázásra kerüljenek elmaradott gazdasági, szociális és termelékenységi funkciókkal bíró térségek. Ezen térségek újraélesztésére szolgáló új várostervezési menedzsment módszerek fejlesztése érdekében rendkívül hasznos egy sajátos modell kialakítása, tesztelése és adaptálása az újjászülető városi területek vezetése számára, mely az összes EU tagállamban felhasználható.

A projekt célja egy olyan városrendezési modell alkotása, amely összhangban áll az Európai Területfejlesztési Perspektívákkal és így nyitott a modell alkalmazásának lehetősége az EU területén. A projekt a városirányítás olyan új eszközeit és típusait célozza, melyek szükségesek a települések fenntartható fejlődéséhez. Célja, hogy tudástranszfert hozzon létre az újjáépítésben tapasztalatokat szerzett vidékek és a szakértelem híján lévők között.

A projekt időtartama:

2005. június 1. – 2008. június 1.

A projekt befejeződött, a magyar ellenőrző hatóság (VÁTI Kht.) a pénzügyi elszámolást elfogadta, az igazolásokat kiállította. A végső elszámoláshoz szükséges valamennyi dokumentum megküldésre került az olasz főpartner részére.

A végső elszámolás elbírálása folyamatban van.

INTERREG IIIB Társfinanszírozás

Az INTERREG IIIB CADSES önrész 50 %-ának elnyerése érdekében Társfinanszírozási Alap pályázatot nyújtottunk be.

A pályázattal 8 398 500 Ft-ot, azaz az eredeti önrész 50%-át elnyertük.

2007. évben benyújtott, 2008. évben folyamatban lévő pályázatok:

Nyertes pályázatok:

- UNDP – 2006 Energiahatékonysági program az önkormányzati szektorban Alsóerdősor utcai Általános Iskola energetikai auditjának elvégzése

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása, valamint működésének fejlesztése  (KAB-KEF-07-B-0005)

- A térinformatikai rendszer alatt működő Erzsébetvárosi Európai Uniós belső udvari és köztéri fakataszterhez a teljes belső udvari faállomány egyedi értékének és állapotának felmérése, kiértékelése, illetve a szükséges egyedi állapotjavító ápolási intézkedések meghatározása.

UNDP – 2006 Energiahatékonysági program az önkormányzati szektorban Alsóerdősor utcai Általános Iskola energetikai auditjának elvégzése

Elnyert támogatás: 812 084 Ft.

A pályázathoz szükséges önerő mértéke 203 021 Ft.

A pályázat vissza nem térítendő támogatás formájában történik, utólagos finanszírozással, két ütemben.

A pályázatot az Energia Központ Kht. írta ki.

A pályázat célja:

A közszféra energiafelhasználás racionalizálásának és az energiatudatos szemléletmód elterjesztésének érdekében, az önkormányzati és a költségvetési szektor tulajdonában lévő intézményekre vonatkozó energia auditok és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez támogatás biztosítása.

A pályázatból befolyt támogatási összeg 406 042 Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása, valamint működésének fejlesztése  (KAB-KEF-07-B-0005)

Elnyert támogatás: 400 000 Ft.

A pályázathoz szükséges önerő mértéke: 75 000 Ft.

A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik.

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” címmel.

A pályázat célja, hogy a már eddig is működő, de érvényben lévő helyi stratégiával még nem rendelkező városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei KEF-ek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak - folytatólagos működését - koordinációs tevékenységét segítse.

A projekt címe:

Helyi stratégia kiegészítése, éves KEF munkaterv elkészítése.

A tevékenység célja:

KEF munkacsoportok összehívása, munkacsoportok megbeszéléseinek előkészítése, dokumentálása.

A projekt időtartama: 2007. szeptember 01-2008. május 31.

A támogatási szerződés 2008. január 11-én aláírásra került.

Az elnyert támogatás 2008. 05. 30. napján visszautalásra került, mert a KEF szervezeti tagságán belül bekövetkezett személyügyi változások és a koordinátorok kijelölésének időbeli elhúzódása miatt a program megvalósítása a megadott határidőre nem volt teljesíthető.

A térinformatikai rendszer alatt működő Erzsébetvárosi Európai Uniós belső udvari és köztéri fakataszterhez a teljes belső udvari faállomány egyedi értékének és állapotának felmérése, kiértékelése, illetve a szükséges egyedi állapotjavító ápolási intézkedések meghatározása.

Elnyert támogatás: 2 904 000 Ft.

A pályázathoz szükséges önerő mértéke: 5 076 000 Ft.

A pályázatot a Lélegzet Alapítvány írta ki a Levegő Munkacsoporttal közösen az V.-VI.-VII. kerület és Újlipótváros zöldfelületeinek növelése illetve felújítása céljából az alábbi témakörökben:

- a lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és városzöldítő programok (zöld falak, tetők, sövények, homlokzatok létrehozása, zöldfelületek rendbetétele, kiegészítése), különös tekintettel a lakóközösségek minél szélesebb együttműködésére;

- helyi zöld közterületek, félprivát területek (pl. óvodaudvarok) helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók;

- növények, balkonládák csoportos igénylése.

A pályázat keretében a belső udvari díszfák állapotának felmérésére került sor, feltérképezésre került minden egyes díszfa valamennyi részének egészségi állapota, sérülései és betegségei. A diagnosztikai vizsgálat FAKOPP - műszerrel kiegészítve történt.

A belső udvari faállomány felmérésére 1 149 000 Ft, 56 db különböző fajú díszfaegyed ültetése ültetésére 1 755 000 Ft támogatást nyert el a pályázat.

A projekt összköltségvetése 7 980 000 Ft.

Az elszámolás 2008. 05. 23-án megtörtént.

A támogatás átutalásra került az önkormányzat részére.