**J A V A S L A T**

**a 15-ös tömb parkosításának feladat és ütemtervére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **feladat** | **határidő** | **felelős** |
| 34268 hrsz-ú terület statikai vizsgálata | 2010. augusztus | Önkormányzat, Műszaki Iroda vezetője |
| Dob utca (korábban parkoló) felöli kerítés és zárható kapu építési költségének felmérése; | 2010. augusztus | ERVA Zrt. |
| anyagi fedezet:   * „Gyeptégla jegy” alszámla nyitása | Képviselő-testületi határozat megküldését követően azonnal | Önkormányzat, Pénzügyi Iroda vezetője |
| anyagi fedezet:   * „Gyeptégla jegy” alszámla feltüntetése az Önkormányzat honlapján, Erzsébetvárosi lapban | alszámla megnyitását követően | Önkormányzat,   * honlap felelős, * főszerkesztő |
| anyagi fedezet:   * Környezetvédelmi Alap   (70/2010. (07.12.) sz. KKB határozat) | Képviselő-testületi határozat megküldését követően azonnal | Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke |
| parkosítás, területrendezés | kezdete a statikai vizsgálat eredményétől függ | magán személyek, civil szervezetek, Hivatal |
| Dob utcai kapu és kerítés felszerelése | a területrendezés elkészültét követően azonnal | ERVA Zrt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nyitvatartási rend   * javaslatok gyűjtés * javaslatok feldolgozása | területrendezés ideje alatt | önkormányzati képviselők (önként vállalt feladat)  Önkormányzat, Ügyfélszolgálati Iroda vezetője |