- VAGYONGAZDÁLKODÁSI  FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Székhely:	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli:	Vattamány Zsolt polgármester

Adóazonosítószám:	15735708-2-42

Törzskönyvi azonosító:735704

mint Megrendelő,

másrészről

EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság (EVIKLAK Kft.)

Székhely:	1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Képviseli:	Bodányi Győző ügyvezető

mint Feladatellátást végző (továbbiakban: Vállalkozó)  és

Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt.)

Székhely:	1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Képviseli:	dr. Csomor Sándor vezérigazgató

mint Feladatellátásban közreműködő (továbbiakban: Bonyolító)

között az alábbi feltételek szerint.

Preambulum:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság és az  Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. felett - az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt.6., cg: 01-09-974169) alapítón át közvetetten – meghatározó befolyást gyakorol.

Az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete szerint a jelen szerződés tárgyát képező lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokkal kapcsolatban az Önkormányzat tulajdonát képező lakás- vagy helyiségingatlan műszaki karbantartásával, érték- és állagmegóvási feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások (lakás- és helyiséggondnoksági feladatok) elvégzését kizárólagos jog alapján jogosult teljesíteni.

Az  Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete és a Megrendelővel között Megbízási szerződése szerint a jelen szerződés tárgyát képező lakás- és helyiségek vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat kizárólagos jog alapján jogosult teljesíteni.

- A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Bp. Főváros VII. kerületi Önkormányzat Megrendelő tulajdonában lévő, és a Bonyolító által kezelt épületek, lakások és nem lakás célú helyiségek karbantartási munkáinak, valamint hibaelhárítási feladatainak folyamatos elvégzését Budapest közigazgatási területén a jelen okiratban meghatározott feltételekkel.

  - A szerződés időtartamára előirányzott keretösszeg a teljes üzleti év alapulvételével: bruttó 65 millió Ft, amely a karbantartásra és hibaelhárításra együttesen vonatkozik.

  - A karbantartási tevékenységen belül elvégzendő építőipari javítási-szerelési munkanemek tételes felsorolását és azok tartalmát jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

  - A hibaelhárítási tevékenységbe tartozó építőipari javítási-szerelési munkanemek tételes felsorolását és azok tartalmát jelen okirat 2. sz. melléklete határozza meg.

Vállalkozó kijelenti, hogy a hibaelhárítási feladatok teljesítésére alkalmas, képes az azonnali reakcióra és a folyamatos munkavégzésre.

  - A szerződés időtartama alatt várható munkák darabszáma:

- karbantartás:	300 db munka

- hibaelhárítás:	1000 db munka

  - Vállalkozó az 1.) pontban meghatározott tevékenységeken belül Megrendelő képviseletében a Bonyolító által a szerződés időtartama alatt megrendelt építőipari javítási-szerelési munkát I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles elvégezni.

  - Jelen szerződésnek nem tárgya:

- a konkrét építőipari javítási-szerelési munkákhoz kapcsolódó tervezés

- a speciális technológiát igénylő feladatok elvégzése

- a közüzemi szolgáltatók (ELMŰ, FŐGÁZ, FŐTÁV stb.) által végzendő tevékenységek

- Műszaki tartalom:

  - Jelen szerződés műszaki tartalmát elsősorban a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt a Megrendelő tulajdonában és a Bonyolító vagyonkezelésében lévő képező lakások és helyiségek karbantartásával illetve műszaki hiba elhárításával kapcsolatban felmerülő állagmegóvási építőipari javítási-szerelési munka, illetve javítási-szerelési munkák adják, amelyet az 1.1. pontban írott keretösszegen belül Megrendelő – jelen okirat 6-7.) pontjaiban írottak figyelembevételével Vállalkozótól megrendel.

- Vállalási ár:

  - Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a vállalási ár elszámolásakor a mindenkor érvényes TERC-program alapján kölcsönösen kialkudott nettó 2.500.-Ft, azaz kettőezer-ötszáz forint rezsióradíjat veszik alapul. Vállalkozó és Bonyolító vállalják, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkeznek TERC-program szerinti mindenkori aktualizált adatbázissal. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok elszámolása a TERC-program szerinti Tételkiírásban meghatározott anyag és munkadíj szerint tételesen történik.

3.1.1.    A Tételkiírásban szereplő tételek elszámolása:

A munkadíj elszámolása: a 3.1. pontban meghatározott rezsióradíj alapulvételével Vállalkozó által az elvégzett és a Megrendelési lapon/felmérési naplóban tételesen rögzített, a Bonyolító által  igazoltan elvégzett munka mennyisége alapján történik.

A felhasznált anyag elszámolása: Vállalkozó által az elvégzett „Munkanem tétel”-hez tartozó, a Tételkiírás „Egység” oszlopában írott egységre jutó nettó anyag és a Megrendelési lapon/felmérési naplóban tételesen rögzített, Bonyolító által igazoltan elvégzett munka mennyisége alapján történik.

A felhasznált anyag alapján a Vállalkozó jogosult a 3.3. pont szerinti anyagigazgatási költség felszámítására.

3.1.2. A Tételkiírásban nem szereplő ún. kalkulált tételek („K” tételek) elszámolása:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tételkiírásban nem szereplő tételek, azaz ún. kalkulált tételek („K” tételek) felmerülése esetén Vállalkozó a nettó 2.500.-Ft, azaz kettőezer-ötszáz forint rezsióradíj alapulvételével és a TERC-program alapján készített árelemző és elszámoló lap alapján számolt díj felszámítására, továbbá a 3.3. pontban foglalt anyagigazgatási költség felszámítására jogosult.

  - A Tételkiírásban meghatározott tételek, a „K” tételek anyag és munkadíjának, és anyagigazgatási díjának elszámolása ÁFA felszámításával történik. Az ÁFA alatt a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-kulcs, és annak alapján számított ÁFA összeg értendő.

  - Vállalkozó által alkalmazott anyagigazgatási költség mértéke: a tényleges anyagköltség 10%-a, azaz tíz százaléka. Az anyagigazgatási költség %-os mértéke jelen szerződés határozott időtartama alatt fix és mindkét tevékenységre (karbantartási, hibaelhárítás) irányadó.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a TERC-program szerinti Tételkiírásban felsorolt anyag és munkadíj, valamint a rezsióradíj összegét a Felek kölcsönösen 2013. január 31. napjáig  felülvizsgálják. A felek általi közös felülvizsgálaton túl a Vállalkozó a Tételkiírásban felsorolt anyag és munkadíjat, valamint a rezsióradíj összegét a jelen szerződés határozott időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult felemelni.

  - A hibaelhárítási munkák (gyorsszolgálat) elszámolására a 3.1-3.4. pontokban foglalt rendelkezések maradéktalanul irányadók.

3.6.   Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az építési-szerelési munka elvégzését követően haladéktalanul köteles írásban a készrejelentését a Bonyolító részére megküldeni. Bonyolító a készrejelentés kézhezvételét követően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül műszaki ellenőrzést végezni, vagy a teljesítést igazolni.

Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében elvégzett munkákat a Bonyolító által igazolt teljesítési igazolás alapján havonta számolják el, oly módon, hogy a Vállalkozó a Bonyolító teljesítési igazolásával együtt köteles az elvégzett munkák ellenértékéről a számlát a tárgyhót követő hónap 15. napjáig benyújtani a Bonyolító részre.

Bonyolító köteles a Vállalkozó által benyújtott számlát 5 munkanapon belül ellenőrizni. Amennyiben a Bonyolító a számlát elfogadja, úgy azt igazolásával együtt köteles a Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni.

Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a Bonyolító a Vállalkozó által benyújtott számlát kifogásolja, úgy a számlát az írásbeli kifogással egyidejűleg köteles a Vállalkozó részére 3 munkanapon belül visszaküldeni.

- Fizetési feltételek:

4.1. Megrendelő az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében megrendelt bármely építőipari javítási-szerelési munka ellenértékét a Bonyolító által igazolt teljesítést követően, Vállalkozó által benyújtott és a Bonyolító által igazolt rész- és/vagy végszámla alapján átutalás útján 15 napon belül egyenlíti ki Vállalkozó ……………….. banknál vezetett ………………………………. számú bankszámlájára.

4.2. Bonyolító a felmerülő konkrét építőipari javítási-szerelési munka megrendelésekor – annak várható költségigénye és teljesítési határideje figyelembevételével – határozza meg, hogy az adott munka elvégzésével összefüggésben Vállalkozó havi elszámolás keretében jogosult-e részszámla benyújtására vagy sem. Amennyiben a Bonyolító a részszámla benyújtását nem engedélyezi, úgy Vállalkozó kizárólag végszámlát nyújthat be.

A karbantartási munkák elszámolásakor a számlához csatolandó a Bonyolító által igazolt Megrendelési lap és felmérési napló, valamint az Ajánlatkérési lapon felsorolt egyéb dokumentum.

A hibaelhárítási feladatok (gyorsszolgálat) elszámolásakor a számlához mellékelni kell a Bonyolító által igazolt Megrendelési lapot és felmérési naplót.

4.3. Előleg: Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az 1.) pontban foglalt munkák elvégzéséhez mindösszesen nettó 6.000.000.-Ft, azaz hatmillió forint összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére oly módon, hogy jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül átutalással megfizet a Vállalkozó …………………. számú pénzforgalmi számlája javára.

Felek megállapodnak abban, hogy az előleg összegével a Felek kötelesek legkésőbb 2012. december 31. napjáig  elszámolni.

- A  Szerződés időtartama:

  - Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2013. december 31. napjáig tart.

  - Az 5.1. pontban írott időtartamon belül az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében elvégzendő valamely építőipari javítási-szerelési munkával, illetve munkákkal kapcsolatos teljesítési határidőket – úgymint a munkaterület átadásának és a kivitelezés befejezésének határidejét – a Bonyolító a konkrét megrendelésben, a Megrendelési lapon határozza meg jelen okirat 6.) pontjában írott rendelkezések alapján.

- A megrendelés rendje karbantartás esetén:

  - nettó 100.000 Ft feletti karbantartás megrendelésével kapcsolatos rendelkezések:

    - Bonyolító a jelen okirat 3. sz. mellékletét képező „Ajánlatkérési lap”-ot telefaxon, 
e-mailben továbbítja Vállalkozó részére (Megrendelői ajánlatkérés). Vállalkozó az „Ajánlatkérési lap” igazolt kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a konkrét építőipari javítási-szerelési munkát, illetve munkákat részletesen felmérni 
(a továbbiakban: felmérés), a költségvetést elkészíteni, az általa vállalt teljesítési határidőt megjelölni, javaslatot tenni a műszaki-pénzügyi ütemezésre és részletezni az általa alkalmazni kívánt technológiát.

    - Bonyolító véleményezi és jóváhagyja Vállalkozó 6.1.1. pontban meghatározott felmérésében foglaltakat, jogosult azokat egyoldalúan felülbírálni az alkalmazandó technológia, a munkatételek száma és mennyisége, a munkavégzés részletes feltételei és a vállalt teljesítési határidő tekintetében.

    - A konkrét építőipari javítási-szerelési munkára, illetve munkákra vonatkozó megrendelés a 6.1.1. és 6.1.2. pontokban részletezett eljárást követően, a „Megrendelési lap” elnevezésű irat kölcsönös aláírásával kerül elfogadásra a jelen okirat 5. sz. melléklete felhasználásával.

    - A „Megrendelési lap” megküldése elektronikus úton, e-mailen vagy telefaxon vagy személyes átadással történik, munkanapokon 8 és 16 óra között, melynek átvételét Vállalkozó köteles e-mailen vagy telefaxon a kézhezvételtől számított 1 órán belül, személyes átadás esetén egyidejűleg visszaigazolni. Az elektronikus úton megküldött megrendelés és visszaigazolás kézhezvételének a küldő fél általi elküldés időpontja értendő.

  - nettó 100.000 Ft alatti karbantartás megrendelésével kapcsolatos rendelkezések:

    - Nettó 100.000 Ft alatti karbantartás esetén Bonyolító a konkrét javítási-szerelési munkára vonatkozó igényét jelen okirat 4. sz. mellékletét képező „Megrendelési lapon” faxon, 
e-mailben, vagy személyes átadás esetén írásban  közli Vállalkozóval munkanapokon 8 és 16 óra között, aki a „Megrendelési lap” átvételét a kézhezvételtől számított 1 órán belül, személyes átadás esetén egyidejűleg köteles visszaigazolni.

Vállalkozó köteles a „Megrendelési lapot” az igazolt átvételt követő 2 munkanapon belül – a megrendelés elfogadására vonatkozó nyilatkozatával és a „Megrendelési lap” cégszerű aláírásával ellátva – Megrendelőnek visszaküldeni. Az elektronikus úton küldött megrendelés és visszaigazolás kézhezvételének a küldő fél általi elküldés időpontja értendő.

    - Vállalkozó bármely nettó 100.000 Ft alatti karbantartás körébe tartozó szakipari munkát a 6.2.1. pont szerinti aláírt „Megrendelési lap” visszaküldésétől számított 5 munkanap alatt köteles megkezdeni és legkésőbb a „Megrendelési lapon” vállalt teljesítési határidő alatt befejezni.

- Hibaelhárítási tevékenységre vonatkozó szabályok:

  - Vállalkozó a hibaelhárítás során kötelezi magát arra, hogy a hiba bejelentésétől számított 
legfeljebb 4 órán belül megkezdi a hibaelhárítást, gépkocsit és a szükséges eszközöket biztosítja a hibaelhárítási tevékenységéhez, elvégzi a felmerülő és jelen okirat 2. sz. mellékletében részletezett bármely hibaelhárítási feladatot, továbbá az év minden napján, a nap 24 órájában teljesíti a szakszerű hibaelhárítást Megrendelő részére.

  - Vállalkozó köteles folyamatos ügyeleti szolgálatot működtetni heti 7 napon, naponta 0-24 óra között 2 db telefonvonallal (melyből 1 lehet mobil), 1 db faxvonallal és Internet hozzáféréssel, valamint gondoskodni az ügyeleti szolgálat működtetéséhez szükséges valamennyi személyi és dologi feltétel biztosításáról a szerződés időtartama alatt.

    - A hibaelhárítás körébe tartozó munkák megrendelése ügyeleti telefonszámon keresztül történik. Hivatali időben (8:00-16:00 óra között) kizárólag a Bonyolító és a Megrendelő alkalmazottai adhatnak megrendelést Vállalkozó részére a „Megrendelési lap” (6. sz. melléklet) megküldésével. A „Megrendelési lap” megküldése elektronikus úton, e-mailen vagy telefaxon történik, munkanapokon 8 és 16 óra között, melyet Vállalkozó köteles e-mailen vagy telefaxon a kézhezvételtől számított 1 órán belül visszaigazolni. Az elektronikus úton küldött megrendelés és visszaigazolás kézhezvételének a küldő fél általi elküldés időpontja értendő.

    - A hivatali idő lejártát követően (16:00-8:00 óra között) hibabejelentésre a bérlő, a közös képviselő és a házfelügyelői tevékenységet végző megbízott jogosult. Vállalkozó a munkaszüneti napon vagy a hivatali idő lejártát követően megrendelt munkát köteles a következő munkanap 12 órájáig írásban (e-mail, telefax) bejelenteni a Bonyolító felé.

  - Vállalkozó a „Megrendelési lap” kézhezvételétől, illetve a 7.2.2. pontban írott esetben az arra jogosult bejelentésétől számított, a 7.1. pontban írott időtartamon belül a javítási munkát megkezdi, és a hiba megszüntetéséig folyamatosan végzi. A javítási munka elvégzéséhez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó saját költségén biztosítja. Amennyiben a javításhoz szükséges anyag 4 órán belül nem áll Vállalkozó rendelkezésére, a hibaelhárítást akkor is meg kell kezdenie és a szükséges intézkedéseket meg kell tennie a nagyobb kár megelőzése és a hiba továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

  - Vállalkozó a saját nyilvántartási rendszerének megfelelően sorszámozza a megrendeléseket és köteles a megrendeléseknek munkaszámot adni. Vállalkozó olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amely alkalmas a megrendelés/bejelentés és az elvégzett munka valamennyi, jelen okirat 6. sz. mellékletében meghatározott adatának értékelésére és ellenőrzésére. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a nem szerződésszerű nyilvántartás hiányáért vagy annak nem megfelelő vezetéséért.

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibaelhárítási tevékenységet lakóépületben végzi, így a munka és tűzvédelmi előírásokat, valamint a Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat vonatkozó helyi rendeleteiben foglaltakat betartani és betartatni köteles. Jelen pontban írott kötelezettségek elmulasztásából, vagy megszegéséből eredő balesetért vagy káreseményért Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

- Kötbér:

  - Vállalkozó az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében elvégzendő bármely építőipari javítási-szerelési munka késedelmes teljesítése esetén az adott javítási-szerelési munkára meghatározott nettó vállalkozási díj 1%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles naponta megfizetni Megrendelő részére.

  - Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi kötbér maximális összege az adott javítási-szerelési munkára meghatározott nettó vállalási ár 20%-a lehet.

  - Bármely, az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében megrendelt építőipari javítási-szerelési munka 15 napot meghaladó Vállalkozói késedelme esetén Megrendelő – a Bonyolító erről szóló értesítése szerint - jogosult az adott megrendeléstől egyoldalú jognyilatkozatával elállni és az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben.

  - Vállalkozó felhatalmazza Megrendelőt, hogy a késedelmes teljesítése esetén az adott építőipari javítási-szerelési munkára meghatározott nettó vállalkozási díjból a Bonyolító igazolása alapján a kötbér összegét Vállalkozó által benyújtott rész-/végszámlából közvetlenül levonja.

  - Vállalkozó a terhére felróható meghiúsulás esetén az adott építőipari javítási-szerelési munkára meghatározott nettó vállalkozási díj 15%-át köteles meghiúsulási kötbér jogcímén legkésőbb a meghiúsulást követő 15 napon belül átutalás útján megfizetni Megrendelő részére.

  - Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

- Jótállás:

  - Vállalkozó az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében folyamatosan elvégzett építőipari javítási-szerelési munka mindegyikére 12 hónap jótállást vállal az adott javítási feladat sikeres műszaki átadásának napjától kezdődően.

    - Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bonyolító a Vállalkozót 48 órán belül írásban (e-mail-en, telefaxon, személyes átadással) értesíti a hiba felmerüléséről. Vállalkozó az értesítést követő további 48 órán belül köteles helyszíni vizsgálatot tartani és az eljárásról Bonyolítóval közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. .

Vállalkozónak a fax, vagy e-mail útján történő hiba-értesítést a kézhezvételt követően haladéktalanul írásban (faxon, vagy e-mail-ben) vissza kell igazolnia.

    - Vállalkozó a  Bonyolítóval közösen felvett jegyzőkönyvben nyilatkozik arról, hogy a hibáért fennálló felelősségét elismeri-e vagy sem, a hiba javítását jelen pontban meghatározott határidő alatt vállalja-e vagy a hiba javításától elzárkózik.

Bonyolító a Vállalkozóval egyeztetve határozza meg a hiba kijavításának határidejét a közös jegyzőkönyvben, amelyről a Bonyolító köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A határidő nem lehet rövidebb a javítás műszakilag szükséges időtartamánál.

    - Amennyiben Vállalkozó a hibáért fennálló felelősségét nem elismeri el, vagy a hiba kijavítását a 9.1.2. pontban meghatározott határidő alatt nem vállalja, vagy a közösen egyeztetett határidőn belül a hiba kijavítását nem végezte el, úgy Bonyolító erről szóló írásbeli értesítése alapján Megrendelő jogosult a Vállalkozó által már benyújtott, de ki nem egyenlített számla ellenértéből a hiba javításának összegét levonni, és a javításokat más vállalkozóval elvégeztetni.

9.2. A jótállás lejárta után az adott építőipari javítási-szerelési munkára a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági szabályok vonatkoznak.

- Szerződő felek képviselői:

Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név és cím:	………………………………….., 1073 Budapest, Erzsébet Kft. 6.

tel:	………………….

fax: 	…………………..

e-mail: 	…………………

Bonyolító nevében eljáró felelős személy:

név és cím:	…………………………….., 1071 Budapest, Damjanich utca 12.

tel:	……………

fax:	…………….

e-mail: 	……………….

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:

név és cím:	……………………………., 1071 Budapest, Damjanich utca 12.

tel/fax:

e-mail: 	……………………..

- Biztosítás:

  - Vállalkozó nyilatkozza, hogy tudomással bír arról, hogy a tevékenységével összefüggésben köteles felelősségbiztosítással rendelkezni, amely Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi,vagyoni – kárral szemben biztosítja.

  - Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét jelen szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartani és Megrendelő írásbeli felhívására a biztosítási jogviszony fennállását, illetve az esedékes biztosítási díj kiegyenlítését igazolni.

  - Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatályba lépést követő 8 napon belül a megrendelő és a Bonyolító részére bemutatja a 50.000 eFt/év limithatárú, és minimum 10.000 eFt/káresemény építőipari tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényét, amely jelen szerződéshez függelékként kerül csatolásra.

Általános rendelkezések:

  - Vállalkozó az adott javítási-szerelési munkát érintő munkaterületen és felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról, valamint az előírt tájékoztató tábla elhelyezéséről gondoskodni.

  - Vállalkozó köteles a karbantartás és hibaelhárítás során észlelt életveszély elhárítását azonnal megkezdeni és erről a Bonyolítót és a Megrendelőt, valamint az érintett lakókat értesíteni.

  - Vállalkozó köteles a munkálatok végzésére szolgáló építési terület őrzésére.

  - Vállalkozó a kivitelezéssel összefüggő közterületet térítés nélkül használhatja, azonban a közterület-foglalási engedély megszerzése Vállalkozó feladata.

  - Az adott javítási-szerelési munka végzése során felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése Megrendelő kötelezettségét képezi.

  - Amennyiben szükséges, Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról megvalósulási dokumentációt készíteni.

  - Az eltakarásra kerülő munkarészek esetében Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét. Vállalkozó az eltakarást a Bonyolítónak és szükség esetén a Megrendelőnek is legalább 3 munkanappal megelőzően faxon, vagy e-mailben köteles jelezni.

  - Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni, amelyet a Bonyolító képviselője hagy jóvá 2 munkanapon belül. Ilyen anyagok például: burkolatok, nyílászárók, szerelvények, stb. Vállalkozó a jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Bonyolítónak. A megfelelő minőségtanúsítással nem bíró anyag és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése Vállalkozó feladata.

  - Vállalkozó köteles az 1.) pontban foglalt karbantartási és hibaelhárítási feladatok körében elvégzendő építőipari javítási-szerelési munkákat a vonatkozó szabvány, a jogszabályi és egyéb előírások, szakmai szabályok az átadott tervdokumentáció, adott esetben az építési engedély rendelkezéseinek maradéktalan betartásával teljesíteni. Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiákat alkalmazhat és anyagokat építhet be.

  - Vállalkozó az adott javítási-szerelési munkával kapcsolatos utasítást kizárólag a Bonyolítótól, illetve annak kijelölt képviselőjétől fogadhat el. Amennyiben a Vállalkozó a Bonyolítótól  kapott utasítást szakmai vagy jogszabályi előírások szerint aggályosnak tartja, úgy köteles ezt a Megrendelőnek és a Bonyolítónak is igazolható módon haladéktalanul jelezni. A Vállalkozó az általa tett jelzést követően kizárólag a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

  - Vállalkozó építőipari javítási-szerelési munkát szombat-vasárnapi napokon a Bp. VII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott helyi önkormányzati rendelet szerint végezhet.

- Egyéb:

  - Jelen szerződést szerződő felek kizárólag írásban módosíthatják.

Nem minősül szerződésmódosításnak az építési naplóba történő bejegyzés vagy egyéb jegyzőkönyvbe foglalt rendelkezés.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok  irányadóak.

  - Jelen Szerződés mellékletét képezik:

- 1. sz. melléklet: A karbantartással kapcsolatos munkanemek tartalma

- 2. sz. melléklet: A hibaelhárítási tevékenység keretében végzendő munkák

- 3. sz. melléklet: Ajánlatkérési lap

- 4. sz. melléklet: Megrendelési lap

- 5. sz. melléklet: Megrendelési lap

- 6. sz. melléklet: Megrendelési lap

Budapest, 2012. ……….. (hónap) …………. (nap)

________________________________________________________

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Vattamány Zsolt polgármester

Megrendelő

________________________________________________________

Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt.)

dr. Csomor Sándor vezérigazgató

Bonyolító

________________________________________________________

EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és

Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság (EVIKLAK Kft.)

Bodányi Győző ügyvezető

Vállalkozó

Ellenjegyzem: 	__________________________

Dr. Gotthard Gábor

Jegyző

Budapest, 2012. ……….. (hónap) …………. (nap)

1. számú melléklet

a karbantartással kapcsolatos munkanemek tartalma

Épületgépészeti munka:

Nyomócsőtörések elhárítása, szennycső dugulások megszüntetése, KWC berendezési tárgyainak javítása, cseréje, strang elzárók szükség szerinti javítása, cseréje, pincei alapvezeték szakaszos kiváltása, pincei szennyvíz csövek szakaszos cseréje, strang cserék, körvezetékek szakaszos cseréje, felszálló és fogyasztói víznyomócső cseréje. Gázfogyasztási és csatlakozó vezetékek felújításos tömörré tétele, szakaszos javítása. Vízórák kialakítása terveztetéssel és engedélyeztetéssel.

Kőműves munka:

Vízszerelési munkák után vakolatjavítás, villanyszerelés utáni vakolatjavítás, födémáttörés helyreállítása, tűzfalak macskalépcsők javítása, átépítése, alapvezeték és strang cserék utáni helyreállítás, térbetonok bontása és javítása, helyreállítása, lépcsők megerősítése, javítása, épületszerkezeti bontások, átépítések, födémjavítás, gerincvezeték cseréje, illetve javítása után udvar, kapualj térburkolása, salétromos falak javítása lélegző vakolattal, vakolatjavítás ereszaljon, oldalfalon és mennyezeten, falazott kerítés javítása, nyílásbefalazás.

Burkolás (hideg- és melegburkolás):

Vízszerelési munkák után szükséges csempe, padlólap, PVC, parketta helyreállítása, javítása, alapvezeték és strang csere után burkolatok helyreállítása, függőfolyosók burkolatának szakaszos cseréje, javítása, födémfeltárás utáni burkolat helyreállítás.

Villanyszerelés:

A házvilágítási rendszerek egyedi javítása (biztosíték, kapcsoló, lámpatest, foglalat cseréje, javítása, zárlat kivizsgálás, megszüntetés) kapcsoló szekrények, bekötő hálózatok cseréje, érintésvédelmi mérési JGYK alapján előírt épület egy részére vonatkozó szabványossági átalakítás, átépítés, új hálózat kialakítása, kaputelefon rendszer kiépítése, javítása, időkapcsolók beállítása, villanyóra helyének szabványos kialakítása, mérési jegyzőkönyv készítése.

Kéménybélelés és kémények felújításához kapcsolódó egyéb járulékos munkák:

Dugulás elhárítás, kéménytisztító ajtók pótlása, cseréje, kéményseprő szakvélemény alapján kéménybélelés, szerelt kémény kiépítése, kéményfejek átépítése, kéményseprő járdák pótlása, javítása, kéménycsoportok átépítése, bélelése, kéményfejek magasítása, fedkövek cseréje, kéményseprő szakvélemény és kötelező határozat alapján.

Épületlakatos munka:

Bejárati kapuk, padlás-pince ajtók zárcseréje, esetenként kulcsmásolással, a fenti szerkezetek javítása, megerősítése, lezárása, cseréje, lépcsőházi és függőfolyosók korlátainak cseréje, utólagos vízorr kialakítása, javítása, ajtó, ablakrácsok gyártása és elhelyezése, portál javítása, acéllétra és hágcsó gyártása és elhelyezése.

Épületasztalos munka:

Bejárati kapuk, lépcsőházi nyílászárók, KWC ajtók illesztése, fapótlásos javítása, üres lakások, helyiségek lezárása bedeszkázással vagy OSB lappal, műhelymunkát igénylő ajtó, ablak faanyagpótlásos javítása, szigetelések átalakítások.

Üvegezés:

Bejárati kapuk, lépcsőházi, pincei nyílászárók, KWC ablakok bevilágítók, üvegezése,

Ács munka, tetőfedés, bádogozás és szigetelés:

Eseti beázások megszüntetése, tetőhéjalások – tetőcserép, lécezés javítása-pótlása, ereszcsatornák, hajlatok, szegélyek cseréje, tisztítása, bádogos szerkezetek javítása, több lakást érintő tetőbeázások megszüntetése, viharkár elhárítás, hófogórácsok pótlása, javítása, tetőkibúvó cseréje és javítása, tetőszigetelések foltjavítása, tető részleges cseréje kötelező határozat alapján. Fedélszék szakaszos megerősítése, fafödém bárdolása.

Festés mázolás:

Lépcsőházak, folyosók, közös helyiségek kőműves javítások utáni festési és mázolási munkák,

Ereszalj és deszkázatok javítása, cseréje utáni mázolás.

Krízislakások, közös WC helyiségeinek tisztasági festése,

Elhelyezett vagy javított lakatos és asztalos szerkezetek mázolása

Veszélyelhárítás:

Élet, vagy balesetveszélyes tárgyak eltávolítása, vakolat leverése a homlokzatról a terület biztosításával, a lakóépületekben kárt okozó vagy balesetveszélyes fák kivágása, visszagallyazása, homlokzatok, födémek, függőfolyosók, lépcsőházak veszélyelhárítása azonnali beavatkozást igénylő esetben, részben alpinista technikával, esetenként kötelező határozat alapján, erkélyek, lépcsők, födémek aládúcolása.

Budapest, 2012. ……….. (hónap) …………. (nap)

________________________________________________________

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Vattamány Zsolt polgármester

Megrendelő

________________________________________________________

Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt.)

dr. Csomor Sándor vezérigazgató

Bonyolító

________________________________________________________

EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és

Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság (EVIKLAK Kft.)

Bodányi Győző ügyvezető

Vállalkozó

2. számú melléklet

A hibaelhárítási tevékenység keretében végzendő munkák

Épületgépészeti hibaelhárítási tevékenység:

Nyomóvezeték vagy szennyvízvezeték repedés, törés, elfagyás (csőtörések, szennyvíztől, csapadékvíztől származó ázások, műszaki szükségesség szerinti megszüntetése).

Szenny- és csapadékvíz csatorna, nyomóvezetékek dugulásainak elhárítása. (A hozzá tartozó bontási és földmunkával együtt)

Villanyszerelési hibaelhárítási tevékenység:

Az épület elektromos energia ellátó rendszerének nem az ELMŰ-re tartozó, bárminemű zavarainak elhárítása, beleértve a lakásokat és a közös használatú helyiségeket is, (áramszünetet okozó hibák elhárítása, áramellátás biztosítása).

Ács munka, tetőfedés, bádogozás és szigetelési hibaelhárítási tevékenység:

Tűz, elemi csapás, vihar utáni vészhelyzet, tetőfedés hibája miatti beázás azonnali elhárítása, ideiglenes fóliatakarás készítése. Lecsúszott cserepek, felszakadt bádogszegélyek megigazítása, javítása, pótlása. Tetőre esett kéménytéglák, tárgyak okozta károk gyors elhárítása. Meglazult tűzfali téglák eltávolítása, esőcsatornák rögzítése, részleges javítása.

Központi fűtés, melegvíz szerelési hibaelhárítási tevékenység

Központi fűtés, illetve melegvíz csőhálózaton keletkező hibák elhárítása.

Élet- baleset és fertőzésveszély elhárítási hibaelhárítási tevékenység:

Tűz, elemi csapás, vihar utáni vészhelyzet megszüntetése. Épületszerkezetek ideiglenes megerősítése. Gáz csatlakozó vezetékek ellenőrzése, illetve szükséges intézkedés megtétele a szakhatóságok felé. Életveszélyessé vált épületrészek, közös területek forgalomtól való elzárása, veszélyt okozószerkezetek, tárgyak eltávolítása, szükséges intézkedések megtétele. A bontási munkával járó hibaelhárítás utáni helyreállítás. Veszélyes hulladék bezsákolása, takarása és lerakóhelyre történő szállítása.

Vagyonvédelmi hibaelhárítási tevékenység:

Vagyonvédelem miatt szükséges asztalos és lakatos szerelési munkák elvégzése.

Önkormányzati tulajdonú helyiségek lezárása, felnyitása lakat, zár felszerelésével vagy deszkázással.

3. sz. melléklet

Ajánlatkérési lap

100.000 Ft feletti karbantartási munkák elvégzésére

megrendelés száma: 20…/………………….

| Az ajánlatkérés tárgyát képező munkanemek: | A munkavégzés helye: Bp., VII. ker. A megrendelés oka (köt. hat., műsz. bej. stb.): |
| --- | --- |
| Ajánlattétel határideje: 20…. …………………… hó ……….. nap A munka elvégzésére nyitva álló határidő: 20…. …………………… hó ……….. nap | A helyszíni bejárás ideje: 20…. …………………… hó ……….. nap |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| Résszámla benyújtási lehetősége: igen nem Szakhatósági engedélyek beszerzése: igen nem Területfoglalási engedély beszerzése: igen nem Tervezési szükségesség: igen nem Kéményseprői szakvélemény beszerzése: igen nem Kivitelezői nyilatkozat: igen nem Mérési jegyzőkönyv készítése: igen nem Gázmeó beszerzése: igen nem Átadott dokumentációk: ………….. db elvégzendő munka műszaki tartalmának részletes leírása |  |

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

felmérő	üzemeltetési vezet	vezérigazgató

Alulírott Vállalkozó a jelen Ajánlatkérési lapban foglaltak alapján vállalom a felmérés elkészítését és a konkrét ajánlat benyújtását.

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

Vállalkozó

4. sz. melléklet

Megrendelési lap

100.000 Ft alatti karbantartási munka elvégzéséhez

megrendelés száma: 20…/………………….

| A megrendelés tárgya: | A munkavégzés helye: Bp., VII. ker. A megrendelés oka (köt. hat., műsz. bej. stb.): |
| --- | --- |
| A munka kezdése: 20…. év …………………… hó ……….. nap A teljesítés vállalt határideje: | A helyszíni bejárás ideje: 20…. …………………… hó ……….. nap |
| Egyéb feltételek: |  |
| Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: Megrendelő: telefon: Vállalkozó: telefon: |  |
| Az elvégzendő munka részletes leírása: |  |

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

Bonyolító

Alulírott Vállalkozó a jelen Megrendelési lapon meghatározott munka elvégzését a fenti feltételekkel vállalom tételes elszámolás mellett.

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

Vállalkozó

5. sz. melléklet

Megrendelési lap

100.000 Ft feletti karbantartási munkák elvégzésére

megrendelés száma: 20…/………………….

| A megrendelés tárgya: A munka kezdése: 20…..év ……………………… hó ……….. nap A teljesítés vállalt határideje: 20…..év ……………………… hó ……….. nap | A munkavégzés helye: Bp., VII. ker. Az elfogadott ajánlat sorszáma: Elfogadott vállalkozási díj: Nettó: Ft ÁFA: Ft bruttó összesen: Ft |
| --- | --- |
| Egyéb feltételek: |  |
| Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: Megrendelő: telefon: Vállalkozó: telefon: |  |
| Műszaki-pénzügyi ütemezés: Alkalmazandó technológia: |  |

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

Alulírott Bonyolító és Vállalkozó a jelen Megrendelési lapon írott rendelkezéseket kölcsönösen elfogadjuk. Alulírott Vállalkozó a fent részletezett javítási-szerelési munka elvégzését a fenti feltételekkel elvállalom tételes elszámolás mellett.

Budapest, 20…. .......................... hó ............ nap

Bonyolító  	Vállalkozó

6. sz. melléklet

Megrendelési lap

hibaelhárítási (gyorszolgálati) munkákhoz

Munka sorszáma: 20…../…………………………..

| Munkavégzés helye: | Bp., VII. ker. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hibabejelentő neve, címe: |  |  | Telefon: |
| Megrendelő képviselőjének neve: (műszaki ügyintéző, vagy csoportvezető, vagy csop.vez.helyettes lehet) |  |  |  |
| Bejelentés időpontja: | Budapest, 20……. év ……………………………… hó ............ nap |  |  |
| Bejelentett hiba: |  |  |  |
| Elvégzett munka: Felhasznált anyag: |  |  |  |
| További helyreállítási munkák szükségesek-e: |  | igen nem |  |
| A fent leírt munka elvégzését igazolom, kifogásaim nincsenek, hiányosságot, hibát (esztétikai) nem tapasztaltam: Budapest, 20…. év ………………................... hó ............ nap # Hibabejelentő Vállalkozó |  |  |  |