Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bencze György EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2014. december 9-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Budapest Főváros VII kerület Erzsébetváros Önkormányzata, az EVIKVÁR Kft. valamint az ERVA Nonprofit Zrt. között létrejött, a 2014. évi Holokauszt Emlékévnek Erzsébetvároshoz kapcsolódó háromoldalú szerződés módosítása |
| --- | --- |

Készítette:

Bencze György

EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bencze György EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 742/2013.(X.31.) számú határozatával akként döntött, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Csányi utca 5. szám alatti műemléki ingatlan felújításával és berendezésével Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tárat hoz létre. A Képviselő-testületi döntés meghatározta az intézmény létrehozásához szükséges legfontosabb feltételeket.

A 809/2013.(XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat a 2014. évi Holokauszt Emlékévnek Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeit előkészítő, szervező és végrehajtási feladatok ellátásával megbízta az EVIKVÁR Kft.-t és az ERVA NZrt.-t, és a Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó az Önkormányzat és az EVIKVÁR Kft.-t illetve az ERVA NZrt. közötti háromoldalú megállapodás szövegszerű elfogadására felhatalmazta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2014.(01.21.) számú PKB határozatával jóváhagyta a háromoldalú Megbízási és Bonyolítói szerződést, amelyet a szerződő felek 2014. február 18. napján írtak alá.

A 2014. évi Holokauszt Emlékévnek Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeinek előkészítése és végrehajtása rendkívül összetett.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a háromoldalú megállapodás alapján a megbízottak szerteágazó tevékenységet végeztek, amelyek egy része nagy sajtónyilvánosságot is kapott. Kiemelendő a Lévai Jenő: A Pesti gettó című könyvének kiadásával és terjesztésével kapcsolatos tevékenység, a Klauzál téren megvalósított időszaki kiállítás (Kocka-projekt), az erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti tár működési kereteinek előkészítése, ideértve: tudományos alapokon nyugvó előkészítő tanulmányok készítése, korhű berendezési tárgyak beszerzésének előkészítése, a létrehozandó tematikus múzeum kiviteli terveinek elkészítése, a Zsidó Erzsébetvárosi Klub megszervezése és működése sajtó jelenlét mellett, a Roma Holokauszt emlékműsor lebonyolítása, továbbá a mérvadó zsidó szervezetekkel illetve hitközséggel való együttműködési megállapodások megkötése.

A Holokauszt Emlékév 2014. Erzsébetvároshoz kötődő projektek kiemelkedő eleme mindenképpen a Helytörténeti Tár megvalósítása.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a tematikus múzeumként létrehozandó Helytörténeti Tárnak a Csányi u. 5. szám alatti műemléképület ad majd helyet, azonban a célzott átalakításai és felújítási munkálatok engedélyezési eljárása - az illetékes tervtanács által szabott kikötések okán - a vártnál hosszabb időt vett igénybe, így az építési engedély csak 2014. július 10. napján emelkedett jogerőre. Az építési engedélyezési eljárásban eszközölt, aprónak tűnő, ámde a kivitelezés szempontjából mégis lényeges változtatásai miatt a kiviteli tervek egyes részeinek átdolgozására, - és a feszített pénzügyi keret megtartása érdekében - sokszori újragondolására volt szükség, amely szintén az előkészítő munkálatok elhúzódását eredményezte. Mindezekre tekintettel a Helytörténeti Tár kivitelezési munkálatai csak jelentős csúszással kezdődhetnek meg.

Fentiek okán a tárgyi megbízási és bonyolítói szerződésnek a Helytörténeti Tár műszaki átadás-átvételére vonatkozó határidejét, az eset összes körülményét figyelembe véve indokolt módosítani.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt megbízási és bonyolítói szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Jelen határozat meghozatalára a Tisztelt Bizottság a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdései alapján valamint a Képviselő-testület 809/2013. (XII.12.) sz. határozatában adott felhatalmazás alapján jogosult.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR KFT: valamint az ERVA Nonprofit Zrt. között a 2014. évi Holokauszt Emlékévnek Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeinek, helyszíneinek előkészítő, szervező és egyéb feladatok végrehajtására vonatkozó, 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt Megbízási és Bonyolítói szerződést, és egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási és bonyolítói szerződést írja alá.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	2014. december 31

Budapest, 2014.12.03.

Bencze György

EVIKVÁR Kft. ügyvezetője