Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve:	Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. február 10-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Gotthard Gábor

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2013-ban az Erzsébet Terv Fejlesztési Program keretében a közintézményeket tekintve a bölcsődék felújítását, az óvodákban a nem halasztható kisebb beruházásokat, a térfigyelő rendszer kiépítését, valamint az úthálózat további korszerűsítését hagyta jóvá a Tisztelt Képviselő-testület (az előterjesztés mellékleteként feltüntettük a 666/2013 (X.31.) számú képviselő-testületi határozatot). A kitűzött célokból az alábbiak valósultak meg 2013-ban:

- Bölcsődék:

  - Klauzál téri ideiglenes bölcsőde

  - Dob 23. bölcsőde

  - Lövölde tér 1. bölcsőde

- Orvosi rendelők:

  - Dózsa György út 60.

  - Péterfy Sándor 47.

  - Madách Imre út 2-6 (védőnők)

  - a Hevesi Sándor téri orvosi rendelő klimatizálása

- Az óvodákban kisebb, tovább nem halasztható felújításokra került sor:

  - Magonc óvoda

  - Brunszvik óvoda

  - Kópévár óvoda

  - Csicsergő óvoda

  - Dob óvoda

  - Bóbita óvoda

- Az iskolák felújítását folytatva az Alsóerdősori iskolában megvalósult a fűtési rendszer korszerűsítése és az ablakok cseréje.

- A Nyár utca 7. szám alatt felújított, korszerű irodákat adtunk át.

- Az útfelújítások közül befejeződött

  - a Rumbach Sebestyén utca Dob – Wesselényi közötti szakasza, illetve

  - a Dob – Király utca közötti szakasza,

  - a Marek József utca felújítása.

- Felújítottuk a Bethlen téri színház homlokzatát, a Bethlen téri zsinagóga fűtési rendszerét.

A fentieken kívül sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le és – a teljesség igénye nélkül - folyamatban van

  - a Dembinszky 7. orvosi rendelő felújítása (a műszaki átadás-átvétel zajlik),

  - a Wesselényi 11. szám alatti orvosi rendelő felújítása,

  - a Kertész utca,

  - a Hársfa utca

  - a Vörösmarty utca felújítása,

  - a térfigyelő rendszer kiépítése,

  - az Almássy tér felújítása,

  - a Király utca 11. szám alatt művelődési központ létrehozása,

  - a Madách tér felújításának engedélyeztetési eljárása zajlik,

  - a Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban van,

  - a Városligeti bölcsőde beruházása 30%-os készültségi szinten áll.

Már önmagában a beruházások felsorolása is jelzi, hogy hány területen, milyen szerteágazóan, mi mindent sikerült megvalósítani a 2013-as célkitűzésekből. A határozati javaslat mellékletét képező Erzsébet Terv 2013-as tényszámai nem tükrözik hűen az elért eredményeket: az egyes beruházásoknál a költségvetés pénzforgalmi szemléletéhez igazodva nem a beruházások teljesítési adatai, hanem csak a december 31-ig ténylegesen kifizetett tételei szerepelnek. Emellett egyes nagyberuházásoknál az első számlák benyújtására csak 2014. január végén, február elején kerül sor (a megkötött szerződéseknek megfelelően 25-30 %-os készültség esetén: Városligeti bölcsőde, Térfigyelő rendszer, Almássy tér), valamint sok 2013-as projekt decemberben fejeződött be, s ennek megfelelően a végszámlák kifizetésére csak 2014-ben kerül/került sor.

2014. évre hasonló intenzitású fejlesztések megvalósítását javasoljuk a Tisztelt Képviselő testületnek. A Klauzál téri csarnok felújítása, a Zsidó Skanzen megvalósítása mellett további útfelújításokat tervezünk (pl. Csányi u., Peterdy u., Munkás u., Asbóth u.). Az intézményhálózaton belül az óvodák felújítására helyezzük a hangsúlyt, jelentős korszerűsítés megvalósítását javasoljuk a Dózsa György út 46. szám alatti szociális intézményben, a közösségi ház felújítását kezdjük el a Wesselényi u. 17-ben, sportpályát létesítünk az Alsóerdősori Iskolában.

A 2014-es célok jelentős részét már elfogadta a Képviselő-testület, hisz a 666/2013 (X.31.) számú határozatával elfogadott Erzsébet Tervben a fenti tételek zöme már szerepelt annak érdekében, hogy a beruházások műszaki előkészítése megtörténhessen, az évváltás ne okozzon fennakadást a beruházási folyamatban. A jelen Képviselő-testület elé terjesztett Erzsébet Tervben az egyes beruházásokhoz tartozó összegek, évenkénti elosztásuk pontosítására került sor, illetve néhány beruházás indítását 2015-re halasztottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatának mellékletében szereplő Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítását elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 199/2012 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 340/2012 (VI.28.), a 693/2012 (XII.10.), a 143/2013 (IV.29.), a 232/2013 (V.30.), a 302/2013 (VI.26.), a 652/2013 (IX.5.), valamint a 666/2013 (X.31.) számú határozatokkal módosított, a jelen határozati javaslat mellékletében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához szükséges fedezetről.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2014. február 6.

Vattamány Zsolt

polgármester