Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. január 16-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Döntés a Budapest VII. kerület Dózsa György út 18-24. szám alatti, a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságaként működő ingatlanon az ERVA Nonprofit Zrt. által elvégzett felújítási munkálatok költségeinek elszámolásáról |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Csomor Sándor

ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Tisztelt Bizottság!

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjék.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 232/2014.(VI.12.) számú határozatával döntött a Budapest VII. kerület Dózsa György út 18-24. szám alatti, a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságaként működő ingatlanon végzendő felújítási munkálatok elvégzéséről, és hogy a felújítás lebonyolításával az ERVA Nonprofit Zrt.-t bízza meg.

2014. október 10. napján az Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a Képviselő-testület 232/2014.(VI.12.) számú határozatának megfelelő tartalmú Adományozási szerződés jött létre, amely tartalmazta az Önkormányzat részéről támogatásként elvégzendő felújítási munkálatok részleteit.

A Tisztelt Bizottság a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a munkálatok elvégzése tárgyában a 767/2014.(06.27.) és 1131/2014.(09.18.) számú határozataival döntött az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésről illetve annak módosításáról, amely a mai napig nem került aláírásra.

Az ERVA Nonprofit Zrt. a 232/2014.(VI.12.) számú testületi határozatban foglalt munkálatok 2014. évre tervezett műszakilag elkülöníthető része lebonyolítását maradéktalanul teljesítette, a felújítással megbízott vállalkozó erről szóló számláját kiállította és megküldte az ERVA Nonprofit Zrt. részére.

Figyelemmel a felújítási munkálatok költségeinek magas összegére – nettó 14.433.364,- Ft + ÁFA – szükséges e tekintetben az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. közötti elszámolást mielőbb lefolytatni a határozati javaslat mellékletét képező felújítási költségek elszámolásáról szóló megállapodás aláírása révén.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslat mellékletét képező megállapodást elfogadni szíveskedjék.

A Tisztelt Bizottság a döntés meghozatalára a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (1)-(4) bekezdése alapján jogosult.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai nappal hatályon kívül helyezi a 767/2014.(06.27.) és 1131/2014.(09.18.) számú határozatait.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest VII. Dózsa György út 18-24. szám alatti ingatlanon 2014. évben végzett felújítási munkák költségeinek megtérítéséről szóló megállapodást, és felkéri a Polgármestert, hogy annak költségvetési fedezetéről gondoskodjék, és a megállapodást írja alá.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	15 nap

Dr. Csomor Sándor

ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója