Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. április 8-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Domokos Diána

közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2015. február 2. napján tartott ülésén hozott 118/2015. (02.02.) számú határozatával a „Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó vállalkozási szerződés végleges szövegét jóváhagyta. Az aláírt vállalkozási szerződést jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ kérésére a felújítás ideje alatt a használati meleg vízellátást folyamatosan, szünet nélkül biztosítani szükséges az intézményben. Ezen kérésnek a vállalkozó két darab használati meleg víz tárolóval tud eleget tenni, melyek az átépítés ideje alatt elektromosan működtethetőek a végleges kazánok beépítéséig, majd a műszaki átadás-átvételt követően az újonnan telepített gázkazánra kötve töltik be végleges funkciójukat. Ez a módosítás a vállalkozási díjat ugyan nem érinti, azonban a tételes költségvetést igen. A tervezett módosítással a műszaki ellenőr egyet ért.

Jelen módosítás – a közbeszerzési szakértő jelen előterjesztéshez mellékelt szakvéleménye alapján - megfelel a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételeknek.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú módosítását elfogadni.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2015. április 1.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője