Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrészről

név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

teljes jogú képviselője: 	Vattamány Zsolt polgármester

székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 			15735708-2-42

számlaszám:  			11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: 	OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: 		Csombordi Sándor

telefon: 			06-1-462-3268

fax:  				06-1-321-3974

mint megrendelő

másrészről

Név: GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 				6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.

Képviseli: 			Szemerédi Tibor

Levelezési cím: 		6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.

Számlavezető pénzintézete: 	OTP BANK Nyrt.

Számlaszáma: 		11732002-20415994

Számlázási cím: 		6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.

Adószáma: 			12974760-2-03

Statisztikai jelzőszáma: 	12974760-4120-113-03

Cégbíróság: 			Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 		03-09-110344

mint vállalkozó

együttesen a továbbiakban: Felek

között, az alábbi feltételekkel:

- Felek rögzítik, hogy 2015. február 20. napján szerződést kötöttek a Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában a fűtéskorszerűsítés és tetőszigetelési feladatok elvégzése tárgyában (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).

- A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt:

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ kérésére tekintettel a felújítás ideje alatt a használati meleg víz ellátást folyamatosan, szünet nélkül biztosítani szükséges az intézményben, ezen kérésnek a vállalkozó két darab használati meleg víz tárolóval tud eleget tenni, melyek az átépítés ideje alatt elektromosan működtethetőek a végleges kazánok beépítéséig, majd a műszaki átadás-átvételt követően az újonnan telepített gázkazánra kötve töltik be végleges funkciójukat. Ez a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítását jelenti, mellyel a műszaki szakértő is egyetért. A vállalkozási díjat a módosítás ugyan nem érinti, azonban a tételes költségvetést igen.

Jelen „Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása” okirat 1.sz. mellékletét képezi a módosított tételes költségvetés.

A módosított tételes költségvetés továbbá a vállalkozási szerződés mellékletét képezi akként, hogy az a vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetés helyébe lép.

- A fentiek alapján a Felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelezve):

  - A vállalkozási szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

  - Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatározását az Ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó (végleges) ajánlata tartalmazza az 1. sz. szerződésmódosítással módosított tételes költségvetésben foglalt eltérésekkel.

  - A vállalkozási szerződés 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

16.1. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

      - Ajánlattételi felhívás,

      - Ajánlattételi Dokumentáció,

      - Tárgyalási jegyzőkönyv(ek),

      - Vállalkozó (végleges) ajánlata, azzal, hogy a Vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetés helyébe az 1. sz. szerződésmódosítással módosított tételes költségvetés lép.

- A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2015. ………………………………

| …………………………………….. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képv.: Vattamány Zsolt polgármester Megrendelő | ………………………………………… GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság képv.: Szemerédi Tibor ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |

Ellenjegyzi:					        Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………….		……………………………………..

Dr. Gotthard Gábor 					Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Jegyző							Pénzügyi Iroda vezetője