Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2015. május 7-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2014. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról és a közvilágítás helyzetéről |
| --- | --- |

Készítette:

Greifenstein János

közútkezelői referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalható.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottságot az alábbiak szerint tájékoztatom 2014. évre vonatkozóan Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról és a közvilágítás helyzetéről.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén belül elhelyezkedő közúthálózata tulajdonviszony és üzemeltetési feladat alapján az alábbiak szerint csoportosítható:

- A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterület a Baross tér, Damjanich utca, Dózsa György út, Erzsébet körút, Károly körút, Lövölde tér, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, összesen 126.000 m2.

- Kerületi Önkormányzati tulajdonban van, de a BKK Közút Zrt. üzemelteti a tömegközlekedéssel rendelkező úthálózatot: Alpár utca, Bajza utca, Bethlen Gábor tér, Bethlen Gábor utca, Dembinszky utca, Dohány utca, Garay utca (Bethlen Gábor út – Garay tér között), István utca, Izabella utca, Király utca (Csányi utca – Erzsébet körút között), Nefelejcs utca (Garay utca – Damjanich utca között), Síp utca (Dohány utca – Rákóczi út között), Városligeti fasor Dózsa György út – Lövölde tér között), Verseny utca, Wesselényi utca, összesen 204.000 m2.

- A fenti két pontban felsoroltakon túli, 146.000 m2 felületű úthálózat Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésben áll.

Az 1. és 2. pontban felsorolt közterületek esetében Budapest Főváros Önkormányzata kötelezően ellátandó közútkezelői feladatait a BKK Közút Zrt. útján látja el.

2013. évben a Fővárosi Önkormányzat beruházásában felújításra került a Hernád utca (Thököly út-Garay utca között) és a Bethlen Gábor utca (Baross tér és a Garay utca között), valamint elkészült a Thököly út (Dózsa György út – Baross tér között) és a Baross tér felszín rendezése, melyek átadása a DBR 4-es Metró átadásával egy időben, 2014. április havában volt.

Az Almássy tér felújítása során mintegy 1.900 m2 kerítéssel körbevett multifunkciós park jött létre, melyben játszótér, kutyafuttató, pihenő park és találkozóhely is megtalálható, összesen 1.150 m2 zöldfelülettel. A 2013. év novemberében megkezdett munka 2014. év májusában lett átadva.

A Madách tér felújítása az ún. „Madách ház” homlokzati pillérsor külső síkja és a Károly körúti járda által határolt mintegy 2112 m2-es területet érintette. A tér alapvilágítását a kétoldalt szimmetrikusan elhelyezett 10 db új, korszerű kandeláber biztosítja. A felújított térre csak a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek, illetve a kerékpárosok hajthatnak be. A 2014. év márciusában megkezdett munka 2014. júniusban került átadásra.

Erzsébetváros Önkormányzata beruházásában 2014. évben megvalósult útfelújítási munkákról általánosságban elmondható, hogy az útfelújítások során ún. faltól-falig felújítás történt, melynek keretében elbontásra kerültek a régi járda és úttest burkolatok, az útszegélyek és a felújított útszakaszok új öntött aszfaltburkolatot, az útpályák pedig kétrétegű hengerelt burkolatot kaptak. Az útkereszteződésekben a járdáknál a gyengén látók számára taktilis burkolat kialakítása történt. Új hulladékgyűjtők, valamint a járdaszélesség és az alatta húzódó közműhálózat figyelembevételével növények (ültetett vagy planténeres fák) kerültek elhelyezésre.

A Vörösmarty utca, a Hársfa utca (Dohány utca – Dob utca között), a Kertész utca (Dob utca – Dohány utca között) és a Nagy diófa utca (Dohány utca – Klauzál tér között) teljes mértékű burkolatcserével, növényesítéssel megvalósuló felújítási munkái 2014 májusában kerültek átadásra.

A Klauzál utca burkolatcserével történt teljes szélességű felújítása 2014. év augusztusában készült el.

Az Asbóth utca és a Nyár utca (Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz) és a Peterdy utca (Bethlen utca - Murányi utca között) felújítási munkái 2014. év októberében fejeződött be.

Erzsébetváros Önkormányzata által 2014. évben megvalósított útfelújítási munkák során az útfelület mintegy 2650 méter hosszúságban újult meg.

A korábbi évek azonos időszakához képest ebben az évben az enyhébb téli hőmérséklet kisebb mértékben okozott úthibákat.

2011. évtől a hagyományos útjavítás mellett alkalmazni kezdtünk egy környezetkímélőbb, ugyanakkor a kopóréteg folyamatosságát eredményező aszfaltjavítási technológiát (ún. Nu-phalt technológia) is, amely költséghatékony és a fagyveszélyes időszakban is alkalmazható megoldás.

2014. évben 975 m2 , úttesten és a járdán található hálósan töredezett, illetve megsüllyedt aszfaltburkolat javítást végeztettünk el aszfaltmelegítéses technológiával, 6.495.300,- Ft + ÁFA összegben, míg a hagyományos technológiával 8.471.652,- Ft + ÁFA értékben történtek útjavítási munkálatok.

2015. évben továbbra is tervezzük alkalmazni mindkét útjavítási technológiát.

Ezen felül Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő úttesteken, járdákon és tereken képződött úthibák balesetveszély elhárítási, valamint pollerek, korlátok helyreállítási és javítási munkáival biztosítottuk a közterületeken történő biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést.

Külön említést igényelnek azok az utcáink (Murányi, Kis Diófa, Munkás, Péterfy, Csányi), ahol a bazalt kockaköves burkolat még nem került lecserélésre, ezeken ugyanis olyan kátyú okozta gépjármű károsodások jelentkezhetnek, melyek kárértéke külön-külön is elérheti a több százezer forintot.

Ezeknek az utcáknak a 2015. évben is kitüntetett figyelmet szentelünk és a megelőzés keretében a meglazult kockakövek stabilizálását elvégeztetjük.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bekezdésének 9. pontja alapján Budapest közvilágításának biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, a közvilágítás üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzat a BDK Kft.-n keresztül valósítja meg.

2014. év május hónap utáni időszakban az alábbi közvilágítással kapcsolatos karbantartási és hibajavítási munkálatok voltak a kerületben.

- csoportos fényforrás csere és búra tisztítás az Erzsébet körúton és a Dózsa György úton

- kábelhiba javítás 11 különböző helyszínen

- káresetből adódó javítás 9 különböző helyszínen

A DBR 4-es Metróhoz kapcsolódóan korszerű közvilágítás került kiépítésre és üzembe helyezve a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utcában.

Az üzemeltetés biztonságának növelése érdekében a kerületben lévő kapcsolószekrények karbantartását is elvégezte a BDK Kft.

A kerületben a közvilágítás üzemkészsége 99.6 % felett van.

Budapest, 2015.04.30.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője