Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. december 7-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2014. évi általános társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása Budapest VII. István utca 42. sz. Társasház |
| --- | --- |

Készítette:

Lantos Péter

Főépítész

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság „a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló többször módosított 40/2013. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2014. évi felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 805/2014.(07.21) számú határozatával az István u. 42. sz. alatti társasházat  500.000,- Ft összegű visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesítette „kémény felújítására (1,4)” munkáinak céljából. Az elvégzendő munkák elszámolásának határideje 2015. november 30.

A társasház 2015. november 18-án tartott közgyűlésén a lakóközösség felhatalmazta a közös képviselőt a munka befejezési és elszámolási határidő hosszabbítási kérelem Önkormányzat felé történő benyújtására, kivitelezési munkálatokra való tekintettel.

A pályázati kiírás VIII. fejezet 4.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház – közgyűlés e tárgyban hozott döntése alapján – kérheti a határidő hosszabbítást, amelyről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt. A határidőt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

A fentiekre való tekintettel javaslom a felújítási munkák elvégzésének és pénzügyi elszámolásának határidejét - a jogszabályi keretek között – fél évvel meghosszabbítani.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület István u. 42. szám alatti társasház közgyűlési jegyzőkönyve alapján a 2014. évi általános társasház felújítási pályázaton támogatott „kémény felújítására (1,4)” megnevezésű munka elszámolásának határidejét 2016. május 30-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Benedek Zsolt

bizottsági elnök