Erzsébetváros Önkormányzata

részére

Tárgy:   pályázati összeg felhasználása-halasztási kérelem

Budapest, 7. ker. Izabella utca 34. Társasház

Tisztelt Önkormányzat!

Az Izabella utca 34. Társasház közös képviselőjeként az alábbi

k é r e l m e t

terjesztem elő: 

Az Izabella utca 34 Társasház elektromos hálózat felújítására támogatási szerződést kötött 2014. 12. 1.-én közös képviselőként eljáró Józsa Éva által az Erzsébetvárosi Önkormányzattal.

A támogatás felhasználására, a felújítási munka elvégzésére  a szerződésben vállalt 395 napon belül az alábbi okok miatt nem kerül sor:

-közös képviselő lemondása, új közös képviselő választása
-a felújítási munkákat elvégzendő Novemberi Hajnal 2001. Kft ellen felmerült bizalomvesztés
-egyes tulajdonosok által az elektromos felújítással kapcsolatos aggályok megvitatása 
-új kivitelező vállalkozó keresése, kiválasztása

A fent felsorolt okok miatt kérem az Erzsébetváros Önkormányzatának testületi hozzájárulását ahhoz, hogy a  szerződésben megítélt 1.613.441.-ft összegű visszatérítendő kamatmentes támogatást  (számlával igazoltan)  legkésőbb 2016. június 30.-napjáig használhassuk fel az elektromos hálózat felújítására és korszerűsítésére.

Jelen levelükben jelezzük, hogy a pályázatban megjelölt kivitelező helyett önhibánkon kívül kénytelenek vagyunk másik kivitelezőt keresni és a munkálatokat azzal elvégeztetni. A pályázatban megjelölt kivitelező érdemtelenné vált arra, hogy ilyen nagyfontosságú, alapos szakismeretet, felelősséget megkívánó munkát elvégezzen. A tulajdonosok bizalmát elvesztette, ezért másik vállalkozót szeretnénk a munkával megbízni.

Kérelmünkkel egyidejűleg igazolásul mellékelem a társasházi közgyűlés jegyzőkönyvét, amely a tulajdonosok indokait határozati döntését tartalmazza.

Budapest, 2016. február 2.

Tisztelettel:  a társasház nevében eljáró

dr. Borsik Ildikó

közös képviselő