Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2017. január 16-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2015. évi általános társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság „a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló többször módosított 40/2013. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2015. évi általános felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 826/2015.(08.05) számú határozatával a döntött az általános felújítási munkákkal pályázó társasházak támogatásáról.

A pályázati kiírás VIII. fejezet 4.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház – közgyűlés e tárgyban hozott döntése alapján – kérheti a határidő hosszabbítást, amelyről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt. A határidőt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg.”

Kazinczy u. 11.

Kazinczy u. 11. sz. alatti társasházat  210.000,- Ft összegű (144 828 Ft a kamatmentes visszatérítendő támogatás, 65 172 Ft a vissza nem térítendő) támogatásban részesítette „elektromos hálózat veszélyes állapotának megszüntetése” felújítási munka elvégzése céljából. Az elvégzendő munkák elszámolásának határideje 2017. január 03.

A társasház 2016. november 8-án tartott közgyűlésén a lakóközösség kéri a Bizottságtól a munka elszámolási határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását „vis maior födémmegrogyás miatt”.

A társasház kérelmével ellentétben a pályázati kiírás hivatkozott pontja szerint csak 6 hónappal lehet a határidőt hosszabbítani, így kérem a Tisztelt Bizottságtól határozati javaslatom elfodadását.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Kazinczy u. 11. szám alatti társasház közgyűlési jegyzőkönyve alapján a 2015. évi általános társasház felújítási pályázaton támogatott „elektromos hálózat veszélyes állapotának megszüntetése” felújítási munka elvégzésének határidejét 2017. június 03-ig, az elszámolás határidejét 2017. július 03-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. 01. 10.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök