Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2017. február 13-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2016. évi növényesítési pályázattal kapcsolatos döntés |
| --- | --- |

Készítette:

Szász Eleonóra dr.

EU jogi és pályázati referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 148/2016. (03.22.) sz. határozatával döntött a 2016. évi  növényesítési pályázat kiírásáról. A pályázati tájékoztató 8.13. pontja értelmében amennyiben a pályázat nyertese a számlák benyújtásának pályázati kiírásban meghatározott határidejét nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre. A pályázati felhívás 8.6. pontja szerint a támogatás kizárólag az elfogadott munka finanszírozására használható. A pályázati felhívás utolsó bekezdése alapján a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a támogatási szerződés felek általi aláírásától számított 120. nap.

A 256/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat alapján a Budapest VII. Dózsa György út 66. sz. Társasház 175.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a meglévő zöldfelület termőképességének javítása, valamint a függőfolyosók korlátainak díszítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetés egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel célkitűzésekre. A 2016. július 12. napján aláírt Támogatási Szerződés elszámolási határideje 2016. november 9. napján lejárt, a Társasház a határidőig nem számolt el. A közös képviselő 2016. december 12. napi keltezéssel kérelmet nyújtott be, melyben kérte a támogatás elszámolási határidejének 90 nappal történő meghosszabbítását (1. sz. melléklet).

A Tisztelt Bizottság jelen pályázattal kapcsolatban a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján jogosult dönteni.

Határozati javaslat

A.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság által kiírt 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes Budapest VII. Dózsa György út 66. sz. alatti Társasház  részére engedélyezi az elszámolási határidő 90 nappal történő meghosszabbítását.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bizottság által kiírt 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes Budapest VII. Dózsa György út 66. sz. alatti Társasház  részére a támogatási szerződésben rögzített vissza nem térítendő támogatás  kifizetéséhez a Polgármesteri Hivatal által elfogadásra kerülő számlamásolatok és összegek alapján.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

B.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy nem engedélyezi a Bizottság által kiírt 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes Budapest VII. Dózsa György út 66. sz. alatti Társasház  részére az elszámolási határidő 90 nappal történő meghosszabbítását.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Bizottság által kiírt 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes Budapest VII. Dózsa György út 66. sz. alatti Társasház  részére a támogatási szerződésben rögzített vissza nem térítendő támogatás  kifizetéséhez.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. február 2.

Bencsik Mónika

Vagyongazdálkodási Iroda irodavezető