Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2017. február 20-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2014. évi társasháznak nyújtható kémény felújítási pályázaton támogatást nyert munka határidőn túli elszámolása Budapest VII. István utca 42. sz. Társasház |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

építész ügyintéző

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság „a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló többször módosított 40/2013. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2014. évi felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 805/2014.(07.21) számú határozatával az István u. 42. sz. alatti társasházat  500.000,- Ft összegű visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesítette „kémény felújítására (1,4)” munkáinak céljából. Az elvégzendő munkák elszámolásának határideje 2015. november 30.

A 1313/2015.(12.07.) számú PKB határozata szerint: „a Budapest VII. kerület István u. 42. szám alatti társasház közgyűlési jegyzőkönyve alapján a 2014. évi általános társasház felújítási pályázaton támogatott „kémény felújítására (1,4)” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2016. április 31-ig, az elszámolás határidejét 2016. május 30-ig meghosszabbítja.”

Az elszámolást közös képviselő 2016. május 30-án leadta az Ügyfélszolgálati Irodára. Az elszámolás a FŐKÉTÜSZ nyilatkozata hiányában nem volt elszámolható. Közös képviselő tájékoztatása szerint a FŐKÉTÜSZ hibájából nem került kibocsátásra a nyilatkozat.

A 2/2016. (01.18.) számú PKB határozat szerint:

„…a 2015-ben benyújtott pályázatok esetében engedélyezi a szerződés 6 hónappal való meghosszabbítását, azon társasházak részére, amelyek a kémények és tartozékaik jogszabálynak megfelelő kialakítását igazoló szakhatósági (FŐKÉTÜSZ) nyilatkozatot  a támogatási szerződésben foglalt határidő előtt nem tudják beszerezni, annak ellenére, hogy a kérelmet legalább 30 nappal a támogatási szerződésben foglalt határidő előtt benyújtották a FŐKÉTÜSZ-höz, és az erről szóló igazolást átadták a Főépítészi Irodának. az elszámoláshoz szükséges FŐKÉTÜSZ szakvéleményt a megérkezéstől számított 5 napon belül be kell nyújtani a Főépítészi Irodára.”

A FŐKÉTÜSZ nyilatkozat megrendelő dátuma: 2016. június 29. (2016. április 30. helyett) A 2/2016. (01.18.)-ai PKB-ban foglaltaknak így nem felelt meg. Közös képviselő írásbeli tájékoztatójában foglaltak szerint: „Bp. VII. István u. 42. sz. kémény felújítás kivitelezője, mint sürgetésemre kiderült, a meghatalmazás hiányában nem adta be a szakvélemény megrendelőt…ez már így történt, most beadta.”

A FŐKÉTÜSZ 2016. 07. 27.-ei dátummal 14303/2016/MS/MU nyilatkozatszámmal kiadta pozitív kéményseprő-ipari nyilatkozatát, melyet közös képviselő 2016. október 4-én kapott meg a FŐKÉTÜSZ Kft-től elektronikus úton.

2017. 01. 20-án megtartott helyszíni szemle alapján: „A tárgyi társasház 2 db kéménycsoportjának felújítása és járatainak magasítása a pályázati dokumentáció szerint és a VII. ker. Önkormányzat Kerületfejlesztési Bizottság határozatának megfelelően készült el.”

2017. február 01-jén közös képviselő elszámolási határidő túllépési kérelmében a következőket adta elő:

„A kivitelezési munkára a vállalkozóval kötött szerződés szerint a FŐKÉTÜSZ Kft. szakvéleményének beszerzése az ő feladata volt, már csak azért is, mert a szakvéleménnyel tudta a munkát készre jelenteni. Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy a határidőn túl benyújtott elszámolást ne tekintse szerződésszegésnek figyelembe véve, hogy a szakvélemény késése a társasház önhibáján kívül történt.”

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fent vázolt többszöri hosszabbítások és azok határidejének be nem tartása miatt a B határozati javaslatot támogassák.

Határozati javaslat

A.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 805/2014.(07.21.) számú határozatával elfogadott, majd az 1313/2015. (12.07.) számú határozattal meghosszabbított, István u. 42. sz. alatti társasházra vonatkozó támogatási szerződésében foglalt elszámolási határidő túllépést a szakhatóságok hozzájárulásának, engedélyének beszerzése miatt nem tekinti szerződésszegésnek, az elszámolást befogadja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

B.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az István u. 42. szám alatti társasház 2014. évi kémény felújítási pályázaton a PKB 805/2014.(07.21) számú határozatával elnyert támogatás elszámolását - a 2/2016. (01.18.) számú PKB határozat be nem tartása miatt – szerződésszegésnek tekinti, és nem fogadja el. A Bizottság felkéri a Főépítész Irodát, hogy az egyoldalú szerződés felmondást készítse elő.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Benedek Zsolt

bizottsági elnök