Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2017. április 10-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Döntés a Budapest VII. kerület, Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének részleges épületgépészeti felújítására vonatkozó megbízási szerződés módosításának engedélyezéséről |
| --- | --- |

Készítette:

Hrustinszki Gábor

beruházási referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 1179/2016. (12.12.) számú határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a „Budapest VII. kerület, Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének részleges épületgépészeti felújítása (szennyvíz hálózat felújítása, fűtési rendszer és kazánház felújítása)” tárgyú Projekt lebonyolítására az Erzsébetváros Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, mindösszesen 58.704.803,- Ft + Áfa (bruttó 74.555.100,- Ft) összeg erejéig, a 6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program cím terhére.

A fentiekre tekintettel Erzsébetváros Önkormányzata 2016. december 21. napján megbízási szerződést kötött az Erzsébetváros Kft.-vel, aki a szerződés alapján – egy az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt fedezet hiányában eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárást követően újabb - közbeszerzési eljárást indított a tárgyi munka kivitelezésére.

A beérkezett ajánlatok figyelembe vételével az Erzsébetváros Kft. a Projekt eredményes lebonyolítása érdekében kezdeményezte a megbízási díj megemelését 12.488.791,- Ft + Áfa összeggel, mely felemelt összeg fedezné a Projekt kivitelezésének vállalkozási díját, valamint a műszaki ellenőri, a közbeszerzési szakértői, valamint közbeszerzési eljárás hirdetményellenőrzési díjait is.

A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés IV. 1.1. pontja szerint:

„Pénzügyi vonatkozású szerződésmódosítás – különös tekintettel: pénzügyi teljesítést igénylő szerződésmódosítás, visszterhes szerződés tartamának meghosszabbítása - esetén a módosításra vonatkozó döntés meghozatalára jogosult szerv/személy meghatározására a Szabályzat IX. részének 1.1. és 1.2. pontja szerinti hatásköri szabályok az irányadók azzal, hogy a beszerzési eljárás nettó értékének meghatározása során a szerződésmódosítással létrejövő nettó beszerzési értéket kell figyelembe venni, a jelen intézkedés III.1.2. pontjában foglaltak alkalmazásával.”

A fentiek figyelembe vételével a megbízási díj mindösszesen nettó 71.193.594,- Ft + áfa (bruttó 90.415.864,- Ft) összegre történő megemelését eredményező szerződésmódosítás engedélyezésére vonatkozó döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen engedélyezni a fent megjelölt tárgyú munkára vonatkozó megbízási szerződés módosítását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Kft. (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119.  cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) között a „Budapest VII. kerület, Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének részleges épületgépészeti felújítása (szennyvíz hálózat felújítása, fűtési rendszer és kazánház felújítása)” tárgyú Projekt lebonyolítása tárgyában létrejött szerződésnek a megbízási díj 71.193.594,- Ft + áfa, azaz bruttó 90.415.864,- Ft összegre történő emelésére vonatkozó módosítását engedélyezi, a 6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program cím terhére.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. április 6.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője