Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2017. április 24-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Rottenbiller u. 54. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság „a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló többször módosított 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 118/2016.(02.15.) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak támogatásáról.

A pályázati kiírás VII. fejezet 2.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház – közgyűlés e tárgyban hozott döntése alapján – kérheti a határidő hosszabbítást, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Rottenbiller u. 54.

Rottenbiller u. 54. sz. alatti társasházat  3.342.400,- Ft összegű (melyből 2.005.440,- Ft a kamatmentes visszatérítendő támogatás, 1.336.960,- Ft a vissza nem térítendő) támogatásban részesítette „I. és II. emeleti függőfolyosó felújítási munkálataira” elvégzése céljából. Az elvégzendő munkák elszámolásának határideje 2017. augusztus 21.

Az érintett társasház 2017. február 28-án megtartott közgyűlésén szavazott a felújítási munka határidő hosszabbításáról, melyben kéri a Bizottságtól a munka elszámolási határidejének 6 hónappal történő meghosszabbítását, az elszámoláshoz szükséges forrás zökkenőmentes finanszírozása miatt.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Rottenbiller u. 54. szám alatti társasház közgyűlési jegyzőkönyve alapján a 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház felújítási pályázaton támogatott „I. és II. emeleti függőfolyosó felújítási munkálatainak” elvégzésének határidejét 2018. február 21-ig, az elszámolás határidejét 2018. március 23-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. 04. 10.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök