Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2017. április 24-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a 2017. évre vonatkozóan |
| --- | --- |

Készítette:

Szabó Réka

környezetvédelmi referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

- 2016. évben megvalósult fejlesztések

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk a 2016. évben megvalósult, közterületi növényzetet, parkbútorokat és játszótéri eszközöket érintő fejlesztésekről.

- Új fasorokat lésítettünk két kerületi utcában, 2016. májusban az Alsó erdősor utcában 11 db, 2016. novemberben pedig a Kis Diófa utcában 7 db várostűrő díszfa került elültetésre az újonnan kialakított fahelyekbe.

- Összesen 5.000.000.-Ft összegű támogatást nyújtottunk a Városligeti fasor VII. kerületi oldalában 128 db díszfa elültetéséhez, melyet a Főkert Nonprofit Zrt. a Városligetet megújító projekt keretén belül végzett el.

- A közterületek virágosítása céljából 17 db virágoszlopot helyeztünk ki, az Akácfa utcába 10 db, az István utcába pedig 30 db muskátlival beültetett oszlopos virágtartót telepítettünk.

- Az EVIKINT Kft.-vel megkötött zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés keretében elültetésre került: ~40.000-40.000 db egynyári és kétnyári virág, ~1000 db évelő, ~1900 db cserje, 24 db talajszinti díszfa, 25 db planténeres díszfa, továbbá felújítatásra került összesen 1129 m2 gyepfelület.

- A közterületi homokozók fertőtlenítését az előző évek gyakorlatának megfelelően korszerű, nagy hatékonyságú és környezetbarát technológiával, homokfertőtlenítő géppel végeztettük el. Az őszi időszakban gondoskodtunk az összes játszótéri eszköz felületkezeléséről, festéséről.

- Elvégeztük az Önkormányzatunk kezelésében lévő közterületi faállomány állapotának felülvizsgálatát, amelynek keretében összesen 900 db fa vonatkozásában vizuális, illetve szükség szerint műszeres favizsgálat történt. 109 db koros fa esetében faápolási, illetve veszély elhárítási munkálatokat végeztünk.

- Megbízást adtunk a közterületi játszótéri eszközök időszakos ellenőrzésének elvégzésére. A vizsgált 57 db eszköz közül 53 db eszközt megfelelő minősítettek, 4 db eszköz tekintetében tártak fel kisebb hibákat. A 4 db részben megfelelőnek minősített, hibás eszköz kijavítása, és ezen eszközök újraellenőrzése megtörtént, így jelenleg minden közterületi játszótéri eszköz megfelelő minősítésű időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvvel rendelkezik.

- 2017. évre tervezett fejlesztések

- Az EVIKINT Kft.-vel megkötött zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés keretében a következő munkák elvégzését tervezzük a 2017. évben:

- faállomány bővítés a következő helyszíneken: Király utca (Asbóth utca és Rumbach Sebestyén utca közötti szakaszán), Kéthly Anna tér

- Bajza utcai Reformáció park gyepfelületének felújítása gyepszőnyeg terítéssel (a gyep begyökeresedésének idejére, kb. 3 hét időtartamra a játszótér területe bezárásra kerül)

- gyepfelújítás felülvetéssel (Bethlen G. tér, Almássy tér, Herzl T. tér, Klauzál tér)

- május-június hóban összesen 17425 db egynyári virág, illetve októberben összesen 17425 db kétnyári virág ültetése a közterületi virágágyakba a következő helyszíneken: Bajza utca, Barcsay utca, Bethlen Gábor tér, Hevesi Sándor tér, Hutyra Ferenc tér, Király-Kazinczy utcai játszótér, Kéthly Anna tér, Klauzál tér, Lövölde tér, Rózsa utca, Rózsák tere, Szenes Hanna park

- májusban összesen 2325 db egynyári virág, illetve október 2325 db kétnyári virág ültetése a planténerekbe és vázákba

- virágoszlopok telepítése, és beültetése egynyári virágokkal a következők szerint: Herzl Tivadar tér 15 db, Erzsébet krt. 6. szám előtt 2db

- nyári időszak elején játszótéri homokozók fertőtlenítése homokfertőtlenítő géppel

- 2016. tavaszán telepített, összesen 40 db virágtartó oszlop (Akácfa utcában 10 db, az István utcában (Nefelejcs - Hernád u. közötti szakasz) 30 db) növényesítése, összesen 240 db cserepes tiroli muskátli kihelyezésével

- Az Erzsébet terv alapján, a 2017. évben tervezi az Önkormányzat a Nagy Diófa utca, Hársfa utca, Alsó Erdősor utca korábban nem felújított szakaszainak is a felújítását. Egyeztetések folynak továbbá a Dob utca Erzsébet körút- Rottenbiller utca közötti szakaszának a felújításáról, valamint a Csengery utca, Péterffy Sándor utca egyes szakaszainak a rekonstrukciójáról. A felújítások során vizsgálni fogjuk a fatelepítés lehetőségét. A Dob utca- Klauzál tér- Wesselényi utca- Kazinczy utcák által határolt, az 1970- 1990 közötti időszak tömb- rehabilitációja során kialakult „15-ös tömb’ közparkká alakítása ebben az évben be fog fejeződni. A tervezési szakaszban az érintett lakók véleményét az Önkormányzat ki fogja kérni, ahogy ez már 2016-ban is megtörtént. A lakók érdekeit szem előtt tartva egy, a kerületben szabadtéri pihenésre, feltöltődésre vágyók igényeit kielégítő zöld park kialakítása a cél. Tervezzük ezen felül játszótéri árnyékolók telepítését a Bethlen G. tér és a Garay tér területén, továbbá egy kültéri egészségmegőrző- és fitnesz park kialakítását.

- Az önkormányzati képviselők részéről számos növényesítési, utcabútor fejlesztési célú beruházási igény érkezett a 2017. évre vonatkozóan, ezeket az alábbiakban ismertjük:

- Oszlopos virágtartók telepítése, amelyet az érintett önkormányzati képviselőkkel egyeztetve, az alábbiak szerint tervezünk megvalósítani:

  - Kertész utca 30. szám előtt 11 db oszlopos virágtartó telepítése

  - Bajza utca 1. szám előtt 11 db oszlopos virágtartó telepítése

  - Szövetség utca páros oldal (Wesselényi utca – Tivadar utca közötti szakaszán) 29 db oszlopos virágtartó telepítése

  - Garay utca (Nefelejcs utca – Hernád utca közötti szakaszán) 30 db oszlopos virágtartó telepítése

  - István utca páros oldal 22. és 32. számok közötti szakaszán 30 db oszlopos virágtartó telepítése.

- Köztéri órák, utcabútorok kihelyezése (az érintett önkormányzati képviselőkkel az egyeztetés jelenleg folyamatban van)

- Thököly út növényesítése (Verseny utca - Dózsa Gy. út közötti szakasz)

Budapest, 2017. április 18.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője