Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2017. július 03-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder köri hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításának jóváhagyása |
| --- | --- |

Készítette:

dr. Domokos Diána

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2016. szeptember 12. napján tartott ülésén hozott 806/2016.(09.12.) számú határozatával a „Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder köri hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadta. Erre tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. szeptember 21. napján a fent hivatkozott vállalkozási szerződést megkötötte az Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződést a Bizottság 911/2016. (10.10.) és 123/2017. (02.27.) számú határozataival módosította, mely alapján a szerződés 2016. november 3. és 2017. március 10. napján módosításra került. (A hivatkozott határozatokról készült kivonatokat, a szerződést, valamint a szerződésmódosításokat jelen előterjesztéshez mellékeljük.)

A vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán 2017. május 15. napjára tervezett munkaterület átadás-átvételre a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel csak egy héttel később, május 22-én került sor. A munkakezdés halasztását a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ is támogatta, mivel még a fűtés üzemelt az intézményben. A módosítás szerint a kivitelezési munka befejezési határideje 2017. június 30. napja, azonban a szoros határidő miatt a munkakezdés egy héttel való eltolásával megkérdőjelezhető, hogy a szerződés szerinti befejezési határidőig elkészüljenek a tervezett munkálatok, melyre tekintettel a kivitelezés befejezési határidejét módosítani szükséges.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítást, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.), 124/2014 (IV.29.), 499/2015. (XII. 15.) és 275/2016. (VI.24.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder köri hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés jelen határozat mellékletét képező 3. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. június 26.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője