Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2018. március 26-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett fejlesztéséről a 2018. évre vonatkozóan |
| --- | --- |

Készítette:

Szabó Réka

környezetvédelmi referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

- 2017. évben megvalósult fejlesztések

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk a 2017. évben megvalósult, közterületi növényzetet, parkbútorokat és játszótéri eszközöket érintő fejlesztésekről.

- A Rózsák terén lévő murvafelület megszüntetésével új, biológiailag aktív zöldfelületet hoztunk létre, 175 m2 területen gyepszőnyegezéssel és 55 m3 termőföld terítéssel.

- Megvalósult a Reformáció Park gyepfelületének felújítása gyepszőnyeg terítéssel összesen 185 m2 területen.

- 17 db (begóniával beültetett) virágoszlopot helyeztünk ki a következő helyszíneken: Herzl Tivadar tér 15 db, Erzsébet krt. 6. sz. előtt 2 db.

- 40 db oszlopos virágtartóra futó muskátlit telepítettünk a következő helyszíneken: István u. 30 db, Akácfa u. 10 db.

- 111 db újabb (futó muskátlival beültetett) oszlopos virágtartót helyeztünk ki a következő helyszíneken: Kertész utca 30. szám előtt 11 db, Bajza utca 1. szám előtt 11 db, Szövetség utca páros oldal (Wesselényi utca – Tivadar utca közötti szakaszán) 29 db, Garay utca (Nefelejcs utca – Hernád utca közötti szakaszán) 30 db, István utca (22. és 32. számok közötti szakaszán) 30 db.

- 20 db új, díszfákkal beültetett planténer került kihelyezése (Akácfa utca útfelújítási beruházás keretében 18 db, Dob útfelújítási beruházás keretében 2 db).

- 83 db új planténert szereztünk be a leromlott állapotú planténerek lecserélése céljából, a planténer csere a Dembinkszy utca teljes szakaszán, illetve a Peterdy utca és Madách Imre út egyes szakaszain valósult meg, a meglévő fák és cserjék átültetésével, illetve az elhalt növényanyag pótlásával.

- A Dob utca (Csányi utca sarok) területén 5 db új utcai fahely került kialakításra, várostűrő sorfák telepítésével (a Dob útfelújítási beruházás keretében).

- A parkbútorok karbantartásáról, javításáról rendszeresen gondoskodtunk, úgy mint graffiti-eltávolításról, megrongált padlécek cseréjéről, stb.

- A közterületi homokozók fertőtlenítését az előző évek gyakorlatának megfelelően korszerű, nagy hatékonyságú és környezetbarát technológiával, homokfertőtlenítő géppel végeztettük el. Az őszi időszakban gondoskodtunk az összes játszótéri eszköz felületkezeléséről, festéséről.

- 2018. évre tervezett fejlesztések

- Az EVIKINT Kft.-vel megkötött zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés keretében a következő munkák elvégzését tervezzük a 2018. évben:

- faállomány bővítés, fapótlás a következő helyszíneken: Rózsák tere, Klauzál tér, Király utca, Kéthly Anna tér, Hernád utca, Rózsa utca

- kikopott gyepfelületek gyepfelújítás felülvetéssel, cserjefelületek és évelőágyak hiányzó növényanyagának pótlása

- május-június hóban összesen 17425 db egynyári virág, illetve októberben összesen 17425 db kétnyári virág ültetése a közterületi virágágyakba a következő helyszíneken: Bajza utca, Barcsay utca, Bethlen Gábor tér, Hevesi Sándor tér, Hutyra Ferenc tér, Király-Kazinczy utcai játszótér, Kéthly Anna tér, Klauzál tér, Lövölde tér, Rózsa utca, Rózsák tere, Szenes Hanna park

- májusban összesen 2325 db egynyári virág, illetve október 2325 db kétnyári virág ültetése a planténerekbe és vázákba

- virágoszlopok telepítése, és beültetése egynyári virágokkal a következők szerint: Herzl Tivadar tér 15 db, Erzsébet krt. 6. szám előtt 2db

- nyári időszak elején játszótéri homokozók fertőtlenítése homokfertőtlenítő géppel

- összesen 151 db meglévő virágtartó oszlopra (Akácfa utca 10 db, István utca 60 db, Bajza utca 11 db, Kertész u. 30. sz. előtt 11 db, Szövetség utca 29 db, Garay utca 30 db) összesen 906 db cserepes futómuskátli telepítése

- megkopott illetve megrongált padok, asztalok javítása, festése

- A közterületek felújítása keretében számos utca burkolata újul meg, elsőként a Dob utca Erzsébet körúttól kifelé eső része, melynek tervezési munkái már meg is kezdődtek. Szintén folyamatban vannak az alábbi útfelújítások tervezési munkái: Peterdy utca (Murányi utca – Dózsa György út közötti szakasz), Alsó erdősor utca (Dohány utca – Izabella utca közötti szakasz), Madách Imre út, Jobbágy utca. Az Erzsébet tervben szereplő további 2018. évi közterület felújítási munkák során vizsgálni fogjuk a fatelepítés lehetőségét.

- Tervezzük játszótéri árnyékolók telepítését a Bethlen G. tér és a Garay tér területén.

- A Dob utca- Klauzál tér- Wesselényi utca- Kazinczy utcák által határolt „15-ös tömb’ közparkká alakításával kapcsolatos kivitelezési munkák az idei évben fognak megvalósulni. A beruházás célja a jelenlegi leromlott állapot és a zöldfelület kihasználatlanságának megszüntetése egy olyan közterület kialakításával, amely funkciójában a jelenlegi helyzethez illeszkedik, azt korszerűsíti, és igazítja a mai igényekhez. A lakók érdekeit szem előtt tartva egy, a kerületben szabadtéri pihenésre, feltöltődésre vágyók igényeit kielégítő zöld park kerül kialakításra. A parképítés során a talajjavítási és növénytelepítési munkák mellett a következő parkberendezések telepítése fog megvalósulni: padok, asztalok, ivókutak, kerékpártároló.

- Az egyes közterületeken a régi típusú, faszerkezetes dézsák állapota mára annyira leromlott, hogy a javításuk már nem megoldható. A fa elemek korhadtak, az edények belső szigetelése tönkrement, sok edényből az öntözővíz oldat kifolyik. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően időt állóbb, fém vázszerkezetű dézsákat szereznénk be, amelyekbe a már meglévő fákat és cserjéket ültetjük át, illetve szükség szerint gondoskodunk az elhalt növényanyag pótlásáról.

- A projekt második ütemében összesen 63 db új planténer beszerzése valósul meg, amelyeket a Peterdy utcába, Péterfy Sándor utcába, Nefelejcs utcába és Bethlen Gábor utcába fogunk kihelyezni.

- A projekt harmadik ütemében további 56 db régi planténer lecserélését tervezzük a következő helyszíneken: Jobbágy u., Jósika u., Bethlen G. u., Kisdiófa u., Király-Kazinczy u. játszótér, Hutyra F. u., Madách Imre út.

- Az önkormányzati képviselők, illetve a kerületi lakosság részéről számos, főként növényesítési célú beruházási igény érkezett a 2018. évre vonatkozóan, ezeket az alábbiakban ismertjük:

- Újabb, cserepes futómuskátlival beültetett oszlopos virágtartók telepítése az alábbi helyszíneken:

  - Hársfa utca 24-26. sz. előtt 10 db

  - Dohány utca 78-80. sz. előtt	10 db

  - Szövetség utca 26-28/a. sz. előtt 10 db

  - Alsó erdősor utca 26-34. sz. előtt 19 db

  - Hernád u. 10-34. sz. előtt 34 db

  - Rózsa u. 41-47/b. sz. előtt 14 db

  - Rózsa u. 38/a-40/b. sz. előtt 17 db

  - Wesselényi u.	11 db

  - Hernád u. 2-6. sz. 7 db

  - István utca 34-42. sz. előtt 24 db

  - Kertész utca (Király-Dob között) 32 db

  - Csányi u. 7. sz. előtt 5 db

- Planténeres fák telepítése a Garay tér területére

- Bajza utcai Reformáció Park növényállományának megújítása

- Köztéri óra telepítése a Kéthly Anna tér területén

- Az őszi időszakban tervezzük hagyományos módon a közterületi játszótéri eszközök felületkezelési, festési munkáinak elvégzését. A közterületi játszótéri eszközök (összesen 57 db) időszakos ellenőrzésére 2016. évben került sor, amely során a független tanúsító szervezet minden eszközt megfelelőnek minősített. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásai alapján az időszakos ellenőrzést négyévenként kell elvégeztetni.

Budapest, 2018. március 14.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője