Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. augusztus 16-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Döntés az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola Dob utcai Tagintézménye szekunder fűtési hálózatának felújítására vonatkozó megbízási szerződés módosításának engedélyezéséről |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Domokos Diána

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 472/2018. (05.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a „Budapest VII. kerület, Dob u. 85. szám alatti Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola - Dob utcai Tagintézménye szekunder fűtési hálózatának felújítása” tárgyú Projekt lebonyolítására az Erzsébetváros Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, mindösszesen 142.260.000,- Ft + Áfa (bruttó 126.052.722,- Ft) összeg erejéig, a 6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program cím terhére.

A fentiekre tekintettel Erzsébetváros Önkormányzata 2018. június 06-án megbízási szerződést kötött az Erzsébetváros Kft.-vel, majd a szerződés alapján közbeszerzési eljárást indított a tárgyi munka kivitelezésére, azonban a beérkezett ajánlatok bontását követően megállapításra került, hogy a megbízási szerződésben rögzített fedezetet 12.170.769,- Ft + áfa összeggel várhatóan meg fogják haladni a Projekt teljes lebonyolításának kiadásai.

Az Erzsébetváros Kft. a Projekt eredményes lebonyolítása érdekében kezdeményezte a megbízási díj megemelését a szükséges különbözettel, mely fedezi a Projekt kivitelezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés alapján felmerülő kiadásokat, költségeket, valamint a műszaki ellenőri, a közbeszerzési szakértői, valamint közbeszerzési eljárás hirdetményellenőrzési, valamint bonyolítói díjait.

A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés IV. 1.1. pontja szerint:

„Pénzügyi vonatkozású szerződésmódosítás – különös tekintettel: pénzügyi teljesítést igénylő szerződésmódosítás, visszterhes szerződés tartamának meghosszabbítása - esetén a módosításra vonatkozó döntés meghozatalára jogosult szerv/személy meghatározására a Szabályzat IX. részének 1.1. és 1.2. pontja szerinti hatásköri szabályok az irányadók azzal, hogy a beszerzési eljárás nettó értékének meghatározása során a szerződésmódosítással létrejövő nettó beszerzési értéket kell figyelembe venni, a jelen intézkedés III.1.2. pontjában foglaltak alkalmazásával.”

A fentiek figyelembe vételével a mindösszesen nettó 154.430.769,- Ft + áfa (bruttó 196.127.076,- Ft) összeg erejéig kötendő megbízási szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen engedélyezni a fent megjelölt tárgyú munkára vonatkozó megbízási szerződés módosítását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az Erzsébetváros Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) „Budapest VII. kerület, Dob u. 85. szám alatti Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola - Dob utcai Tagintézménye szekunder fűtési hálózatának felújítása” tárgyú Projekt lebonyolítására kötött szerződését, mindösszesen 154.430.769,- Ft + áfa, azaz bruttó 196.127.076 ,- Ft összeg erejéig módosítja, a 6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program cím terhére.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. augusztus 13.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője