Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2018. szeptember 27-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2017. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása |
| --- | --- |

Készítette:

Hammerman Judit

EU jogi és pályázati referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztésben a folyamatban lévő, nyertes pályázatok határidő hosszabítási kérelmeivel kapcsolatos döntések meghozatalára kérem a Tisztelt Bizottságot!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (VÜB) a 28/2013. (V.31.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetésben biztosított 8.000.000 forintos támogatási keret erejéig növényesítési pályázatot írt ki, lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére. A pályázatok benyújtási határideje 2017. május 31. napja volt.

A Murányi u. 51., Rottenbiller u. 35., Nefelejcs u. 50. és a Dohány u. 1/C. számú Társasházak (TH) benyújtási határidőre benyújtották a pályázatot. A VÜB 297/2017 (07.17.) számú határozata alapján a

- Rottenbiller u. 35. sz. TH  - 250.000 Ft

- Dohány u. 1/C sz. TH - 150.000 Ft

- Murányi u. 51. sz. TH 100.000 Ft

- Nefelejcs u. 50. sz. TH 49.954 Ft támogatást nyert.

A Támogatási szerződések aláírásra kerültek.

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történt kézhezvételtől számított 120. nap.

Fent nevezett TH közös képviselői jelezték, hogy a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határidejének hosszabbítását kérik az alábbiakra hivatkozva:

-Rottenbiller u. 35. sz. TH: a késő őszi, illetve téli időszak alkalmatlan volt növényesítési feladatra. 6 hónapnyi elszámolási időszak meghosszabbítást kérnek 2018.09.08. dátummal. A projektet időközben készre jelentették elkészültek a pályázati célok.

- Dohány u. 1/C sz. TH: az ősz végi, illetve téli időszakban nem tudott növényesítési feladatokat megvalósítani, valamint a növényesítéssel érintett hátsó udvaron két kerékpár-tároló egység telepítésének előkészítése zajlott, így a növények elhelyezése és védelme miatt tolódott a projekt kivitelezése. 6 hónapnyi elszámolási időszak meghosszabbítást kérnek 2018.09.08. dátummal. A projektet időközben készre jelentették, elkészültek a pályázati célok.

- Murányi u. 51. sz. TH: A szerződés szerinti határidőn belül nem tudták az abban vállalt növényesítési munkálatokat elvégeztetni a téli időszak időjárási viszonyai miatt. A projektet készre jelentették időközben, elkészültek a pályázati célok.

- Nefelejcs u. 50. sz. TH: Nem tudta teljes egészében megvalósítani a projektet eredeti határidőre, időközben azonban elkészültek, készre jelentették a projektet. 3 hónapnyi elszámolási időszak meghosszabbítást kértek.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben megfogalmazottakat megtárgyalni és a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2018. október 12. napjáig meghosszabítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

2.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1074 Budapest, Dohány u. 1/C. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2018. október 12. napjáig meghosszabítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1074 Budapest, Dohány u. 1/C. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

3.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 51. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2018. október 12. napjáig meghosszabítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 51. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

4.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Nefelejcs u. 50. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2018. október 12. napjáig meghosszabítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Nefelejcs u. 50. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. szeptember 21.

Rozsnoki Erzsébet

mb. irodavezető