Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. október 18-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2017. évi rendeltetést gátló társasház felújítási pályázattal kapcsolatos kérelem elbírálása – Nefelejcs u. 13. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 508/2017. (07.20.) számú határozatával döntött a 2017. évi a társasházak teherhordó szerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak társasház felújítási pályázat kiírásáról (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).

A pályázati kiírás VII. fejezet 5.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított 180 nap alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb két hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Nefelejcs u. 13.

Nefelejcs u. 13. szám alatti társasház számára a Bizottság 926/2017. (11.20.) határozatában  a társasház által elfogadott felújításra vonatkozó költségvetés legfeljebb 70%-ának megfelelő, de legfeljebb 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint összegű összes támogatást szavazott meg. A támogatás összege a Pályázati Kiírás II. fejezet 1) pontjában megjelöltek szerint csökkentésre kerül, így a tényleges kamatmentes visszatérítendő támogatás 1.168.440,- Ft – azaz Egymillió-egyszázhatvannyolcezer-négyszáznegyven forint, a tényleges vissza nem térítendő támogatás 778.960,- Ft azaz Hétszázhetvennyolcezer-kilencszázhatvan forint amit a szerződésben megjelölt utcai homlokzat felújításának munkáira használhatnak fel.

Az elvégzendő munkák elszámolásának határideje 2018. július 17.

Szőke Lászlóné (ELŐ-TÉR Kft.) mint a Nefelejcs u. 13. szám alatti Társasház közös képviselője (továbbiakban: közös képviselő) a 2018. július 17-én kelt megkeresésében az elszámolási határidő meghosszabbítását kérte. A Bizottság a kérelemnek helyt adott úgy, hogy a támogatott felújítási munkák elvégzésének határidejét a 684/2018.(09.06.) sz. határozatával 2018. augusztus 17-ig, az elszámolás határiejét 2018. szeptember 17-ig meghosszabbította.

Az elszámolást 2018. szeptember 25-én nyújtotta be a társasház képviseletében a közös képviselő.

Az érintett társasház közös képviselője 2018. szeptember 25-én benyújtott levelében azzal a kérésével fordult a Bizottsághoz, hogy a Nefelejcs u. 13. szám alatti társasház utcai II. emeleti függőfolyosó felújítás elszámolását fogadja ill a késedelmes elszámolást ne tekintse szerződésszegésnek, mert az időjárás miatt későn megkezdhető munka a szakemberhiány miatt a vállalkozó által úgy került beütemezésre, hogy a határidőt a Társasház nem tudta tartani.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 13. szám alatti társasház kérelme alapján a 2017. évi a társasházak teherhordó szerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak társasház felújítási pályázaton 926/2017. (11.20.) PKB határozatával támogatott II. emeleti függőfolyosó felújítási munka elszámolásának határidőn túli benyújtását nem tekinti szerződésszegésnek, az elszámolást befogadja, és javasolja  a megítélt támogatás kifizetését.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. október 13.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök