Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. december 05-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2017. évi nyílászáró pályázat II. ütemén támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Marek József u. 40. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról szóló 46/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva – pályázatot írt ki a 240/2017. (04.24.) számú határozatával az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 1990. előtt épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (a továbbiakban: társasházak) meglévő lakások nyílászáróinak felújításához, a lakások magánszemély tulajdonosai, továbbá az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői támogatására (a továbbiakban: Pályázati kiírás).

A pályázati kiírás VIII. fejezet 5) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a magánszemély a támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Marek József u. 40. fszt. 4.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Vincze-Boskó Krisztián (a továbbiakban: Pályázó) között 2017. december 19. napján támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) jött létre, mely szerint Pályázó a Budapest VII. kerület, Marek József u. 40. fszt. 4. alatti (hrsz: 33341/0/A/10) lakásban 2 db udvari ablak esetében a belső oldali ablakszárny hő-, és hangszigetelő üvegezése és hézagzárása valamint 1 db bejárati ajtó helyére új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése és hézag zárása céljából, a bekerülési költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de nem több 250.000,- Forint, azaz Kettőszázötvenezer Forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz jutott az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 744/2017. (10.02.) számú határozata alapján.

A Támogatási szerződés I. fejezt 3) pontja alapján:  A Támogatási szerződésben megjelölt felújítási munkát a pályázó a szerződés megkötését követő egy éven belül köteles elvégeztetni. A nyílászáró felújítási munka elvégzését és a műszaki átadást követően a pályázó köteles benyújtani a Támogatási szerződés II. fejezet 2.) pontjában foglalt dokumentumokat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül. Indokolt esetben a pályázó az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A nyílászáró felújítási munka elszámolási határideje: 2019. január 18.

Vincze-Boskó Krisztián 2018. november 4-én – a Támogatási szerződésben foglalt határidő előtt – postázott levelében kérte a Bizottságot, hogy a felújítási munka befejezésének és elszámolásának határidejét előre nem látható okok miatt szíveskedjen meghosszabbítani (a levél az előterjesztéshez melllékelve).

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Marek József u. 40. fszt. 4. lakás 2017. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „2 db udvari ablak esetében a belső oldali ablakszárny hő-, és hangszigetelő üvegezése és hézagzárása valamint 1 db bejárati ajtó helyére új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése és hézag zárása” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2019. június 19-ig, az elszámolás határidejét 2019. július 19-ig meghosszabbítja.

Felelős:		Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. november 28.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök