Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. december 05-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2017. évi társasház általános TH II-es ütem pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Lövölde tér 2. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A 2017. évi Általános Társasház felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 392/2017. (06.06) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő munkáinak támogatásáról.

A pályázati kiírás VII. fejezet 5.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház – közgyűlés e tárgyban hozott döntése alapján – kérheti a határidő hosszabbítást, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Lövölde tér 2.

A Budapest VII. kerület, Lövölde tér 2. szám alatti Társasház (a továbbiakban: Pályázó)az Önkormányzat által kiírt a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2017. évi Általános Társasház Felújítási Pályázaton a bekerülési költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de nem több mint a pályázati kiírás II. fejezet 2.) pontjában meghatározott maximalizált összegnél – 1.333.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázharmincháromezer forint összegű visszatérítendő kamatmentes támogatáshoz jutott az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 741/2017. (10.02) számú határozata alapján, kéményseprő-járda felújítására. A megítélt támogatás a  Pályázati Kiírás II. fejezet 1) pontjában megjelöltek szerint csökkentésre kerül, a tényleges kamatmentes visszatérítendő támogatás 1.202.366,- Ft – azaz Egymillió-kettőszázkettőezer-háromszázhatvanhat forint. A fenteiekre vonatkozó Támogatási szerződés 2017. november 8-án jött létre az Önkormányzat és a pályázó között.

A Támogatási szerződés I. fejezet 2.) pontja alapján a Támogatási szerződés I. fejezet 1) pontjában megjelölt munkát a Társasház a szerződés megkötését követő 1 éven belül köteles elvégeztetni. A munka elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a társasház köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazoló dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A munkák elvégzésének határideje: 2018. november 08. Az elszámolás határideje: 2018. december 08.

Az érintett társasház kérelmet nyújtott be a felújítási munka határidő hosszabbításáról, melyben kéri a Bizottságtól a munka elvégzésének és elszámolásának határidejét meghosszabbítását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Lövölde tér 2. szám alatti társasház 2017. évi Általános Társasház felújítási pályázaton támogatott kéményseprő-járda felújítási munkáinak elvégzésének határidejét 2019. május 08-ig, az elszámolás határidejét 2019. június 07-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. október 31.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök