Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. december 05-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2017. évi általános TH-i pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Wesselényi u. 8. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A 2017. évi Általános Társasház felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 392/2017. (06.06) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő munkáinak támogatásáról.

A pályázati kiírás VII. fejezet 5.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház – közgyűlés e tárgyban hozott döntése alapján – kérheti a határidő hosszabbítást, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Wesselényi u. 8.

A Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 8. szám alatti Társasház az Önkormányzat által kiírt a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2017. évi Általános Társasház Felújítási Pályázaton a bekerülési költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de nem több mint a pályázati kiírás II. fejezet 2.) pontjában meghatározott maximalizált összegnél – 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű visszatérítendő kamatmentes támogatáshoz jutott az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 741/2017. (10.02) számú határozata alapján, pincei alap vízvezeték cseréjére I. ütem felújítására. A megítélt támogatás a  Pályázati Kiírás II. fejezet 1) pontjában megjelöltek szerint csökkentésre kerül, a tényleges kamatmentes visszatérítendő támogatás 1.352.700,- Ft – azaz Egymillió-háromszázötvenkettőezer-hétszáz forint.

A Támogatási szerződés I. fejezet 2.) pontja alapján a Támogatási szerződés I. fejezet 1) pontjában megjelölt munkát a Társasház a szerződés megkötését követő 1 éven belül köteles elvégeztetni. A munka elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a társasház köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazoló dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017. november 08.; így a munkák elvégzésének határideje: 2018. november 08.; az elszámolás határideje: 2018. december 08.

Az érintett társasház kérelmet nyújtott be a felújítási munka határidő hosszabbításáról, melyben kéri a Bizottságtól a munka elvégzésének és elszámolásának határidejét meghosszabbítását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 8. szám alatti társasház 2017. évi Általános Társasház felújítási pályázaton támogatott pincei alap vízvezeték cseréjére I. ütem felújítási munkáinak elvégzésének határidejét 2019. április 19-ig, az elszámolás határidejét 2019. május 19-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. november 28.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök