Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2018. december 19-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 27 db ingatlan felújítására vonatkozó bonyolítói szerződés módosítása |
| --- | --- |

Készítette:

Molnár Petra

Vagyongazdálkodási referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 2018. július 24-én tartott ülésén elfogadta a 607/2018. (07.24.) számú határozatot arra vonatkozóan, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szerződést köt az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.-vel 27 db lakóingatlan felújítására, átalakítására bruttó 132.518.327,-Ft összeg értékben. Ezzel egyidejűleg a Bizottság felkérte és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

2018. október 12-én kelt bonyolítói szerződésben eredetileg meghatározott ingatlanok közül az Akácfa utca 56. III./11. bérbeadásra került, az ingatlanon korábban felmért felújítási munkák elvégzése okafogyottá vált, így a Szerződés 1. számú mellékletéből törlésre kerül. Helyette a 898/2017 (11.06.) számú PKB-határozat alapján a Rottenbiller 33. sz. kiürítendő ház egyik lakója részére cserelakásként biztosításra kerülő Wesselényi utca 18. félemelet 8/A. lakóingatlan felújítása javasolt. A Wesselényi utca 18. félemelet 8/A. felújítási munkálatainak előzetesen becsült ellenértéke hasonló nagyságrendben és vélhetően nem haladja meg a törlésre kerülő lakóingatlanon elvégzendő (a Szerződésben szereplő) munkák becsült ellenértékét.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 2018. október 12-én kelt, 018638 számú bonyolítói szerződés 1. számú mellékletének módosításához.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2018. 12. 11.

Rozsnoki Erzsébet

mb. irodavezető