Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2019. március 18-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása |
| --- | --- |

Készítette:

Rutkai Noémi

pályázati ügyintéző

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztésben a folyamatban lévő, nyertes pályázatok határidő hosszabítási kérelmeivel kapcsolatos döntések meghozatalára kérem a Tisztelt Bizottságot.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: VÜB) a 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésben biztosított 8.000.000 forintos támogatási keret erejéig növényesítési pályázatot írt ki, lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére. A pályázatok benyújtási határideje 2018. június 19. napja volt.

A Bajza u.4., Rózsa u.27., Dembinszky u. 22, Peterdy u. 4., Dembinszky u. 4., Almássy u. 6., Murányi u. 51. számú Társasházak (a továbbiakban:TH-ak) benyújtási határidőre benyújtották a pályázatot.

A VÜB 257/2018 (09.27.) számú határozata alapján a

- Rózsa u. 27. sz.TH- 125.750  Ft,

a VÜB 255/2018.(09.27.) számú határozata alapján a

- Dembinszky u. 22. sz. TH- 100.000 Ft

- Bajza u.4. sz. TH – 105.000 Ft,

a VÜB 258/2018.(09.27.) számú határozata alapján a

- Peterdy u. 4. sz. TH - 150.000 Ft

- Dembinszky u. 4. sz. TH – 150.000 Ft

- Almássy u. 6. sz. TH – 150.000 Ft

- Murányi u. 51. sz. TH – 100.000 Ft összegű támogatást nyert el.

A Támogatási szerződések aláírásra ás a pályázók által átvételre kerültek.

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történt kézhezvételtől számított 120. nap.

A lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2018. évi növényesítési támogatásról szóló tájékoztató 8.10. pontja alapján 3 héttel hosszabbítható meg az elszámolási határidő.

Fent jelzett TH-ak közös képviselői jelezték, hogy a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtási határidejének hosszabbítását kérik az alábbiak szerint:

- Bajza u. 4. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 2. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 4. napja. A kedvezőtlen téli időjárásra való tekintettel a kertrendezési munkálatokat nem tudták elindítani, valamint a növényesítéssel is szeretnék kivárni az erre alkalmas időjárást. Az elszámolási határidő 90 nappal történő meghosszabbítását kérelmezték (1. sz. melléklet).

- Rózsa u. 27. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 30. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. április 1. napja. Az időjárási viszonyok miatt az elnyert munkákat kivitelezni nem tudják, így kérik a páyázat elszámolási határidejének 2 hónappal történő meghosszabbítását (2. sz. melléklet).

- Dembinszky u. 22. sz. TH A támogatási szerződést 2018. november 21. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. 03. 21. napja. A szerződés szerinti határidőn belül nem tudták az abban vállalt növényesítési munkálatokat elvégeztetni a téli időszak időjárási viszonyai miatt, így kérik az elszámolási határidő meghosszabbítását. A lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2018. évi növényesítési támogatásról szóló tájékoztató 8.10. pontja alapján 3 héttel hosszabbítható meg az elszámolási határidő (3. sz. melléklet).

- Peterdy u. 4. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 12. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 12. napja. A társasház az ősz végi, illetve téli időszakban nem tudott növényesítési feladatokat megvalósítani, így az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását kérelmezték (4. sz. melléklet).

- Dembinszky u. 4. TH: A támogatási szerződést 2018. november 12. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 12. napja. A társasház az ősz végi, illetve téli időszakban nem tudott növényesítési feladatokat megvalósítani, így az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását kérelmezték (5. sz. melléklet).

- Almássy u. 6. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 12. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 12. napja A társasház az ősz végi, illetve téli időszakban nem tudott növényesítési feladatokat megvalósítani, így az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását kérelmezték (6. sz. melléklet)

- Murányi u. 51. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 8. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 8. napja.  A megváltozott időjárási viszonyok miatt a növényesítési munkákat kivitelezni nem tudják, így kérik az elszámolási határidő meghosszabbítását. A lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2018. évi növényesítési támogatásról szóló tájékoztató 8.10. pontja alapján 3 héttel hosszabbítható meg az elszámolási határidő (7. sz. melléklet).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben megfogalmazottakat megtárgyalni és a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Bajza u. 4. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 3. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Bajza u. 4. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

2.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rózsa u. 27. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 1. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rózsa u. 27. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

3.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 22. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. április 11. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 22. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

4.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Peterdy u. 4. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Peterdy u. 4.. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszbabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

5.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 4.sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

6.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

7.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Murányi u. 51. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. március 29. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Murányi u. 51.sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. március 11.

dr.Szász Eleonóra

mb. irodavezető