Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2019. április 08-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának meghoszabbítására vonatkozó kérelmekről |
| --- | --- |

Készítette:

Rutkai Noémi

ügyintéző

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztésben a 2018. évi folyamatban lévő, nyertes pályázatok határidő hosszabítási kérelmeivel kapcsolatos döntések meghozatalára kérem a Tisztelt Bizottságot.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (VÜB) a 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésben biztosított 8.000.000 forintos támogatási keret erejéig növényesítési pályázatot írt ki, lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére. A pályázatok benyújtási határideje 2018. június 19. napja volt.

A Rejtő Jenő  u. 6., Dembinszky u. 33., és a Murányi u.23. számú Társasházak (a továbbiakban:TH-ak) benyújtási határidőre benyújtották a pályázataikat.

A VÜB 255/2018 (09. 27.) számú határozata alapján a

- Rejtő Jenő u.6. sz.TH- 250.000  Ft,

a VÜB 258/2018.(09. 27.) számú határozata alapján a

- Dembinszky u. 33. sz. TH - 150.000 Ft

- Murányi u. 23. sz. TH – 62.800 Ft támogatást nyert el.

A támogatási szerződések aláírásra és a pályázók által átvételre kerültek.

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történt kézhezvételtől számított 120. nap.

A lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2018. évi növényesítési támogatásról szóló tájékoztató 8.10. pontja alapján 3 héttel hosszabbítható meg az elszámolási határidő.

A fent jelzett TH-ak közös képviselői a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtási határidejének hosszabbítását kérik az alábbiak szerint:

- Rejtő Jenő u. 6. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. november 26. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. március 26. napja. A kedvezőtlen téli időjárásra való tekintettel a kertrendezési munkálatokat nem tudták elindítani, valamint a növényesítéssel is szeretnék kivárni az erre alkalmas időjárást. Az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását kérelmezték (1. sz. melléklet).

- Dembinszky u.33. sz. TH: A támogatási szerződést 2018. december 7. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. április 8. napja. A megváltozott időjárási viszonyok miatt az elnyert munkákat kivitelezni nem tudják, így kérik a páyázat kivitelezésének határidő hosszabbítását 2019. június 28. napjáig. (2. sz. melléklet).

- Murányi u. 23. sz. TH A támogatási szerződést 2018. november 28. napján vették át, az elszámolás határideje 2019. 03. 28. napja. A szerződés szerinti határidőn belül nem tudták az abban vállalt növényesítési munkálatokat elvégeztetni a téli időszak időjárási viszonyai miatt, így kérik a páyázat kivitelezésének határidő hosszabbítását június 28. napjáig. (3. sz. melléklet).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Rejtő Jenő u. 6. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 26. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Rejtő Jenő u. 6. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

2.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1076 Budapest, Dembinszky  u. 33. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1076 Budapest, Dembinszky u. 33. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

3.

a)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 23. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig meghosszabbítja.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

b)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi  u. 23. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul hozzá.

Felelős:	Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. április 2.

dr.Szász Eleonóra

mb. irodavezető