Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Máté Katalin irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2019. április 08-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett fejlesztéséről 2019. évre vonatkozóan |
| --- | --- |

Készítette:

Jankovics Mónika

környezetvédelmi referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Máté Katalin irodavezető

Tisztelt Bizottság!

2018. évben megvalósult fejlesztések

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk a 2018. évben megvalósult, közterületi növényzetet, parkbútorokat és játszótéri eszközöket érintő fejlesztésekről.

- az EVIKINT Kft.-vel kötött zöldfelület-fenntartási szerződés 2018. évre irányadó éves díja br. 109.601.000.- Ft keretösszeg volt;

- elültetésre került: ~20.000-20.000 db egynyári és kétnyári virág, ~1000 db virághagyma, 10 db évelő, 8 db cserje, 9db fa;

- az őszi faültetés keretén belül megtörtént a kiszáradt fák pótlása (18 talajba ültetett és 20 planténeres fa)

- 17 db virágoszlop (begóniával beültetett) kihelyezése (Herzl Tivadar tér 15 db, Erzsébet krt. 6. sz. 2 db);

- 151 db oszlopos virágtartóra futó muskátli telepítetése (István u. 30 db, Akácfa u. 10 db; Kertész u. 30.: 11 db; Bajza u. 1.: 11 db; Szövetség u. Wesselényi u. – Tivadar u. közi szakasz, páros oldal: 29 db; Garay u. Nefelejcs u. Hernád u. közti szakasz: 30 db; István u. 22-32.: 30 db);

- 204 db új oszlopos virágtartó kihelyezése (Hársfa u., Dohány u., Szövetség u.: 10-10db, Alsó erdősor: 19db, Wesselényi u.: 22db, Hernád u.: 41db, Rózsa u.: 31db, István utca: 24db, Kertész u.: 32db, Csányi u. 5db);

- 103 db új planténer beszerzése, régiek lecserélésére a meglévő fák és cserjék átültetésével, az elhalt növényanyag pótlásával (Péterfy u., Peterdy u., Nefelejcs, u., Bethlen u., Jobbágy u., Jósika u., Hernád u., Kisdiófa u., Király-Kazinczy játszótér, Madách sétány);

- a közterületi fakataszter felülvizsgálat alapján a javasolt FAKOPP vizsgálatok és statikai megerősítési tervezési munkálatok, valamint faápolási munkálatok elvégzése folyamatban van

- 415 kg veszélyes hulladék került begyűjtésre a júniusi, gyűjtőpontos veszélyes hulladék leadási akció alkalmával, a november végén esedékes lomtalanítással egyidejűleg gyűjtőjáratos begyűjtést szervezünk;

- 7 új utcai fahely kialakítása történt meg az  útfelújítások során (a Jobbágy u., Alsóerdősor);

- 6 fakivágási hatósági eljárás lefolytatása történt meg

- A játszótéri eszközök karbantartását és rendszeres ellenőrzését a S’ AJO ABC Team Kft  végezte.

- A 15-ös tömb rekultivációt követő fejlesztése, a park létesítése megkezdődött, a közeljövőben a park átadásra kerül.

- A parkbútorok karbantartásáról, javításáról rendszeresen gondoskodtunk, úgy mint a graffiti eltávolításáról, megrongált padlécek cseréjéről.

2019. évre tervezett fejlesztések

Az EVIKINT Kft.-vel megkötött zöldfelület-fenntartási feladat ellátási szerződés keretében a következő munkák elvégzését tervezzük  2019 –ben:

- Faállomány bővítés, fapótlás a következő helyszíneken: Rózsák tere, Nefelejcs utca, Almássy tér, Bajza utca.  E munkálatok során újabb, eddig kerületünkben nem látható fa fajok beültetését tervezzük, ezáltal gazdagítva a terek növényállományának dendrológiai sokféleségét.

- Minden utcafelújításnál gondosan megvizsgáljuk, mennyiben lehet további fákat ültetni. A közeljövőben induló útfelújítások (Hársfa, Csengery, Nagydiófa) közül a Hársfa utcában lesz lehetőségünk 11 új fa elültetésére.

- Kikopott gyepfelületek gyepfelújítása felülvetéssel, cserjefelületek és évelőágyak hiányzó növényanyagának pótlása több helyszínen.

- Május-június hóban összesen 17425 db egynyári virág, illetve októberben összesen 17425 db kétnyári virág ültetését tervezzük a közterületi virágágyakba a következő helyszíneken: Bajza utca, Barcsay utca, Bethlen Gábor tér, Hevesi Sándor tér, Hutyra Ferenc tér, Király-Kazinczy utcai játszótér, Kéthly Anna tér, Klauzál tér, Lövölde tér, Rózsa utca, Rózsák tere, Szenes Hanna park, Erzsébet körút.

- Májusban összesen 2325 db egynyári virág, illetve októberben 2325 db kétnyári virág  a planténerekbe és vázákba történő elültetéséről gondoskodunk.

- Virágoszlopokat telepítünk: 15 darabot a Herzl Tivadar téren, illetve 2 darabot az Erzsébet krt. 6. szám előtt.

- A nyári időszak elején a játszótéri homokozók fertőtlenítését fogjuk elvégezni korszerű  homokfertőtlenítő géppel, mely jóval hatékonyabb, biztonságosabb fertőtlenítést képes végezni, mint a korábbiakban alkalmazott technológia.

- Összesen 300 db meglévő virágtartó oszlopra (Alsóerdősor utca 19 db, Akácfa utca 10 db, Bajza utca 11 db, Csányi utca 5 db, Dohány utca 10 db, Garay utca 30 db, Hársfa utca 10 db, Hernád utca 7 db, István utca 84 db, Kertész utca 43 db, Rózsa utca 21 db, Szövetség utca 39 db, és Wesselényi utca 11 db) 1 800 db cserepes futómuskátli beülettésére kerülhet sor.  A munkálatok folyamán a már megrongált oszlopok javítása is megtörténik.

- A Dob utca- Klauzál tér- Wesselényi utca- Kazinczy utcák által határolt „15-ös tömb’ közparkká alakításával kapcsolatos kivitelezési munkák az idei évben befejeződnek és a kerület egy újabb, korszerű pihenőhellyel bővülhet.

- A Százház park kialakítása megkezdődött, március 7.-én adtuk át a munkaterületet, a kivitelezésre 200 nap áll rendelkezésre a szerződés szerint.

- A parkok építési beruházások során az alábbi utcabútorok, berendezési tárgyak kerülnek elhelyezésre, beépítésre:

- 15-ös tömb: fedett kerékpártároló, köztéri ivókút, információs tábla, szelektív hulladékgyűjtők, okospad (wi-fis), köztéri asztalok és padok, székek, dizájn-gránit kőpadok, párakapu, fákra helyezett madárodúk, fa rovarhotelek, Erwin ivókút, Janikovszky szobor, automata közterületi illemhely, díszmedence, hulladékgyűjtők

- Százház utcai park: hulladékgyűjtők, támlás padok, ivókút, játszótéri eszközök: kétüléses hinta, kombinált csúszdás mászóvár, rugós libikóka, homokozó

- Megkopott illetve megrongált padok, asztalok javítása, festése a Király – Kazinczy játszótéren, a Garay téren, valamint a Rózsák terén, illetve, ha további rongálások, vagy amortizáció következik be, úgy azokon a helyszíneken is.

- További helyszínekre szeretnénk növénydézsákat ültetni a növényesítés keretében. Ennek köszönhetően a következő területek levegőjének szennyezettség mértéke is csökkenhet: Verseny utca, ahová 14 db növénydézsát tervezünk fákkal és aljnövényzettel. Igyekeztünk sziklakerti évelőket válogatni, melyek az ideiglenesen fellépő vízhiányt is tolerálni képesek. 10 db planténert helyezünk át a Hernád utcából a Garay térre, a lakók kérését teljesítve. Helyükre új – kisebb méretű - dézsák kerülnek. A Kéthly Anna téri orvosi rendelő elé szintén kihelyezünk 3 db növénydézsát a lakók és az orvosi rendelő dolgozóinak kifejezett kérésére.

- Az Izabella utcai, újonnan létesült ágyás beültetését szeretnénk megvalósítani, valamint a valaha ott álló 3 db planténer is visszakerülhet eredeti helyére.

- A Hutyra utcában megrongált ágyás-kerítések javítását tervezzük, továbbá újabb  növények beültetését.

- A Dob utca- Klauzál tér- Wesselényi utca- Kazinczy utcák által határolt „15-ös tömb’ közparkká alakításával kapcsolatos kivitelezési munkák az idei évben befejeződnek és a kerület egy újabb, korszerű pihenőhellyel bővülhet.

- Felfrissítjük az Önkormányzat előtt található, mára erősen amortizálódott kiemelt ágyásokat. Ennek keretében mutatósabb növényekre cserélnénk le, a jelenleg igen egyhangú, kevéssé virágzó cserjékkel beültetett részt. A helyére örökzöld orbáncfű kerül majd, valamint további színfoltként sásliliom és árnyékliliom, így téve színesebbé, vidámabbá a Hivatal előtti területet. Megújítjuk a murva felületeket szintén, pótoljuk a levendulák hiányzó egyedeit, a régieket visszametsszük, erősebb bokrosodásra késztetve őket ezáltal.

- A Rózsák terén, a templom melletti, elöregedett, felkopaszodott határoló cserjefolt ifjítását is elvégezzük. Az őszi hűvösebb, de még fagymentes időszak beköszöntével a lombvesztés után további elöregedett, felkopaszodott cserjefoltok ifjítását fogjuk elvégeztetni.

- A Király-Kazinczy játszótér eddig kihasználatlan, kopár sávjába ’megehetlek’ kert kerül beültetésre, csak ehető növények alkalmazásával. Ez is újdonság lesz kerületünkben.

- A Klauzál tér egyik kör alakú ágyásában fog helyet kapni az illatok kertje, illatos fűszer és gyógynövények alkalmazásával, amely növények virágaikkal is díszíteni képesek, szintén először az Önkormányzatunk területén.

- Számos helyen találkoztunk epifiton növények fákra kúszásával, ezeket még az idei évben felszámoljuk, hogy fáink elől ne szívják el az asszimilátákat, így gyengítve növényeinket.

- A Dembinszky utca növényzete teljes hosszában bővülni fog. A beülettésre kerülő cserjék egy része újabb, színes foltja lesz kerületünknek eddig nem látott cserjeállományával.

- A Barát utcai növényállomány szintén frissül, további érdekességekkel.

- A Garay térre mirtuszloncok kerülnek beültetésre, dúsítva a már jelen lévő állományt.

- Az őszi időszakban fogjuk elvégezni hagyományos módon a közterületi játszótéri eszközök felületkezelési, festési munkálatait. A közterületi játszótéri eszközök (összesen 57 db) időszakos auditálására 2016. évben került sor, amely során a független tanúsító szervezet minden eszközt megfelelőnek minősített. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásai alapján az időszakos ellenőrzést négyévenként kell elvégeztetni, így az idei évben erre nem fog sor kerülni, de a játszóeszközök állapotának ellenőrzése folyamatos.

Az Önkormányzat a zöldfelületfenntartással kapcsolatos feladainak döntő többségét az EVIKINT Kft. végzi. A 2019-es évre rendelkezésre álló szerződéses összeg 122.500.000 Ft + áfa. Az idei évben a locsolási problémák elkerülése érdekében újabb kisméretű locsoló berendezések vásárlását tervezi az EVIKINT Kft., mely szerződés előkészületei megkezdődtek.

Budapest, 2019. március 28.

Dr. Máté Katalin

Irodavezető