Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. augusztus 26-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2018. évi nyílászáró pályázat I. ütem támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Hevesi S. tér 1. II. 2. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról szóló 46/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva – pályázatot írt ki a 276/2018. (03.26.) számú határozatával az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 1990. előtt épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (a továbbiakban: társasházak) meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására (a továbbiakban: Pályázati kiírás).

A pályázati kiírás VIII. fejezet 8) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a magánszemély a támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Hevesi Sándor tér 1. II. 2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Vincze-Boskó Krisztián (a továbbiakban: Pályázó) között 2018. szeptember 3. napján támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) jött létre, mely szerint Pályázó a Budapest VII. kerület, Hevesi Sándor tér 1. II. 2 alatti (hrsz: 33842/0/A/21) lakásban 1 db utcai ablak és 1 db utcai kétszárnyú erkélyajtó az eredetivel mindenben megegyező új nyílászáró elhelyezése céljából, a bekerülési költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de nem több 450 000,- Forint, azaz négyszázötvenezer Forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz jutott az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 551/2018. (07.16.) számú határozata alapján.

A Támogatási szerződés I. fejezt 3) pontja alapján:  A Támogatási szerződésben megjelölt felújítási munkát a pályázó a szerződés megkötését követő egy éven belül köteles elvégeztetni. A nyílászáró felújítási munka elvégzését és a műszaki átadást követően a pályázó köteles benyújtani a Támogatási szerződés II. fejezet 2.) pontjában foglalt dokumentumokat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül. Indokolt esetben a pályázó az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A nyílászáró felújítási munka elszámolási határideje: 2019. október 3.

Varró Norbert 2019. augusztus 8-án – a Támogatási szerződésben foglalt határidő előtt – keltezett levelében kérte a Bizottságot, hogy a felújítási munka befejezésének és elszámolásának határidejét előre nem látható okok miatt szíveskedjen meghosszabbítani (a levél az előterjesztéshez mellékelve).

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Hevesi Sándor tér 1. II. 2. szám alatti lakásban 2018. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „1 db utcai ablak és 1 db utcai kétszárnyú erkélyajtó az eredetivel mindenben megegyező új nyílászáró elhelyezése” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2020. március 03-ig, az elszámolás határidejét 2020. április 02-ig meghosszabbítja.

Felelős:		Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. augusztus 14.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök