Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. augusztus 26-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések – szerződésmódosítások |
| --- | --- |

Készítette:

Várhelyi Zsuzsanna dr.

irodavezető-helyettes

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Dr. Máté Katalin irodavezető

Tisztelt Bizottság!

I.

A Tisztelt Bizottság 557/2019. (06.24.) és 565/2019. (06.24.) számú határozatával elfogadta a „Budapest VII. kerület, Kópévár Óvoda játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét, a tárgyi szerződés 2019. július 22. napján aláírásra került. A kapcsolódó kivonatokat és az aláírt szerződést jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A felújítási munkák során a szennyvízvezetékeket kamerás vizsgálatnak vetették alá, ugyanis az óvoda korábban rendszeresen tapasztalt dugulásokat. A vizsgálat, és az azt követő bontási munkák során derült fény arra, hogy a fém csővezetékek olyan mértékben korrodálódtak, hogy nem tudják megfelelően ellátni funkciójukat, így szükséges azok teljes cseréje. A cserét több vizesblokkig, és a konyháig visszabontva kell elvégezni (az érintett nyomvonalakon) a padlószerkezet  teljes bontásával, majd visszaépítésével. Továbbá az aknák fenékmélységének korrigálása is szükséges a további megfelelő működéshez.

Az Önkormányzat az Erzsébetváros Kft.-t bízza meg a javítások elvégzésével, így az a fenti hivatkozott szerződés szerinti vállalkozási díj összegét nem érinti. A javítási munkálatok időigénye és az Önkormányzat által közbeszerzés nyomán megkötött vállalkozási szerződés alapján elvégzendő munkák technológiai sorrendjére tekintettel azonban szükséges a „Budapest VII. kerület, Kópévár Óvoda játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítás szövegét, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására.

II.

A Tisztelt Bizottság 284/2019. (04.08.) számú határozatával elfogadta a „Budapest, VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatti épületben irodák kialakítása” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét, a tárgyi szerződés 2019. április 17. napján aláírásra került. A kapcsolódó kivonatokat és az aláírt szerződést jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A kivitelezési munkálatok során tapasztaltak alapján a kivitelező a jelen előterjesztéshez csatolt megkeresésében jelezte, hogy a belső udvar sok helyen meg van süllyedve, balesetveszélyes, vízelvezetése nem megfelelő, így az épület falait áztatja. A Damjanich utca 4. szám alatti épületben kialakítandó irodák a szomszédos Damjanich utca 6. alatti irodákkal közös használatban vannak, az épületek irodái közötti forgalmat ezen udvaron fogják bonyolítani, erre tekintettel a kivitelező javasolta új térburkolat készítését, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt.

A fentiek szerinti munkálatok elvégeztetése szükségessé teszi a „Budapest, VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatti épületben irodák kialakítása” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítési határidejének, illetve vállalási árának módosítását.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítás szövegét, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, többször módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest VII. kerület, Kópévár Óvoda játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatti épületben irodák kialakítása” tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. augusztus 23.

Dr. Máté Katalin

Városgazdálkodási Iroda vezetője