Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. szeptember 02-ai rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 2018. Rendeltetést gátló II- es ütem pályázati vis maior - Hernád utca 22. |
| --- | --- |

Készítette:

Kardos-Erdődi Zsolt

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Mészáros Zoltán

Jegyzői Iroda vezetője

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Benedek Zsolt bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság „a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló többször módosított 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését  gátló javító munkáinak felújítási pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 272/2018. (03.26.) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő munkáinak támogatásáról.

A pályázati kiírás IV. fejezet 3.) pontja szerint: „A megítélt támogatás kizárólag  a Bizottság által elfogadott felújítási munka finanszírozására használható fel. Kivétel: ha a társasházban élet-, vagy balesetveszélyes helyzet alakult ki, vagy elemi csapás következtében épületszerkezeti károsodás következett be, amit a társasháznak az élet-, vagy balesetveszélyes helyzet esetén (a továbbiakban: vis maior) Építésügyi Műszaki Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő szakvéleményével kell igazolni, illetve a elemi csapás következtében kialakult épületszerkezeti károsodásról fotó dokumentációt kell benyújtani. A kért módosításról a Bizottság dönt. A módosított munkára adható támogatás nem lehet nagyobb a pályázaton elnyert összegnél. A be nem nyújtott szakvéleményekre való utólagos hivatkozást a Bizottság nem veszi figyelembe.”

Hernád u. 22.

A Budapest VII. kerület, Hernád u. 22. szám alatti Társasház az Önkormányzat által kiírt a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2018. évi a társasházak teherhordó szerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak társasház felújítási pályázaton - a társasház által elfogadott felújításra vonatkozó költségvetés legfeljebb 70%-ának megfelelő, de nem több mint a pályázati kiírás II. fejezet 2.) pontjában meghatározott maximalizált összegnél – legfeljebb 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összegű támogatáshoz jutott az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 755/2018. (10.08.) számú határozata alapján (amelyből a kamatmentes visszatérítendő támogatás 1.800.000,- Ft – azaz Egymillió-nyolcszázezer forint; a vissza nem térítendő támogatás 1.200.000,- Ft – azaz Egymillió-kettőszázezer forint) a pályázatban megjelölt Függőfolyosó felújítása munkáinak elvégzéséhez. A támogatás összege – Pályázati Kiírás II. fejezet 1) pontjában megjelöltek szerint – csökkentésre kerül, így a tényleges támogatás összesen 2.842.800,- Ft – azaz Kettőmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-nyolcszáz forint, melyből a kamatmentes visszatérítendő támogatás 1.705.680,- Ft – azaz Egymillió-hétszázötezer-hatszáznyolcvan forint; a vissza nem térítendő támogatás 1.137.120,- Ft – azaz Egymillió-egyszázharminchétezer-egyszázhúsz forint.

Az érintett társasház kérelmet nyújtott be a felújítási munka határidő hosszabbításáról, melyben kéri a Bizottságtól a munka elvégzésének és elszámolásának határidejének meghosszabbítását, technikai okok miatt. Időközben derült fény arra, hogy az épület gázhálózata tömörtelen, ezért a Főgáz a szolgáltatásból kizárta a társasházat. A szolgáltatás visszaállítása érdekében a társasház a körfolyosó felújításra szánt keretét használta föl. Erre -a vis maior helyzetre- a fent már említett kiírásban szereplő kitétel lehetőséget ad. A nem várt helyzet miatt az elszámolást a közös képviselő határidőre nem tudta benyújtani. Egyébként a társasháznak szándékában áll a már megkezdett függöfolyosó felújítást befelyezni egy újabb pályázati részvétellel.

A fentiekre való tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Hernád u. 22. szám alatti társasház 2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését  gátló javító munkáinak felújítási pályázaton támogatott, függőfolyosó felújítási munkáira odaitélt 2.842.800,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-nyolcszáz forint gázhálózat cserére való felhasználását – vis maior helyzetre való tekintettel - elfogadja. Ugyanakkor a 2019. szeptember 30 -ig történő elszámolást nem tekinti szerződésszegésnek és a benyújtott számlákat elfogadja.

Egyben felkéri a Főépítészi és Műszaki Irodát, hogy a társasház támogatási szerződés módosítását készítse elő.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2019. augusztus 27.

Benedek Zsolt

bizottsági elnök