Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Nagy Nóra irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2020. február 24-ei rendkívüli ülésére

| Tárgy: | 824/2019. (09.23.) számú, illetve a 901/2019. (10.08.) számú PKB határozatok visszavonása |
| --- | --- |

Készítette:

Molnár Petra

Vagyongazdálkodási referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Medgyesi Judit

Aljegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Nagy Nóra irodavezető

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 2019. szeptember 23-án tartott ülésén elfogadta a 824/2019. (09.23.) számú határozatot arra vonatkozóan, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szerződést köt az EVIN - Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. kerület Thököly út 42. 1. emelet 4. szám alatti ingatlan felújítása tárgyában, nettó 12.441.000,-Ft + Áfa összegben. Ezzel egyidejűleg a Bizottság felkérte és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

A 2019. október 5-én kelt 020261számú bonyolítói szerződés 4. pontja értelmében az EVIN NZrt. a szerződésben foglalt feladatot 2019. október 31. napjáig elvégzi, azonban a felújítási munkálatra vonatkozó közbeszerzés kiírása nem tette lehetővé a határidő tartását, ezért szükségessé vált a szerződés határidejének módosítása 2020. március 31. napjára, melyről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 901/2019. (10.08.) számú határozatával döntött.

A bonyolítói szerződés határidejének módosítására nem került sor az új ügyvezetés felállása előtt, ezért a 824/2019. (09.23.) számú illetve a 901/2019. (10.08.) számú PKB határozatok visszavonása, illetve új beszerzési eljárás megindítása vált szükségessé.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága  …../2020. (II.24.) határozata a 824/2019. (09.23.) számú illetve a 901/2019. (10.08.) számú PKB határozatok visszavonása tárgyában

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy visszavonja a 824/2019. (09.23.) számú, illetve a 901/2019. (10.08.) számú PKB határozatokat.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2020. február 20.

Nagy Nóra

irodavezető