Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sólyom Benedek irodavezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2020. július 06-ai ülésére

| Tárgy: | 2019. évi Általános Társasházi pályázat I. ütemén támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Rejtő Jenő u. 6. |
| --- | --- |

Készítette:

Sólyom Benedek

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth László

Aljegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sólyom Benedek irodavezető

Tisztelt Bizottság!

A 2019. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 92/2019. (02.18.) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő munkáinak támogatásáról.

A pályázati kiírás VII. fejezet 8.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított egy éven belül be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Rejtő Jenő u. 6.

A Társasház a pályázat keretein belül a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 405/2019. (05.13.) számú határozata alapján kapualj felújítás céljából 425.000,- Ft, azaz Négyszázhuszonötezer forint összegű támogatáshoz jutott.

A Támogatási szerződés I. fejezet 2.) pontja alapján a megjelölt munkát a Társasház a szerződés megkötését követő 1 éven belül köteles elvégeztetni. A munka elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a társasház köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazoló dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2019. június 11.; így a munkák elvégzésének határideje: 2020. június 10., az elszámolás határideje: 2020. július 10.

Az érintett társasház 2020. január 31-ei közgyűlésen megválasztott új közös képviselője: a Prima Home Kft. (székhely: 1112 Budapest, Cirmos u. 3., cégjegyzékszám: 01-09-999016, adószám: 24271277-2-43) az elszámolási határidő lejártát megelőzően 2020. június 16-án az EPAPIR-20200616-8616 azonosító számú beadványával kérelmet nyújtott be a felújítási munka határidő hosszabbítására vonatkozóan, melyben kéri a Bizottságtól a munka elvégzése és elszámolása határidejének meghosszabbítását.

Közös képviselő 2020. június 16-án kelt – határidőn belül benyújtott – kérelme szerint: „...cégünket a társasház közgyűlése 2020. január 31-én választotta meg, 2020. március 01 hatállyal társasházkezelői, közös képviselői feladatok ellátására... Tekintettel a kialakult járványhelyzetre, az eltelt 2 hónap nem volt részünkre elég e hiányok pótlására.”

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága .…/2020. (VII.06.) határozata a 2019. évi Általános Társasház felújítási pályázat I. ütemén támogatást nyert munka határidejének hosszabbításáról – Rejtő Jenő u. 6. - elbírálása tárgyában:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Rejtő Jenő u. 6. szám alatti társasházban 2019. évi Általános Társasház felújítási pályázat I. ütemén támogatott „Kapualj felújítása” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2020. december 10-ig, az elszámolás határidejét 2021. január 10-ig meghosszabbítja.

Felelős:		Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2020. június 25.

Sólyom Benedek

irodavezető

Mellékletek:

- Támogatási Szerződés

- 405/2019. (05.13.) számú PKB határozat

- Határidő hosszabbítási kérelem

- 2020. január 31-én kelt közgyűlési jegyzőkönyv közös képviselő váltásról