Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve:

Városüzemeltetési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. november 17-ei rendes ülésére

| Tárgy: | Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapításával kapcsolatos döntés, Pilot projekt meghosszabbítása 2022.06.30-ig |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Nagy Erika

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Laza Margit

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosban megvalósított „Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása” nevű pilot projekt (a továbbiakban: Projekt) 2020. július 27-én kezdődött meg. Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 582/2020. (VII.22.), 583/2020.(VII.22.) és 584/2020.(VII.22.) határozataival támogatta a Projekt megvalósítását. A Projekt célja az volt, hogy az átmenő forgalmat – forgalomtechnikai eszközökkel – csökkentse, és a gyalogos- és kerékpárosforgalom lehetőségeit javítsa.

A lakossági tapasztalatok és felmerült közlekedéstechnikai javaslatok alapján a belső-erzsébetvárosi forgalomcsillapítás második, módosított időszaka 2020. szeptember 21-étől indult el, majd Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 682/2020. (X.21.) határozatával úgy döntött, hogy a „Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása” pilot projekttel kialakított új forgalmi rend 2021. február 28-áig meghosszabbításra kerüljön.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján bevezetett ingyenes parkolás ellehetetlenítette, hogy ezen időszak fennállása alatt valós képet kapjunk a forgalomcsillapítás eredményeiről, ami akadályozta a végleges döntések meghozatalát, ezért Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján 176/2021. (II.17.) határozatával úgy döntött, hogy a Projekt keretében kialakított új forgalmi rend fennmarad a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 8. § a) pontja által bevezetett ingyenes parkolás megszűnésétől számított 180. napig.

A Projekt forgalomtechnikai lebonyolításában résztvevő Budapest Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban BKK) továbbra is folyamatosan vizsgálja és monitorozza a megváltozott forgalmi rend okozta hatásokat, a forgalom számának alakulását, a légszennyezettségi adatokat és a lakossági visszajelzéseket, többek között a közterületi parkolóhelyek gépjárművel történő elérési lehetőségét.

A lakosság számára is fennálló parkolási feszültség csökkentéséhez Erzsébetváros közterületén a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és Erzsébetváros Önkormányzata közötti előzetes egyeztetések alapján a lakosság számára - a fizető parkolási időn túli időszakra vonatkozó - kizárólagos használatú parkolóhelyek kerülnek kijelölésre, melyek megvalósítása még folyamatban van. A kizárólagos használatú parkolóhelyek kialakításával párhuzamosan a mikromobilitási járművek szabad parkolását rendező, valamint a gépjárművek használatának mellőzését elősegítő mikromobilitási pontok (továbbiakban mMP) kijelölése is megtörtént, azok megvalósítása még szintén nem fejeződött be.

Tekintettel arra, hogy a Projekt teljesen összekapcsolódott a kizárólagos lakossági parkolással és az mMP-vel, valószínűsíthető, hogy a helyi lakosok a szabad parkolóhelyeket rövidebb időn belül fogják megtalálni, a lakók és a közlekedők majd nagyobb arányban mellőzik a gépjárművek használatát, ezzel a kerülő utakra kényszerülő gépjárművek száma is vélhetően csökkeni fog.

A Projekt keretében kialakított új forgalmi és parkolási rend hatásainak összhangban történő megvizsgálását szükségesnek tartjuk elvégeztetni azzal, hogy a kijelölt lakossági parkolóhelyek megvalósítása és az mMP-k telepítése javított-e, illetve milyen mértékben Belső-Erzsébetvárosban lakók közlekedéssel kapcsolatos problémáin.

A Projekt a forgalmi rend módosításával csökkenti az átmenő forgalmat, illetve kényszeríti a közlekedőket lassúbb és hosszabb úton történő haladásra, azonban a helyi lakosok is sok esetben indokolatlan kerülőkre kényszerülnek. Jelenleg egyetlen rendezett jogszabályi háttérrel lehetséges a behajtások korlátozása, amennyiben Belső Erzsébetváros védett övezetté alakulna. Ezért annak érdekében, hogy a Projekt területére csak az engedéllyel rendelkező – többek között a korlátozással érintett területen lakó személyek - gépjárművei hajthassanak be, további vizsgálatot tervezünk elvégeztetni Belső-Erzsébetváros közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területeinek forgalomtechnikai szempontból védett övezetté válásával kapcsolatosan.

A fentiekre való tekintettel szükségesnek mutatkozik, hogy a Projekt keretében kialakított új forgalmi és parkolási rend hatásainak összhangban történő megvizsgálását követően, valamint Belső-Erzsébetváros közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területeinek védett övezetként történő kialakításának lehetőségét megvizsgálva, már a letisztult viszonyokra születhessenek meg a legoptimálisabb megoldások, ezért a jelenlegi forgalmi rend 2022. június 30-ig történő fenntartására teszek javaslatot, egyben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (XI.08.) határozata a „Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása” projektről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása” projekt keretében kialakított új forgalmi rend fennmarad 2022.06.30-ig.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Belső-Erzsébetváros közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területei védett övezetté nyilvánítása lehetőségének vizsgálatáról.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kialakításra kerülő kizárólagos lakossági parkolóhelyek, valamint mikromobilitási pontok (mMP) működésének vizsgálatáról.

Felelős:	 Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	 azonnal

Niedermüller Péter

polgármester

Melléklet:

- 582/2020. (VII.22.) határozat

- 583/2020. (VII.22.) határozat

- 584/2020. (VII.22.) határozat

- 682/2020. (X.21.) határozat

- 176/2021. (II.17.) határozat