Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve: Városüzemeltetési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. április 13-ai rendes ülésére

| Tárgy: | Javaslat a zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés 3. számú módosítására |
| --- | --- |

Készítette:

Dr. Nagy Erika

irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth László

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 635/2021. (VII.02.) határozata jóváhagyta  a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatellátási szerződés 2. számú módosítását. A határozat 2021.01.01. napjától az évi zöldfelület-feladatellátási díjat bruttó 255.743.413,- Ft összegre emelte.

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Tisztelt Képviselő-testület a zöldfelület fenntartásra fordítható 2022. évi keretösszeg emeléséről döntött, mely a jelenleg hatályos feladatellátási szerződés 3. számú módosítását teszi szükségessé.

Zöldfelület fenntartásra 2022. évben a hatályos költségvetési rendelet alapján bruttó 274.377.022,- Ft áll rendelkezésre,  mely keretösszeg tartalmazza a 2021. évről áthúzódó december havi feladat-ellátási díjat mindösszesen bruttó 30.431.450,- Ft összegben. Így ténylegesen a 2022. évi feladat-ellátásra fordítható keretösszeg mindösszesen bruttó 243.945.572,- Ft (nettó 192.083.128,- Ft), mely 22%-kal haladja meg a tavalyi évi keretösszeget. A 2021. évi keretösszeg kihasználtsága 99,5 %-os volt.

2021. évben nagy hagsúlyt fektettünk a kerület faállományának gondozására. A 2020. év végén aktualizált fakataszterben, továbbá a 2021. évben megvalósult idős favizsgálat során előírt feladatok elvégzése a következők szerint alakult:

| Megnevezés | Előírt feladatok (db) | 2021. évben megvalósult feladat (db) | 2022. évre áthúzódó feladat (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakivágás | 39 | 26 | 13 |
| Magas fák gallyazása | 135 | 72 | 63 |
| Alacsony fák gallyazása | 128 | 92 | 36 |
| Mindösszesen | 302 | 190 | 112 |

Szakértői vélemény 39 db faegyed kivágását írta elő a faegyedek veszélyes állapota miatt. Azok a fakivágások húzódtak át az idei évre (pl.: Nefelejcs utca), amelyek kivitelezéséhez forgalomtechnikai tervre van szükség. Az Erzsébetváros Kft. jelenleg dolgozik a szükséges dokumentáció beszerzésén. A kivágott faegyedeket az idei évben pótolni szükséges, melynek első lépése a tuskókiszedés. Az elmaradt gallyazási munkálatok tovább folytatódnak az idei évben a faállomány védelme érdekében. Az előzőekben jelzett feladatok jelentős plusz költségekkel járnak. Előzetes kalkuláció szerint az ültetés kivételével a várható költségek bruttó 15.000.000,- Ft összeget tesznek ki.

Kerületünkben megkezdtük a közterületi padok felújítását. Eddig a következő helyszíneken valósultak meg a felújítási munkálatok: Carl Lutz park, Király utca 31., Lövölde tér, Bethlen Gábor tér, Klauzál tér, Reformáció park.

2022. évben további helyszíneken tervezünk felújításokat: Huszár utca, Kéthly Anna tér, Erzsébet körút 8. szám – Polgármesteri Hivatal előtti padok.

Az idei évben tovább szeretnénk folytatni a cserjefelületek állapotjavítását új növények beültetésével. 2021. évben megszépült a Madách sétány, Hevesi Sándor tér, Szenes Hanna park, Király utca, Hutyra Ferenc utca.

A Hutyra Ferenc utcában  21 db és a Madách Imre úton 5 db faplanténer került lecserélésre azok rossz állapota miatt.  További 31 db planténer beszerzése folyamatban van balesetveszély elhárítása miatt (Madách Imre út mélygarázs köré), Budapest Közlekedési Központ kérése alapján trolibusz elakadásának megszüntetése érdekében (Garay utca-Nefelejcs utca sarok; Garay utca-Hernád utca sarok) és lakossági igények alapján. Az előzőekben jelzett planténerek növényesítése további plusz forrást igényel.

A normál zöldfelület fenntartási feladatokat, továbbá a fentiekben ismertetett munkákat figyelembevéve megállapítható, hogy a 2021. évi  keretösszeg nem fogja fedezni a kiadásokat, a keret emelése bruttó 274.377.022,- Ft összegre szükségszerű. A keretemelés fedezete a költségvetési rendelet 5201 során rendelkezésre áll.

Fentiek alapján javasoljuk a 2022. május 01. napjától hatályos zöldfelület fenntartására vonatkozó feladatellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt 3. számú módosítását jóváhagyni. A feladat-ellátási szerződésben a módosítások dőlt betűvel szerepelnek.

A feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Műszaki leírás, valamint az éves fenntartási terv.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (IV.13.) határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában meghozandó döntésről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1076 Budapest, Garay u. 5. I. em. 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125) között 2020. május 1. napjától hatályos, határozatlan időtartamra létrejött, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt 3. számú módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A zöldfelület-fenntartási díjat 2022. január 01. napjától kezdődően évi 216.044.899,- Ft + ÁFA keretösszegben (bruttó 274.377.022,- Ft) állapítja meg.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	azonnal

Budapest, 2022. március 23.

Niedermüller Péter

polgármester

Mellékletek:

Az előterjesztés mellékletei

- sz. melléklet 210/2020. (IV.16.) határozat

- sz. melléklet 350/2021. (IV.14.) határozat

- sz. melléklet 635/2021. (VII.02.) határozat

A határozati javaslat mellékletei:

- sz. melléklet Feladatellátási szerződés a 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva és annak mellékletei