Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve:	Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. szeptember 24 - ei

rendkívüli ülésére

| Tárgy: | Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés 1. módosításáról |
| --- | --- |

Készítette:

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) között „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyában 2024. november 05-én aláírt bonyolítói szerződés van érvényben (az előterjesztés 1. melléklete).

A bonyolítói szerződés végrehajtása során a felújítás előkészítésének díjai (tervezés, szakértői anyagok beszerzése) 150.000,- Ft + ÁFA összeggel, a közbeszerzési eljárásban megkötött kivitelezési szerződések díjai 8.057.114,- Ft + ÁFA összeggel meghaladták a bonyolítói szerződésben szereplő díjakat. Továbbá a kivitelezési munkák folyamatában több, előre nem ismert, a kivitelezési szerződés műszaki tartalmában nem szereplő tétel megoldása vált szükségessé (pl.: ajtó-cserék, rácsok felszerelése, utcafronti műkő lábazat komplett cseréje, különböző villanyszerelési munkák) melyek kijavítása a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges. E műszaki problémák megoldása a kivitelezési szerződések módosításával, pótmunka keretében történik meg, melyre a tartalékkeret is felhasználásra kerül.

A kivitelezési és egyéb tervezési, szakértői költségek a fent említettek okán mindösszesen nettó 17.386.573,- Ft + ÁFA összeggel meghaladják a bonyolítói szerződésben szereplő díjak összegét, ezért azok megemelése szükséges. A díjemelés érinti a bonyolítói jutalékot és az előlegek összegeit is.

A bonyolítói szerződés 1. módosításával a szerződés összege bruttó 369.300.901,- Ft-ra módosul, a szerződés tartalma egyebekben változatlan.

A Képviselő-testület a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) rendeletének 5. § (2) bekezdése alapján jogosult dönteni.

(2) A Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat

a) a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket meghaladó vagyonelemről, vagy vagyonösszességről – a továbbiakban együtt: vagyonról – rendelkező döntések (tulajdonjog átruházás, bármilyen jogcímen történő hasznosítás, vagyonkezelésbe adás, haszonélvezeti jog alapítása, valamint minden más, nem nevesített jogcímen történő tulajdonosi joggyakorlás, ide nem értve a 24.§ (2) bekezdése szerinti ún. nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatok megtételét) esetében;

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyú - a határozati javaslat mellékletét képező - bonyolítói szerződés 1. módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025. (IX.24) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés 1. módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- hozzájárul a határozat mellékletét képező „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyú, bruttó 369.300.901, -Ft összegű bonyolítói szerződés 1. módosításához.

- felkéri a Polgármestert és az EVIN Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 1. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bonyolítói szerződés aláírására.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	1. pont tekintetében 2025. szeptember 24.,

2. pont tekintetében 2025. szeptember 30.

Budapest, 2025. augusztus 18.

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Előterjesztés melléklet:

- melléklet – Bonyolítói szerződés „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása”

Határozati javaslat melléklet:

- melléklet – Bonyolítói szerződés 1. módosítása „Budapest, VII. kerület Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása”