BONYOLÍTÓI SZERZŐDÉS

- módosítással egységes szerkezetben

„Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása” tárgyában,

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 270/2024. (X.22.) és …/2025 (IX.24) határozatai alapján

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; adószám: 15735708-2-42; statisztikai számjel:15735708-8411-321-01; törzskönyvi azonosító száma: 735704; képviseli: Niedermüller Péter polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1071 Budapest, Damjanich utca 12.; adószám: 12194528-2-42; Cégjegyzékszám:01-10-043258; Pénzforgalmi számlaszám: K&H Bank Zrt. 10404072-0003 3584-00000007; képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgató) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott

– együttes említésük esetén: Felek) – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNY

- A Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízott Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által alapított gazdasági társaság, közöttük az önkormányzati ingatlangazdálkodási feladatok ellátása tárgyában Közszolgáltatási szerződés van érvényben.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízott a szerződés tárgyát képező felújítási munkák előkészítése és műszaki tartalmának elkészítése érdekében elengedhetetlenül szükséges tervezési feladatok (kiviteli tervek, költségvetési kiírások, szakvélemény, engedélyek) beszerzéséről és elkészítéséről a jelen szerződés aláírását megelőzően gondoskodott, melynek költségeit Felek jelen szerződés keretében rendezik.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A Megbízó megbízza a Megbízottat a Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. (hrsz.: 34129, 34131) alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek (a továbbiakban: ingatlanok) felújítására vonatkozó munkák előkészítésével, valamint a 3. pontban részletezett költségvetés alapján a felújítás kivitelezésének lebonyolításával az alábbiakban megfogalmazottak szerint:

- teljeskörűen készítse el a pályázati anyagot;

- a vállalkozó, vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges beszerzési/ közbeszerzési eljárást ajánlatkérőként folytassa le;

- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként kösse meg, a Megbízó tájékoztatása mellett;

- a Megbízó érdekében a képviseletében működjön közre a szükséges hatósági eljárás(ok)ban;

- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi eljárását bonyolítsa le, különös figyelemmel az előzetesen elkészített műszaki tartalomra, gondoskodjon a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról;

- a jótállási, illetve szavatossági idő alatt szükség esetén járjon el a Megbízó képviseletében (utó- felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági igényérvényesítés érdekében);

- előre nem látható körülmények esetén a Megbízóval előzetesen egyeztetetten tegyen meg minden szükséges intézkedést a tárgyi munkálatok sikeres teljesítése érdekében.

- A Szerződő felek rögzítik, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a szükséges fedezet rendelkezésre áll a jelen szerződésben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.

- A Megbízottat jelen szerződés alapján díjazás illeti meg. A díjazás az 1. pontban meghatározott feladatokkal kapcsolatban felmerült, indokolt és számlákkal igazolt költségek ellenértékének megtérítéséből, illetve az előkészítési és a szakipari kivitelezési munkák díja alapján számított 3 % bonyolítói díjból áll mindösszesen bruttó 369.300.901,- Ft, azaz háromszázhatvankilencmillió-háromszázezer-kilencszázegy forint összegben az alábbiak szerint:

| Tevékenység megnevezése | Nettó (ÁFA-nélküli) díj összege |  | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kirs Diófa u.6. | Kis Diófa u. 10. |  |
| Épületfelújítás előkészítése | 2 900 000 Ft | 3 050 000 Ft | 5 950 000 Ft |
| Villamos hálózat tervezési feladatai | 850 000 Ft | 900 000 Ft | 1 750 000 Ft |
| Homlokzatfelújításhoz statikai szakvélemény | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 600 000 Ft |
| Épület nedvesség elleni szigetelésének tervezési feladatai | 1 750 000 Ft | 1 850 000 Ft | 3 600 000 Ft |
| Épületfelújítás szakipari kivitelezése | 113 506 253 Ft | 155 364 225 Ft | 268 870 478 Ft |
| Homlokzatok felújítása, nyílszárók cseréje | 55 762 310 Ft | 88 044 263 Ft | 143 806 573 Ft |
| Épület elektromos felújítása | 31 758 680 Ft | 38 339 930 Ft | 70 098 610 Ft |
| Épület talajvíz elleni szigetelése | 8 789 089 Ft | 13 388 472 Ft | 22 177 561 Ft |
| Szakipari kivitelezés pótmunka tartalékkeret | 17 196 174 Ft | 15 591 560 Ft | 32 787 734 Ft |
| Műszaki ellenőrzés díja | 3 682 822 Ft | 4 040 196 Ft | 7 723 018 Ft |
| Bonyolítói díj (az előkészítés és a kivitelezés díjának 3%-a) | 3 492 188 Ft | 4 752 427 Ft | 8 244 615 Ft |
| Összesen | 123 581 263 Ft | 167 206 848 Ft | 290 788 111 Ft |
| ÁFA-összege | 33 366 941 Ft | 45 145 849 Ft | 78 512 790 Ft |
| Bruttó (ÁFA-val növelt) díj összege | 156 948 204 Ft | 212 352 697 Ft | 369 300 901 Ft |

- Felek megállapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a felújítások megvalósításához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. E körben Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret felhasználása különösen az építési beruházás teljesítése során felmerülő, a Felek részéről korábban nem ismert, a kivitelező Vállalkozóval kötött szerződés műszaki tartalmában nem meghatározott, nem részletezett munkák kivitelezésére vonatkozik. A tartalékkeret terhére, a kivitelező Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően elvégzett munkákat Megbízott a Vállalkozó ajánlatának egységárai szerint történt tételes elszámolás alapján számolhatja el.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a tartalékkeret felhasználásáról Megbízott Megbízót írásban értesíti.

- A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a bonyolítói szerződés zökkenőmentes teljesítése érdekében Megbízott részére előleget biztosít. Az előleg összege a 3. pontban megjelölt épületfelújítás előkészítési és kivitelezési, valamint a műszaki ellenőrzés díjának legfeljebb 100%-a, összesen bruttó 358.830.240, -Ft, azaz háromszázötvennyolcmillió-nyolcszázharmincezer-kettőszáznegyven forint, melyet Megbízott legfeljebb 4 (négy) részletben jogosult lehívni az alábbiak szerint:

1. (első) előleg összege:		bruttó 127.498.405, -Ft,

2. (második) előleg összege:	bruttó 120.132.406, -Ft,

3. (harmadik) előleg összege:	bruttó   69.559.007, -Ft,

4. (negyedik) előleg összege:	bruttó   41.640.422, -Ft.

- Az előleget a Megbízó az előlegről kiállított előlegbekérő kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül fizeti meg a Megbízott K&H Bank Zrt. 10404072-00033584-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással. Megbízott köteles az előleg összegéről előlegszámlát kiállítani és azt a Megbízónak megküldeni.

6.1. Megbízott 4 (négy) előlegszámla, 3 (három) részszámla és 1 (egy) végszámla kiállítására jogosult. Az 1. (első) előleg lehívására a kivitelező Vállalkozóval történt szerződéskötést követően van lehetőség.

6.2. Megbízott a (2. és 3.) előleget minden esetben az előző előleggel történt elszámolást követően jogosult lehívni. Megbízott az előleg összegeit a részszámlákban, valamint a végszámlában számolja el.

6.3. Felek rögzítik, hogy a 4. (negyedik) előleget Megbízó - Megbízott tájékoztatásával egyidejűleg - a tartalékkeret felhasználása esetén hívhatja le. Felek rögzítik továbbá, hogy a 4. (negyedik) előleg a 2. vagy a 3. előleggel egyidőben is lehívható.

6.4. A díjazás a feladat elvégzése érdekében felmerült, indokolt és számlákkal igazolt költségek ellenértékének megtérítéséből áll. Amennyiben a Megbízott a kivitelező vállalkozóval szemben késedelmi, meghiúsulási, egyéb kötbért érvényesít, a kötbér összege az Önkormányzatot illeti meg.

- A Felek rögzítik, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységet 2025. december 31. napjáig elvégzi, melyről a Megbízó teljesítésigazolást állít ki az alábbiak szerint:

A teljesítés igazolásának folyamata:

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az épületfelújítás előkészítési költségeinek teljes összegét Megbízott jogosult az 1. (első) előleg terhére elszámolni.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az elvégzésre kerülő szakipari kivitelezési és műszaki ellenőri feladatok tekintetében a Megbízott jogosult a kivitelezés készültségi foka szerinti részteljesítést a részszámlákban érvényesíteni.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az elvégzésre kerülő bonyolítói feladatok teljes kivitelezését a teljesítést alátámasztó dokumentációk megléte esetén tekintik 100%-os teljesítésnek, amit Megbízott a végszámlában érvényesít.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízott a bonyolítói feladatok teljes kivitelezéséről szóló elszámolás dokumentációját Megbízó részére legkésőbb 2026. február 28. napjáig benyújtja.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlanon elvégzésre kerülő szakipari kivitelezési feladatok tekintetében a készültségi foknak megfelelő (rész)teljesítést az azt alátámasztó dokumentációk, különösen a kivitelezői megfelelőségi- és a műszaki ellenőri nyilatkozatok megléte esetén tekintik elfogadottnak.

- A Megbízó az átadott teljesítést alátámasztó dokumentációt 10 napon belül köteles felülvizsgálni, és kifogásait jelezni. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a megadott határidőben kifogással él, a Felek kötelesek a kifogás tárgyában egyeztetéseket folytatni és azokat a körülmények és a lehetőségek figyelembevételével haladéktalanul lezárni. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó a teljesítéssel kapcsolatban a megadott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot vagy kifogást, úgy Megbízott írásban felszólítja erre.

- A Megbízott a teljesítésigazolás birtokában rész- illetve végszámlát állít ki, melyet a Megbízó 8 napos fizetési határidővel, a Megbízott K&H Bank Zrt. 10404072-0003 3584-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással teljesít.

- A teljesítés igazolására a Vagyonkezelési Osztály vezetője jogosult.

A teljesítés igazolását és a pénzügyi elszámolást követően a Megbízott gondoskodik az üzembe helyezési okmányok elkészítéséről.

- Megbízó a munkák elvégzését, a számlák megalapozottságát bármikor vizsgálhatja és ellenőrizheti.

- Felek képviselői:

Megbízó képviselője:	dr. Veninger Nándor a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Megbízott képviselője:	dr. Halmai Gyula vezérigazgató

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött érvényes és hatályos Feladatellátási szerződés és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

- A Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.

- A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződésben foglaltak határozzák meg. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 15 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a jogvitát peres útra terelik a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével.

- A Felek a jelen szerződést annak gondos elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

- Jelen megállapodás 5 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti.

Budapest, 2025. …………………..

| ……………………………….. | ……………………………… |
| --- | --- |
| Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester Megbízó | EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dr. Halmai Gyula vezérigazgató Megbízott |

Jogilag ellenőrizte:	Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………	…………………………

Tóth János 	Nemes Erzsébet

jegyző	     Gazdasági vezető