Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve:

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 17-ei rendes ülésére

| Tárgy: | Javaslat a Verseny utca 22-24. alatti beruházással kapcsolatosan |
| --- | --- |

Készítette:

Nagy Nóra

kabinetvezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Laza Margit

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyminisztérium, mint Támogató és Erzsébetváros Önkormányzata, mint Támogatott között 2018. októberében kötött támogatási szerződés alapján az önkormányzat megkezdte a Verseny utcai veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja című projekt megvalósítását.

A támogató döntést megalapozó háttér dokumentumok társadalmi-szociális tartalma, a 2016. évi társadalmi környezet és a 2011. évi KSH népszámlálási adatok alapján, a 2020. évi helyzettől lényegesen eltérő helyzetet mutattak. A kerület szociális problémái változtak, átstrukturálódtak, de nem szűntek meg. A megváltozott szociális helyzet problémáinak megoldására Erzsébetváros Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának lehatárolásait figyelembe véve kezdeményeztük a projekt módosítását, bővítését. Erzsébetváros képviselőtestülete a projektre vonatkozó bővített koncepciótervet egyhangú döntéssel a 606/2020. (VIII.25.) határozatával támogatta. A koncepcióterv szerint a Verseny u. 22-24. szám alatti ingatlanon fennálló 24 lakásos, rossz állapotú, korszerűtlen tér-srtuktúrával és lakásokkal rendelkező épület elbontásra kerül, és az eredeti műszaki tartalom helyett egy 80 lakásos ingatlan kialakítása valósul meg a területen. A módosított koncepciónak köszönhetően egyidejűleg megvalósítható a lakókörnyezeti minőség javítása, a helyi társadalom fejlesztése és kohéziójának növelése valamint külső Erzsébetváros leromlott területeinek megújítása.

Az Irányító hatósághoz a módosítás benyújtásra került, azonban a támogatási szerződés módosítására a jelen időpontig nem került sor. Időközben az új lakóépület tervezésére irányuló Tervezői közbeszerzés sikeresen lezárult, és az 594/2021. (VI. 7.) számú PKB határozat a „Bp. VII. Verseny utcai új épület-tervezés 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a ZIP Architects Kft. (9022 Győr Bajcsy-Zsilinzsky utca 44.) Hét-fő Belsőépítészeti és Iparművészeti Tervező Betéti Társaság (1085 Budapest Horánszky utca 25. I. em. 7.) közös Ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánította.

Budapest Főváros Kormányhivatala Építési és Örökségvédelmi Főosztálya BP/2603/00056-5/2022. ügyiratszámú levelében az építési engedélyt megadta. (ÉTDR azonosító: 202100076996, ÉTDR iratazonosító: IR-000695287/2022). A kivitelezés megkezdéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, az eljárás dokumentumainak tervezete elkészült. Az eljárás megindításához szükséges a fedezet biztosítása.

Tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság által még mindig nem került elbírálásra a benyújtott változtatási kérelem, jelenleg csak arra van lehetőség, hogy önkormányzati finanszírozás biztosítása mellett induljon el a közbeszerzési eljárás megindítása, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  …./2022. (II.17.) határozata a Verseny utca 22-24. szám alatti beruházással kapcsolatosan

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2022-es évben 3.000.000.000,- Ft, a 2023-as évben 2.222.757.450,- Ft tehát összesen 5.222.757.450.- összegben a költségvetési rendeleteiben a fedezetet biztosítja.

2. a beruházás teljes bekerülési költsége tartalmazza az eredeti VEKOP-6.2.1.-15-2016-00004 támogatási szerződés módosítását követően az építési beruházásához kapcsolódó 601.843.000.- Ft összeget is.

Felelős:  	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	folyamatos

Budapest, 2022. február 2.

Niedermüller Péter

polgármester

Mellékletek:

Előterjesztés mellékletek:

- Határozatok

- Építési engedély

- Árazott költségvetés