Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. december 15-ei rendes ülésére

| Tárgy: | Javaslat az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekttel kapcsolatosan a projekt megvalósításához szükséges források biztosítására az EVIN Nonprofit Zrt. és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. részére |
| --- | --- |

Készítette:

Tóth Csaba

Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Laza Margit

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 489/2020. (V. 28.) számú határozatában (az előterjesztés 1. számú melléklete) kifejezte abéli szándékát, hogy részt vegyen az Erzsébetvárosi Ingatlangazdákodási Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: EVIN Nonprofit Zrt.) vezette konzorcium által beadni szándékozott, az "ENERGIAKÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA" című pályázati felhívásra beadott pályázaton és nyertesség esetén megvalósítsa azt.

2021. őszén az EVIN Nonprofit Zrt., a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. (a továbbiakban Piacüzemeltetési Kft.) és a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DDRIÜ) alkotta konzorcium sikeresen pályázott a 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 azonosítószámú „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” c. projekt megvalósítására (a Támogatói Okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza). A projekt hosszú távú célja egy olyan közösség létrehozása, amihez később további tagok csatlakozhatnak, és melynek tagjai megoszthatják egymás között az általuk megtermelt energiát úgy, hogy közben a közcélú villamos hálózatot minél kisebb mértékben veszik igénybe. E célok eléréséhez a projekt során a konzorciumi tagok az alábbi beruházásokat fogják megvalósítani:

|  | Beruházást végző | Helyszín | Költség (Ft) | Támogatási intenzitás (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromos-autó töltő kialakítása | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál tér, nem végleges | 8 500 000 | 75 |
| Meglévő napelemes termelők kapcsolása a smart grid | EVIN Nonprofit Zrt. | Önkormányzat területe | 1 400 000 | 75 |
| Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál tér, nem végleges | 5 100 000 | 75 |
| Napelem | EVIN Nonprofit Zrt. | Szövetség u. 15. társasház | 10 079 667 | 45 |
| Energiamenedzsment rendszer | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál téri csarnok | 14 000 000 | 75 |
| Energiatároló | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál téri csarnok | 30 000 000 | 75 |
| Smart grid vezérlő | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál téri csarnok | 30 000 000 | 75 |
| Energia tároló és vezérlő iroda kialkítása | EVIN Nonprofit Zrt. | Klauzál téri csarnok | 7 700 000 | 75 |
| Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer | Piacüzemeltetési Kft. | Klauzál téri csarnok, nem végleges | 11 945 000 | 75 |
| Napelem | Piacüzemeltetési Kft. | Klauzál téri csarnok | 12 922 650 | 45 |
| Energiamenedzsment rendszer | Piacüzemeltetési Kft. | Klauzál téri csarnok | 7 000 000 | 75 |
| Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése | Piacüzemeltetési Kft. | Klauzál téri csarnok | 19 100 000 | 75 |
| Napelem | Önkormányzat | Garay u. 5. | 12 922 650 | 45 |
| K+F eszközbeszerzés | DDRIÜ | Önkormányzat területe | 40 000 000 | 100 |
| Rendszerfejlesztés | DDRIÜ | Önkormányzat területe | 24 000 000 | 100 |
| Összesen |  |  | 234 669 967 |  |

A Projekt megvalósítását az EVIN Nonprofit Zrt. koordinálja, mint konzorciumvezető, a koordinálást az EVIN Nonprofit Zrt. alkalmazásában álló általános és szakmai projektkoordinátor irányítja. A pályázat összköltségvetése a működési célú költségekkel együtt 269.629.967 Ft, amiből 65.924.981 Ft az önrész. A DDRIÜ költségvetését (76.000.000 Ft) a projekt 100%-ban támogatja, így önrész csak az önkormányzati illetőségű tagok esetében van. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. önrészét az Önkormányzatnak kell biztosítania, illetve a pályázatkezelő által nyújtott támogatást meg kell előlegeznie. A projektnek az Önkormányzatot, az EVIN Nonprofit Zrt.-t és a Piacüzemeltetési Kft.-t (a továbbiakban: önkormányzati szereplők) érintő költségvetése az alábbi táblázat szerint alakul:

|  | Támogatás | Önrész | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| EVIN Nonprofit Zrt. | nettó 87.540.850 Ft | nettó 42.198.817 Ft | nettó 129.739.667 Ft |
| Piacüzemeltetési Kft. | nettó 34.348.943 Ft | nettó 16.618.707 Ft | nettó 50.967.650 Ft |
| Önkormányzat | bruttó 5.815.193 Ft | bruttó 7.107.457 Ft | bruttó 12.922.650 Ft |
| Összesen | 127.704.986 Ft | 65.924.981 Ft | 193.629.967 Ft |

Mivel a pályázat a közbeszerzési eljárások költségeit nem támogatja, ezért ezen költségek fedezetét is szükséges biztosítani a fenti költségeken túl. Előreláthatólag az EVIN Nonprofit Zrt. esetében három, a Piacüzemeltetési Kft. esetében egy közbeszerzési eljárásra lesz szükség, melynek költsége eljárásonként kb. nettó egymillió Ft.

A pályázaton elszámolható költségekre az önkormányzati szereplők várhatóan az alábbi tervezett ütemezésben vállalnak kötelezettséget, lesz szükségük önerőre, használhatják fel a pályázati  támogatást és kapják meg a támogatási előleget a pályázatot lebonyolító Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól (továbbiakban: NKFIH).

|  | I. szakasz 2021.04.01. – 2021.09.30. | II. szakasz 2021.10.01. -2022.03.31. | III. szakasz 2022.04.01. -2022.09.30. | IV. szakasz 2022.10.01. -2023.03.31. | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalás |  |  |  |  |  |
| EVIN Nonprofit Zrt. | 3.240.000 Ft | 70.940.000 Ft | 47.319.667 Ft | 8.240.000 Ft | 129.739.667 Ft |
| Piacüzemeltetési Kft. | 0 Ft | 0 Ft | 50.967.650 Ft | 0 Ft | 50.967.650 Ft |
| Önkormányzat | 0 Ft | 0 Ft | 12.922.650 Ft | 0 Ft | 12.922.650 Ft |
| Önerő |  |  |  |  |  |
| EVIN Nonprofit Zrt. | 1.620.000 Ft | 18.545.000 Ft | 17.413.817 Ft | 4.620.000 Ft | 42.198.817 Ft |
| Piacüzemeltetési Kft. | 0 Ft | 0 Ft | 16.618.707 Ft | 0 Ft | 16.618.707 Ft |
| Önkormányzat | 0 Ft | 0 Ft | 7.107.457 Ft | 0 Ft | 7.107.457 Ft |
| Megítélt támogatás |  |  |  |  |  |
| EVIN Nonprofit Zrt. | 1.620.000 Ft | 52.395 000 Ft | 29.905.850 Ft | 3.620.000 Ft | 87.540.850 Ft |
| Piacüzemeltetési Kft. | 0 Ft | 0 Ft | 34.348.943 Ft | 0 Ft | 34.348.943 Ft |
| Önkormányzat | 0 Ft | 0 Ft | 5.815.193 Ft | 0 Ft | 5.815.193 Ft |
| Előleg |  |  |  |  |  |
| EVIN Nonprofit Zrt. | 1.620.000 Ft (megérkezett) | 52.395 000 Ft | 24.771.765 Ft | 0 Ft | 87.540.850 Ft |
| Piacüzemeltetési Kft. | 0 Ft | 0 Ft | 30.914.048 Ft | 0 Ft | 30.914.048 Ft |
| Önkormányzat | 0 Ft | 0 Ft | 5.233.673 Ft | 0 Ft | 5.233.673 Ft |

Mivel a projekt során az önkormányzati szereplők az NKFIH által támogatási előlegre csak a szakmai részbeszámolás és pénzügyi részelszámolás elfogadását követő 30 napon belül jogosultak, ezért várhatóan az előlegek a kötelezettségvállalások után érkeznek meg. Továbbá, mivel az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. esetében az NFKIH által nyújtott támogatás nettó támogatás, a beruházási költségek ÁFA tartalmai is olyan költségként fognak felmerülni, melyket az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. a későbbiekben visszaigényelhet, de a kötelezettség vállalásakor, illetve a számlák kifizetésekor nem állnak az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. rendelkezésére. Ezek miatt és a fentiek alapján az Önkormányzat részéről szükség van az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. részére a költségek biztosítása, amíg az előlegek nem érkeznek az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. számára, illetve amíg az ÁFÁvisszaigénylés nem kerül teljesítésre.

A fenti pénzügyi eszközöket támogatási szerződésben célszerű biztosítani az EVIN Nonprofit Zrt. és a Piacüzemeltetési Kft. számára, mely szerződések a határozati javaslat mellékletében szerepelnek. Továbbá a 2022-ben esedékes pénzügyi eszközöket biztosítani szükséges az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

Azon elszámolások tekintetében, melyek esetén az NKFIH esetlegesen nem fogadná el a projekt beszámolóját, az  Önkormányzat számára kockázatos a finanszírozási konstrukció a gazdasági társaságai folyamatos likviditásának biztosítása szempontjából.

Képviselő-testület döntési jogkörét a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése támasztja alá.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (XII.15.) határozata a 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 azonosítószámú „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” c. projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” c. projekt megvalósításának elősegítésére az alábbi támogatásokat nyújtja az EVIN Nonprofit Zrt. részére:

  - 15 480 000 Ft vissza nem térítendő támogatást és 9 670 000 Ft visszatérítendő támogatást működési célra;

  - 29 718 817 Ft vissza nem térítendő támogatást és 105 891 361 Ft visszatérítendő támogatást felhalmozási célra.

- az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” c. projekt megvalósításának elősegítésére az alábbi támogatásokat nyújtja az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. részére:

  - 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást és 270 000 Ft visszatérítendő támogatást működési célra;

  - 16 618 707 Ft vissza nem térítendő támogatást és 48 110 209 Ft visszatérítendő támogatást felhalmozási célra.

- az 1. és 2. pontban szereplő támogatások részletezését és ütemezését a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- a támogatáshoz szükséges forrásokat biztosítja a 2022. évi költségvetési rendeletben.

- felkéri a Polgármestert az 1. és 2. pontban rögzített támogatásokról szóló Támogatási Szerződések határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	Folyamatos

Budapest, 2021. december 7.

Niedermüller Péter

polgármester

Előterjesztés mellékletei:

- 489/2020. (V. 28.) számú KT határozat

- Támogatói Okirat

Határozati javaslat mellékletei:

- Az EVIN Nonprofit Zrt. és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. számára nyújtandó támogatások részletezése és ütemezése

- EVIN Nonprofit Zrt. támogatási szerződése

- Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. támogatási szerződése